社建委〔2022〕2号

关于印发《杭州市临安区嵌入式体育场地

设施建设实施方案（2022-2024年）》的通知

各镇街、区直属部门：

《杭州市临安区嵌入式体育场地设施建设实施方案（2022-2024年）》（以下简称《实施方案》）已经临安区嵌入式体育场地设施建设工作领导小组审议通过。现将《实施方案》印发给你们，请按照职责分工抓好落实。

附件：杭州市临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动计划（2022-2024年）

中共杭州市临安区委社会建设委员会

2022年8月4日

附件：

杭州市临安区嵌入式体育场地设施建设

三年行动计划（2022-2024年）

为贯彻落实市委、市政府有关决策部署，借助杭州亚运会举办契机，加强多中心、多层级、多节点的全民健身资源布局，盘活城市空闲土地，补齐健身设施短板，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求，构建更高水平的全民健身公共服务体系，推进共同富裕示范区城市范例建设，制定本计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心，贯彻新发展理念，以增强人民体质、提高全民健康水平为根本目的，进一步发挥政府作用，优化资源布局，提高群众身边体育场地设施覆盖率，有效解决群众“健身去哪儿”的问题，改善人民生活品质，让人民群众真正享受到亚运红利。

二、行动目标

全区嵌入式体育设施规划设计、管理使用、监督维护机制更加完善，群众身边的体育设施有效供给不断扩大，“三大球”“三小球”和门球参与度较高的体育设施普惠可及。到2024年，临安区新增嵌入式体育场地7.18万平方米，形成供给丰富、布局合理、功能完善的“10分钟健身圈”，有效满足群众多层次多样化的健身需要。

1. 行动内容

(一）健身设施结构优化提升行动。按《2022-2024年杭州市嵌入式体育场地设施建设任务》和《杭州市嵌入式体育场地设施建设导则（试行）》要求，制定临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动实施计划，及时做好任务分解和建设指导工作，明确项目选址、规划、设计和建设，确保方案落地落实落细。（牵头单位：临安区发改局，临安区文化和广电旅游体育局；配合单位：市规划和自然资源局临安分局，临安区财政局，临安区住建局，临安区交通运输局、临安区农业农村局，各镇、街道）

(二）居住区嵌入体育设施配建行动。新建居住区按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米的标准配建公共健身设施（室外场地优先用于建设嵌入式体育设施），纳入施工图纸审查，验收未达标不得交付使用。新建、改建、扩建居民住宅区的配套公共体育设施由属地街道(乡镇)统筹使用和管理；结合老旧小区改造，支持利用建筑物屋顶、地下空间、城市空置场所、废弃厂房、临时用地、社区（村）存量建设用地，配建嵌入式体育设施、百姓健身房、多功能运动场等体育设施。（牵头单位：临安区住建局；配合单位：市规划和自然资源局临安分局,临安区文化和广电旅游体育局,各镇、街道）

(三）公园绿地嵌入体育设施建设行动。加快体育公园建设，严格按照《关于推进体育公园建设的指导意见》要求，实施公园建设三年行动计划，建设三种规模（10万平方米、6万平方米和4万平方米）的体育公园，足球场等利用天然草皮建设的嵌入式体育设施计入绿化用地，健身设施用地占比不低于20%，绿化用地占比不低于65%。（牵头单位：市规划和自然资源局临安分局；配合单位：临安区发改局，临安区住建局，临安区文化和广电旅游体育局,各镇、街道）

(四）桥下空间嵌入体育设施建设行动。借助桥下空间整治和城市风貌提升契机，在确保安全的条件下，依据所在的地形、环境以及道路本身构造情况，推动“桥下空间+体育健身”改造更新，建设更多群众身边嵌入式体育设施。（牵头单位：临安区交通运输局；配合单位：临安区发改局，临安区综合行政执法局，临安区住建局，市规划和自然资源局临安分局，临安区文化和广电旅游体育局,各镇、街道）

(五）河边绿道嵌入体育设施建设行动。在符合相关法律法规、不破坏生态、不妨碍行洪和供水安全的前提下，利用苕溪、锦溪、马溪等河道两岸、宽度30米以上的沿河绿道建设嵌入式体育设施。（牵头单位：临安区住建局；配合单位：临安区水利水电局,市规划和自然资源局临安分局，临安区文化和广电旅游体育局，各镇、街道）

(六）学校体育设施开放提质行动。深挖临安区学校体育场地对外开放潜力，一校一方案实现应开尽开。新建学校应严格按照中办、国办印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》文件中“一场两门、早晚两开”的要求规划建设，鼓励有条件的学校改建进出通道。积极推进学校室内体育场馆开放试点工作，支持第三方对区域内学校体育设施开放进行统一运营，建立完善校园健身数字服务应用场景。（牵头单位：临安区教育局；配合单位：临安区文化和广电旅游体育局,临安区公安分局）

五、工作举措

（一）加强组织领导。根据杭州市嵌入式体育场地设施建设工作领导小组关于对《杭州市嵌入式体育场地设施建设三年行动计划（2022-2024年）》工作实施要求，成立临安区嵌入式体育场地设施建设工作领导小组，切实加强组织领导，全力推动六大行动，结合实际，于每年1月底前摸排、制定临安区当年度的嵌入式体育场地设施建设清单，经杭州市体育局联合相关部门审查通过后，认真组织实施。

（二）多方筹措资金。项目建设单位要多渠道筹措资金，努力争取中央、省级专项补助资金，积极申报杭州市全民健身设施补短板工程建设，申请项目补助，用好市级财政资金。支持市场化运作，利用好社会力量，鼓励社会资本参与体育场地设施建设、管理和运营。

（三）压实主体责任。嵌入式体育场地设施建设工作列入临安区重点工作任务清单，列入重要议事日程，适时召集发改、财政、文旅、园林绿化、建设、综合行政执法、交通等相关职能部门参与的专题会议，定期听取汇报，及时研究解决工作中的困难和问题，细化完善配套政策、制度和措施，以会议纪要形式明确嵌入式体育场地设施建设工作任务、责任部门及完成时限，加强督导检查，确保各项工作任务落实落细。

附件：1.杭州市嵌入式体育场地设施建设标准

 2.2022年新增嵌入式体育场地设施清单

 3.2023-2024年临安区嵌入式体育场地设施建设任务分解表

 4.临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动计划职责清单

附件1：

杭州市嵌入式体育场地设施建设标准

一、总体要求

嵌入式设施的器材和场地应满足节能、节地、节水、节材和环境保护等方面的要求，确保安全、卫生、坚固、耐用， 并符合相应的产品安全标准。场地设计应满足技术规范要求，主要包括缓冲区、场地布置方向、场地坡度、场地标高、场地面层、场地围挡设施、场地给排水设施，并考虑对周边环境的影响及场地多功能设计等方面。

（一）缓冲区

运动场地外侧应预留一定的缓冲区，减少意外伤害，缓冲区内不应有任何突出地面的固定障碍物（必要的体育器材除外），其设置宜符合《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）等相关技术规范要求。

（二）场地布置方向

场地的布置方向应根据嵌入式体育场地设施的规划用地、周边环境和场地条件等确定，应当尽量将场地的长轴沿南北方向布置。

（三）场地坡度

场地坡度应依据嵌入式体育场地设施的规划用地、环境条件、使用目的、场地地质和面层材料等因素确定，室外球场坡度一般不大于0.5%，宜符合《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）等相关技术规范要求，详见表1。

**表1 部分嵌入式体育场地的坡度**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **横向（短边）坡度** | **纵向（长边）坡度** |
| 足球场 | ≤0.8% | —— |
| 篮球场 | 单向坡度≤0.8% | 单向坡度≤0.6% |
| 排球场 | 单向坡度≤0.8% | 单向坡度≤0.6% |
| 网球场 | 单向坡度≤0.6% | —— |
| 门球场 | ≤0.6% | ≤0.6% |

（四）场地标高

在满足场地正常排水和清洁要求的前提下，场地宜高出周边地面。当场地设置有围挡设施时，宜高出周围地面100mm-200mm，入口处宜设置成坡道。

（五）场地面层

 场地的面层宜符合《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）等相关技术规范要求，满足环保要求，保持平整无破损、摩擦程度适当、防止眩光，具有一定弹性，并定期维护和保养。嵌入式体育场地面层常用材料见表 2。

**表 2 嵌入式体育场地面层常用材料**

|  |  |
| --- | --- |
| **场地名称** | **面层材料** |
| 足球场 | 土质、天然草坪、人造草坪、合成材料预 制块（卷材）或拼装式运动地板 |
| 篮球场 | 混凝土、聚氨酯、丙烯酸面层、合成材料 预制块（卷材）或拼装式运动地板 |
| 排球场 | 混凝土、聚氨酯、丙烯酸面层、合成材料 预制块（卷材）或拼装式运动地板 |
| 乒乓球场 | 混凝土、沥青、合成材料预制块（卷材） 或拼装式运动地板 |
| 羽毛球场 | 混凝土、聚氨酯、丙烯酸面层、合成材料 预制（卷材）或拼装式运动地板 |
| 网球场 | 土质、混凝土、聚氨酯、丙烯酸面层 |
| 门球场 | 天然草坪、人造草坪 |

（六）场地围挡设施

场地的围挡设施可以分为封闭式和开放式两类，便于场地的管理维护。 其设置宜符合《城市社区多功能公共运动场配置要求》（GB/T 34419-2017）、《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）等相关规范要求。围挡设施的高度和围网密度可根据具体的周边环境、使用要求确定，部分场地的封闭式围挡设施的最小高度应符合表3要求。屋顶场地围挡设施宜采用全封闭式围网。

**表 3 部分嵌入式体育场地设施封闭式围挡设施最小高度**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **足球** | **篮球** | **排球** | **网球** | **网球（屋顶）** | **乒乓球** |
| 围挡最小高度（单位：m） | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.75 |

（七）场地给排水设施

场地应设置排水设施，根据场地使用的面层材料和基层的渗水性能，合理选择明排或暗排方式；可以根据条件考虑设置给水设施，以保证场地的清洗和维护保养。

（八）场地对周边环境的影响

通过绿化种植、设置隔音设施等措施，尽最大限度减少噪声和灯光照明对周边居民生活的不良影响。场地噪声限值宜符合表4要求。

**表 4 嵌入式体育场地环境噪声限值 单位： dB**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域功能类型 | 时段 | 昼间（6： 00-22:00） | 夜间 （22:00-6： 00） |
| 居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公 | 55 | 45 |
| 居住、商业、工业混合 | 60 | 50 |

注：区域功能类型及相应的环境噪声限值取自 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。

（九）场地多功能设计

场地宜考虑“一场多用”的多功能设计。多功能运动场结合项目的特点，由数个运动项目组成，项目场地规格、缓冲区应符合《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）的相关要求，且应采用不同颜色标志线或不同颜色色块加以区分。运动场项目组合可参考《城市社区多功能公共运动场配置要求》（GB/T 34419-2017）或结合实际情况进行设计。

二、标准的嵌入式体育场地设施技术标准

标准场地技术标准宜符合《城市社区体育设施技术要求》 （JG/T 191-2006）的相关要求，其场地分类、活动尺寸、缓冲区尺寸、场地线宽和场地面积宜符合表5，各项场地的具体设计要求宜符合表6。 **表5 标准嵌入式体育场地尺寸要求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **运动项目** | **活动尺寸** | **缓冲区尺寸** | **场地线宽****（mm）** | **场地面积****（㎡）** |
| **长度（m）** | **宽度（m）** | **端线（m）** | **边线（m）** |
| 11人制足球场 | 90-120 | 45-90 | 3 | 3 | 100 | 4896-12096 |
| 7 人制足球场 | 45-90 | 45-60 | 1.5 | 1.5 | 100 | 2304-5859 |
| 5 人制足球场 | 25-42 | 15-25 | 1.5 | 1.5 | 80 | 504-1260 |
| 3 人制足球场 | 20-35 | 12-21 | 1.5 | 1.5 | 80 | 345-912 |
| 标准篮球场 | 28 | 15 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 50 | 558-608 |
| 3 人制篮球场 | 14 | 15 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 50 | 306-342 |
| 排球场 | 18 | 9 | 3.0 | 1.5 | 50 | 288 |
| 气排球场 | 12 | 6 | 3.0 | 1.5 | 50 | 162 |
| 羽毛球场 | 13.4 | 6.1 | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | 40 | 141-167 |
| 乒乓球场  | 7.0 | 4.6 | ----- | ---- | ----- | 32 |
| 网球场 | 23.77 | 10.97 | 6.4 | 3.66 | 80 | 669 |
| 门球场 | 20-25 | 15-20 | 1.0 | 1.0 | 50 | 374-594 |

**表 6 标准嵌入式体育场地设计要求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类型 | 图示 | 设计要求 |
| 足球场 |  | 分为11人制足球场、7人制足球场、5人制足球场和3人制足球场，可根据社区体育公园的规模大小进行选择，其场地的尺寸是相对变动的范围，不必过于严格。 |
| 篮球场 |  | 分为标准篮球场和3人制篮球场，可根据社区体育公园的规模大小进行选择，篮板和篮球架应符合现行标准《篮球架》(QB/T 1206-1991)中合格品的要求。 |
| 排球场 |  | 因发球区的需要， 端线缓冲区距离应大于边线缓冲区，同时场地应满足7m的最小净高。 |
| 羽毛球场 |  | 宜建设为标准场地， 一般应设置为双打场地，场地应尽量设置在避风的位置。 |
| 乒乓球场 |  | 建议球台以两台为一组单元设置， 宜布置在避风位置， 考虑与遮阴植物相结合， 场地周围应设置围挡，成品乒乓球台应符合 现行标准《乒乓球台》（QB/T 2700-2005）中合格品的要求。 |
| 网球场 |  | 宜布置在避风的位置，因发球区的需要， 其端线缓冲区距离应大于边线缓冲区。 |
| 门球场 |  | 比赛线外1m 处为限制线，限制线以外2m 为自由区，场地规模可结合社区体育公园的用地条件适当缩小，但不应小于12m×8m。 |

三、非标准的嵌入式体育场地设施

非标准的嵌入式体育场地设施包括笼式足球场、足球墙、网球墙等，其场地的尺寸相对灵活，可结合场地设计设置，详见表7。

**表7 非标准嵌入式场地设计要求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类型 | 图示 | 设计要求 |
| 非标准足球场 |  | 在严重受限的空间，宜根据场地原有形状建设相应的足球场地。球场可不规则形状，但应保证提供相对同等公平的比赛场地。 |
| 非标准笼式足球场 |  | 笼式足球场一般有两种，即圆形球场与八边形球场。 其场地可在任何地面材质上拼装，无需施工。其围网设施设置应符合现行标准《笼式足球场围网设施安全（GB/T 34279-2017）的要求。 |
| 足球墙 |  | 足球墙形式多样，无特定标准，主要用作足球训练，对场地要求较低，施工简单。 |
| 网球墙 |  | 网球墙主要用作网球训练，对场地要求较网球场低，地面材料宜参照标准网球场铺设。 |
| 非标准篮球场 | 1653356737(1) | 非标准篮球场在空间受限情况下，宜根据场地原有形状建设相应的篮球场地。球场可不规则形状，但应保证提供相对安全的缓冲距离。 |

附件2

2022年临安区新增嵌入式体育场地设施清单（镇、街道）

| **单位** | **场地类型** | **位置** | **面积（㎡）** | **现状** | **联系人及联系方式** | **小计（㎡）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦城街道 | 乒乓桌 | 锦城街道东门社区 | 32 | 在建 | 叶炜15888859288 | 32 |
| 锦北街道 | 乒乓桌 | 锦北街道泥川村 | 32 | 在建 | 汪晖13968020116 | 928 |
| 乒乓桌 | 锦北街道大罗村 | 32 | 在建 | 汪晖13968020116 |
| 乒乓球桌 | 锦北街道五柳社区 | 32 | 在建 | 汪晖13968020116 |
| 乒乓桌 | 锦北街道上东村 | 32 | 在建 | 汪晖13968020116 |
| 五人制足球场 | 锦北街道五柳社区 | 800 | 在建 | 汪晖13968020116 |
| 锦南街道 | 乒乓球桌 | 锦南街道上畔村 | 32 | 在建 | 蓝洪雁13735461206 | 32 |
| 玲珑街道 | 篮球场 | 玲珑街道前山村 | 560 | 在建 | 洪雁洁13616533044 | 904 |
| 羽毛球场 | 玲珑街道前山村 | 140 | 在建 | 洪雁洁13616533044 |
| 羽毛球场 | 玲珑街道前山村 | 140 | 在建 | 洪雁洁13616533044 |
| 乒乓球桌 | 玲珑街道玲珑山社区 | 32 | 在建 | 洪雁洁13616533044 |
| 乒乓球桌 | 玲珑街道化龙村 | 32 | 在建 | 洪雁洁13616533044 |
| 青山湖街道 | 篮球场 | 青山湖街道雅观村 | 560 | 在建 | 邵丽萍15857152616 | 2524 |
| 气排球场 | 青山湖街道雅观村 | 160 | 在建 | 邵丽萍15857152616 |
| 羽毛球场 | 青山湖街道雅观村 | 140 | 在建 | 邵丽萍15857152616 |
| 乒乓球桌 | 青山湖街道雅观村 | 32 | 在建 | 邵丽萍15857152616 |
| 乒乓球桌 | 青山湖街道蒋杨社区 | 32 | 在建 | 邵丽萍15857152616 |
| 篮球场 | 会锦体育文化公园 | 560 | 在建 | 陈池中18268126333 |
| 羽毛球场 | 会锦体育文化公园 | 140 | 在建 | 陈池中18268126333 |
| 乒乓球桌 | 会锦体育文化公园 | 100 | 在建 | 陈池中18268126333 |
| 五人制足球场 | 会锦体育文化公园 | 800 | 在建 | 陈池中18268126333 |
| 太湖源镇 | 篮球场 | 太湖源镇横徐村 | 560 | 在建 | 胡立萍13516727772 | 2756 |
| 篮球场 | 太湖源镇 | 560 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 篮球场 | 太湖源镇白沙村 | 560 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 笼式足球场 | 太湖源镇白沙村 | 504 | 已建 | 胡立萍13516727772 |
| 门球场 | 太湖源镇 | 400 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 羽毛球场 | 太湖源镇 | 140 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 乒乓球桌 | 太湖源镇碧淙村 | 32 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 板桥镇 | 乒乓球桌 | 板桥镇牌联村 | 32 | 在建 | 方莉13588226677 | 32 |
| 高虹镇 | 乒乓球桌 | 高虹镇石门村 | 32 | 在建 | 楼刚13868026388 | 32 |
| 天目山镇 | 乒乓球桌 | 天目山镇一都村 | 32 | 在建 | 胡剑欢13706514306 | 32 |
| 於潜镇 | 乒乓球桌 | 於潜镇杨洪村 | 32 | 在建 | 朱真萱15068827666 | 32 |
| 潜川镇 | 乒乓球桌 | 潜川镇马山村 | 32 | 在建 | 楼燕钦15157180571 | 64 |
| 乒乓球桌 | 潜川镇塔山村 | 32 | 在建 | 楼燕钦15157180571 |
| 太阳镇 | 羽毛球场 | 太阳镇锦坑桥村 | 140 | 在建 | 卢琼13675859826 | 172 |
| 乒乓球桌 | 太阳镇锦坑桥村 | 32 | 在建 | 卢琼13675859826 |
| 昌化镇 | 篮球场 | 双塔村 | 600 | 在建 | 郑黎15867147311 | 1600 |
| 篮球场 | 双塔村 | 600 | 在建 | 郑黎15867147311 |
| 门球场 | 双塔村 | 400 | 在建 | 郑黎15867147311 |
| 河桥镇 | 乒乓球桌 | 河桥镇金燕村 | 32 | 在建 | 闫文龙18968031515 | 32 |
| 湍口镇 | 乒乓球桌 | 湍口镇凉溪村 | 32 | 在建 | 童雪青13757155443 | 32 |
| 龙岗镇 | 篮球场 | 龙岗镇峡谷源村 | 560 | 在建 | 汤佳良13567178681 | 1369 |
| 羽毛球场 | 龙岗镇峡谷源村 | 140 | 在建 | 汤佳良13567178681 |
| 网球场 | 龙岗镇峡谷源村 | 669 | 在建 | 汤佳良13567178681 |
| 清凉峰镇 | 乒乓球桌 | 清凉峰镇九都村 | 32 | 在建 | 翁进雅18329193623 | 568 |
| 乒乓球桌 | 清凉峰镇杨溪村 | 32 | 在建 | 翁进雅18329193623 |
| 笼式足球场 | 清凉峰镇颊口村 | 504 | 在建 | 翁进雅18329193623 |
| 岛石镇 | 乒乓球桌 | 岛石镇岛石村 | 32 | 在建 | 吕海波13868011737 | 32 |
| **总计：11173㎡** |

2022年临安区新增嵌入式体育场地设施清单（体育类校外培训机构）

| **序号** | **机构名称** | **场地类型** | **体育场地具体地址** | **体育场地面积(㎡）** | **联系人及联系电话** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博燚体育 | 篮球场（标准半场） | 锦城街道万马路1-23 | 230 | 蔡雯婷13758131201 |
| 2 | 博燚体育 | 击剑场 | 锦城街道万马路1-23 | 230 | 蔡雯婷13758131201 |
| 3 | 杭州烽颐体育发展有限公司 | 乒乓球场 | 临安区锦北街道西墅街748号二楼 | 550 | 黄济东18768107824 |
| 4 | 杭州临安金贝艺术培训有限公司 | 篮球场 | 西墅文体中心一楼右侧 | 320 | 黄娉娉 15957198603 |
| 5 | 立博体育 | 室内乒乓球 | 锦城街道农林大路454号三楼 | 500 | 张湛15988868178 |
| 6 | 杭州市鑫澜体育有限公司 | 篮球场3人制 | 石镜街777号 | 200 | 潘孝敏15867798359 |
| 7 | 青跃健身 | 篮羽馆 | 苕溪北街255号伊顿庄园2期 | 600 | 　陈坚15990156889 |
| 9 | 杭州别样体育有限公司 | 室外标准篮球场1片 | 锦北街道锦绣钱塘健身会所 | 700 | 郑才杰18668248109 |
| 10 | 小篮球房 | 锦北街道锦绣钱塘健身会所 | 60 | 郑才杰18668248109 |
| 11 | 杭州星越篮球培训有限公司 | 篮球场 （3人制） | 苕溪时代生活广场二楼 | 265 | 陈志鹏13136160361 |
| 12 | 律动少儿 | 3号篮球场 | 钱王街1424号（室内门店） | 185 | 13634191605 |
| 13 | 2号篮球场 | 钱王街1424号（室内门店） | 87 | 13634191605 |
| 14 | 1号篮球场 | 钱王街1424号（室内门店） | 139 | 13634191605 |
| 15 | 杭州晨羽体育文化发展有限公司 | 羽毛球 | 御城涵园会所 | 400 | 黄挺13738077678 |
| 16 | 启程网球 | 网球场 | 九州街599号 | 2800 | 李芳菲15906810903 |
| 17 | 因派体育文化发展有限公司临安分公司 | 少儿篮球场（金街店） | 临安区钱王街409号金街时代广场四楼 | 450 | 何文杰15988801654 |
| 18 | 运动馆（青山店） | 青山湖街道科技大道2588号M-F-1-036-1 | 317 |  鲁孟成13777831038 |
| 20 | 丹阳乒乓球俱乐部 | 乒乓球场 | 临安区锦城街道万马路樱花健身会所二楼 | 261 | 陈丹阳15158025888 |
| 21 | 杭州众胜体育赛事策划有限公司 | 篮球场 | 临安区青山湖街道科技大道2159号1幢4楼 | 1302.48 | 陈文东13656650121 |
|  **总计：9596㎡** |

2022年临安区新增嵌入式体育场地设施清单（住建）

| **序号** | **建设地址** | **场地类型** | **建设区域** | **建设面积（㎡）** | **联系人及联系电话** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云锦玖晟府 | 网球场 | 住宅小区 | 100 | 荣玉侠13456805980 |
| 2 | 牧云里 | 足球场 | 住宅小区 | 600 | 潘忠军15372005390 |
| 3 | 牧云里 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 100 | 潘忠军15372005390 |
| 4 | 城中府 | 篮球场 | 住宅小区 | 100 | 郑永东13868023281 |
| 5 | 吴越山庄 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 50 | 汪崇士13958027120 |
| 6 | 遇见清煦里 | 羽毛球场2片 | 住宅小区 | 360 | 崔月飞13868025881 |
| 7 | 玲珑郡花园 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 80 | 叶建芳13588226037 |
| 8 | 印象苕溪城 | 篮球场 | 住宅小区 | 100 | 姚丹15905812408 |
| 9 | 印象苕溪城 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 80 | 姚丹15905812408 |
| 10 | 麓语湖苑 | 篮球场 | 住宅小区 | 200 | 牛城18205810769 |
| 11 | 成龙官山邸 | 篮球场 | 住宅小区 | 200 | 郁子华18867507284 |
| 12 | 成龙官山邸 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 100 | 郁子华18867507284 |
| 13 | 临安人家东区 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 89.7 | 钱建强13868036600 |
| 14 | 临安人家西区 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 89.7 | 钱建强13868036600 |
| 15 | 大园新城南区 | 篮球场 | 住宅小区 | 455 | 葛永明13928732926 |
| 16 | 锦绣山水苑 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 313.24 | 王旭光15168299733 |
| 17 | 绿岛花园 | 篮球场 | 住宅小区 | 500 | 马卫平15314677101 |
| 18 | 湖山云台苑 | 网球场 | 住宅小区 | 70 | 高峰18226874233 |
| 19 | 湖山云台苑 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 200 | 高峰18226874233 |
| 20 | 依山郡府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 60 | 陈飞飞13868031998 |
| 21 | 星港9月 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 50 | 沈时琴18858138007 |
| 22 | 桦之水府 | 乒乓球场2片 | 住宅小区 | 160 | 李军15715769880 |
| 23 | 桦之水府 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 144 | 李军15715769880 |
| 24 | 星雨华府 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 90 | 王旭18896910227 |
| 25 | 星雨华府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 100 | 王旭18896910227 |
| 26 | 林水山居 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 112 | 帅静芳18042028867 |
| 27 | 西墅绿洲 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 70 | 卢亚13819198286 |
| 28 | 和煦锦庭 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 80 | 陈金龙15168273381 |
| 29 | 和煦锦庭 | 篮球场 | 住宅小区 | 30 | 陈金龙15168273381 |
| 30 | 桃李春风 | 网球场 | 住宅小区 | 600 | 陈威15558161681 |
| 31 | 桃李春风 | 足球场 | 住宅小区 | 1900 | 陈威15558161681 |
| 32 | 桃李春风 | 篮球场 | 住宅小区 | 576 | 陈威15558161681 |
| 33 | 桃李春风 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 180 | 陈威15558161681 |
| 34 | 桃李春风 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 120 | 陈威15558161681 |
| 35 | 桃李春风 | 排球场 | 住宅小区 | 260 | 陈威15558161681 |
| 36 | 桃李春风 | 门球场 | 住宅小区 | 320 | 陈威15558161681 |
| 37 | 花漫里 | 篮球场 | 住宅小区 | 140.25 | 孙加华13758122042 |
| 38 | 花漫里 | 门球场 | 住宅小区 | 380.64 | 孙加华13758122042 |
| 39 | 中天珺府 | 网球场 | 住宅小区 | 260 | 陈炼15988834725 |
| 40 | 星汇花园 | 篮球场 | 住宅小区 | 450 | 谭建春15868868350 |
| 41 | 星悦城 | 篮球场 | 住宅小区 | 1350 | 谭建春15868868350 |
| 42 | 湖语澜轩 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 92 | 熊康军18668495565 |
| 43 | 湖语澜轩 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 24 | 熊康军18668495565 |
| 44 | 中赢时代 | 篮球场 | 住宅小区 | 145 | 林峰18106553131 |
| 45 | 青山湖畔 | 篮球场2个 | 住宅小区 | 280 | 史晓磊15251670600 |
| 46 | 青山湖畔 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 80 | 史晓磊15251670600 |
| 47 | 青山湖畔 | 网球场 | 住宅小区 | 800 | 史晓磊15251670600 |
| 48 | 汇锦华庭南区 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 18 | 立秋18106553232 |
| 49 | 南岸风景 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 80 | 茹静13868022605 |
| 50 | 苕溪学府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 70 | 朱莹13968022669 |
| 51 | 苕溪学府 | 台球场 | 住宅小区 | 50 | 朱莹13968022669 |
| 52 | 春天学府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 148 | 李小会18569670829 |
| 54 | 苕溪公馆 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 80 | 吴晓虎18506856758 |
| 56 | 公园家 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 280 | 梅方华13735890130 |
| 57 | 枫林晓城 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 90 | 董洁15268163332 |
| 58 | 春天华府 | 篮球场 | 住宅小区 | 500 | 尹元秀13819119332 |
| 59 | 春天华府 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 550 | 尹元秀13819119332 |
| 60 | 春天华府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 550 | 尹元秀13819119332 |
| 61 | 春天华府 | 网球场 | 住宅小区 | 500 | 尹元秀13819119332 |
| 62 | 青山鹤岭 | 篮球场 | 住宅小区 | 450 | 方振波13429607576 |
| 63 | 青山鹤岭 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 200 | 方振波13429607576 |
| 64 | 青山鹤岭 | 乒乓球室 | 住宅小区 | 150 | 方振波13429607576 |
| 67 | 美丽湾 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 100 | 骆珊13621689036 |
| 68 | 美丽湾 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 150 | 骆珊13621689036 |
| 69 | 公园城 | 篮球场 | 住宅小区 | 300 | 董涨娜13968020308 |
| 70 | 公园城 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 450 | 董涨娜13968020308 |
| 71 | 公园城 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 100 | 董涨娜13968020308 |
| 72 | 公园城 | 排球场 | 住宅小区 | 500 | 董涨娜13968020308 |
| 73 | 锦绣钱塘 | 网球场5片 | 住宅小区 | 2500 | 张康13989491929 |
|  **总计：20457㎡** |

2022年临安区新增嵌入式体育场地设施清单（规资）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设地址** | **场地类型** | **建设区域** | **建设面积（㎡）** | **联系人及联系电话** |
| 1 | 中天临安珺府五期项目景观设计项目 | 羽毛球场 | 小区内 | 167.3 | 黄清华15868842606 |
| 2 | 中天临安珺府五期项目景观设计项目 | 篮球场 | 小区内 | 624 | 黄清华15868842606 |
| 3 | 中天临安珺府五期项目景观设计项目 | 五人制足球场 | 小区内 | 640 | 黄清华15868842606 |
| 4 | 中天临安珺府东区 | 羽毛球场 | 小区内 | 156 | 黄清华15868842606 |
| 5 | 中天珺府南地块景观设计 | 三人制足球场 | 小区内 | 288 | 黄清华15868842606 |
| 6 | 中天珺府南地块景观设计 | 羽毛球场 | 小区内 | 120 | 黄清华15868842606 |
| 7 | 桃李春风 | 乒乓球场 | 小区内 | 47.52 | 赵娜燕15267005354 |
| 8 | 中天临安珺府东区 | 三人制场篮球场 | 小区内 | 244.18 | 黄清华15868842606 |
| **总计:2287㎡** |

附件3

**2023-2024年临安区嵌入式体育场地设施建设任务分解表（镇、街道）**

| **镇（街道）** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **建议建设场地类型** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **常住人口** | **预计增嵌入式体育场地面积(㎡)** | **人均嵌入式体育场地面积(㎡)** | **新增嵌入式体育场地面积(㎡)** | **新增嵌入式体育场地面积(㎡)** |
| 潜川镇 | 15395 | 15059 | 0.98 | 880 | 880 | 门球、足球、排球、网球 |
| 太湖源镇 | 25000 | 20418 | 0.82 | 890 | 890 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 湍口镇 | 8223 | 4797 | 0.58 | 900 | 900 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 锦南街道 | 23652 | 13308 | 0.56 | 910 | 910 | 门球、足球、排球、网球 |
| 清凉峰镇 | 19724 | 9643 | 0.49 | 920 | 920 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 太阳镇 | 19475 | 9333 | 0.48 | 930 | 930 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 於潜镇 | 42419 | 20001 | 0.47 | 940 | 940 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 岛石镇 | 14605 | 6840 | 0.47 | 950 | 950 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 龙岗镇 | 15472 | 7191 | 0.46 | 960 | 960 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 昌化镇 | 24632 | 10136 | 0.41 | 970 | 970 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 玲珑街道 | 47782 | 18860 | 0.39 | 980 | 980 | 门球、足球、排球、网球 |
| 板桥镇 | 20997 | 7082 | 0.34 | 990 | 990 | 羽毛球、足球、排球、网球 |
| 锦北街道 | 85702 | 27379 | 0.32 | 1000 | 1000 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 高虹镇 | 21475 | 6409 | 0.30  | 1200 | 1200 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 河桥镇 | 10895 | 3098 | 0.28 | 1400 | 1400 | 篮球、羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 天目山镇 | 24108 | 4700 | 0.19 | 1600 | 1600 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 青山湖街道 | 72332 | 10566 | 0.15 | 1800 | 1800 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 锦城街道 | 142667 | 11008 | 0.08 | 1200 | 1200 | 门球、足球、排球、网球 |
| **总计** | **634555** | **205828** | **0.32** | **19420** | **19420** | **羽毛球、篮球、门球、排球、网球** |

附件4

临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动计划职责清单

| 行动名称 | 行动内容 | 职责清单 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身设施结构优化提升行动 | 按《2022-2024年杭州市嵌入式体育场地设施建设任务》和《杭州市嵌入式体育场地设施建设导则（试行）》要求，制定临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动实施计划，及时做好任务分解和建设指导工作，明确项目选址、规划、设计和建设，确保方案落地落实落细。 | 1、制定并下发临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动划；2、分解嵌入式体育场地三年建设任务；3、指导相关部门开展建设工作，4、落实嵌入式体育场地建设的财政保障。 | 临安区发改局临安区文化和广电旅游体育局 | 市规划和自然资源局临安分局临安区财政局临安区住建局临安区交通运输局临安区农业农村局各镇、街道 |
| 居住区嵌入体育设施配建行动 | 新建居住区按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米的标准配建公共健身设施（室外场地优先用于建设嵌入式体育设施），纳入施工图纸审查，验收未达标不得交付使用。新建、改建、扩建居民住宅区的配套公共体育设施由属地街道(乡镇)统筹使用和管理；结合老旧小区改造，支持利用建筑物屋顶、地下空间、城市空置场所、废弃厂房、临时用地、社区（村）存量建设用地，配建嵌入式体育设施、百姓健身房、多功能运动场等体育设施。 | 1、摸排统计居民住宅区已有体育场地情况和可新（改）建嵌入式体育场地面积清单；2、要求新建住宅区按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米的标准规划并配套建设“三大球、三小球”和门球场地，将嵌入式体育场地纳入验收指标。3、老旧小区改造考虑嵌入“三大球、三小球”和门球场地；4、落实新建、改建、扩建居民住宅区体育场地的使用和管理；5、开展并落实嵌入式体育场地建设的审批工作。 | 临安区住建局 | 市规划和自然资源局临安分局临安区文化和广电旅游体育局各镇、街道 |
| 公园绿地嵌入体育设施建设行动 | 加快体育公园建设，严格按照《关于推进体育公园建设的指导意见》要求，实施公园建设三年行动计划，建设三种规模（10万平方米、6万平方米和4万平方米）的体育公园，足球场等利用天然草皮建设的嵌入式体育设施计入绿化用地，健身设施用地占比不低于20%，绿化用地占比不低于65%。 | 1、摸排现有公园体育场地建设情况，梳理可嵌入“三大球、三小球”和门球场地清单；2、统筹规划新建公园，配套设计嵌入式体育场地布局；3、落实现有公园和新建公园的体育场地设施植入建设。4、开展并落实嵌入式体育场地建设的审批工作。 | 市规划和自然资源局临安分局 | 临安区发改局临安区住建局临安区文化和广电旅游体育局各镇、街道 |
| 桥下空间嵌入体育设施建设行动 | 借助桥下空间整治和城市风貌提升契机，在确保安全的条件下，依据所在的地形、环境以及道路本身构造情况，推动“桥下空间+体育健身”改造更新，建设更多群众身边嵌入式体育设施。 | 1、摸排统计全区可建设嵌入式体育场地的桥下空间；2、利用桥下空间，嵌入“三大球、三小球”和门球场地，实施建设改造；3、开展并落实嵌入式体育场地建设的审批工作。 | 临安区交通运输局 | 临安区发改局临安区综合行政执法局临安区住建局市规划和自然资源局临安分局临安区文化和广电旅游体育局各镇、街道 |
| 河边绿道嵌入体育设施建设行动 | 在符合相关法律法规、不破坏生态、不妨碍行洪和供水安全的前提下，利用苕溪、锦溪、马溪等河道两岸、宽度30米以上的沿河绿道建设嵌入式体育设施。 | 1、摸排统计全区河边绿道可嵌入式体育场地面积情况；2、实施“三大球、三小球”和门球场地嵌入建设；3、开展并落实嵌入式体育场地建设的审批工作。 | 临安区住建局 | 临安区水利水电局市规划和自然资源局临安分局临安区文化和广电旅游体育局各镇、街道 |
| 学校体育设施开放提质行动 | 挖临安区学校体育场地对外开放潜力，一校一方案实现应开尽开。新建学校应严格按照中办、国办印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》文件中“一场两门、早晚两开”的要求规划建设，鼓励有条件的学校改建进出通道。积极推进学校室内体育场馆开放试点工作，支持第三方对区域内学校体育设施开放进行统一运营，建立完善校园健身数字服务应用场景。 | 1、推进学校体育场地对外开放，积极推进室内场地开放。2、加强学校体育场地对外开放的运维与管理工作。 | 临安区教育局 | 临安区文化和广电旅游体育局临安区公安分局 |