社建委〔2022〕2号

关于印发《杭州市临安区嵌入式体育场地

设施建设实施方案（2022-2024年）》的通知

各镇街、区直属部门：

《杭州市临安区嵌入式体育场地设施建设实施方案（2022-2024年）》（以下简称《实施方案》）已经临安区嵌入式体育场地设施建设工作领导小组审议通过。现将《实施方案》印发给你们，请按照职责分工抓好落实。

附件：杭州市临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动计划（2022-2024年）

中共杭州市临安区委社会建设委员会

2022年8月4日

附件：

杭州市临安区嵌入式体育场地设施建设

三年行动计划（2022-2024年）

为贯彻落实市委、市政府有关决策部署，借助杭州亚运会举办契机，加强多中心、多层级、多节点的全民健身资源布局，盘活城市空闲土地，补齐健身设施短板，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求，构建更高水平的全民健身公共服务体系，推进共同富裕示范区城市范例建设，制定本计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心，贯彻新发展理念，以增强人民体质、提高全民健康水平为根本目的，进一步发挥政府作用，优化资源布局，提高群众身边体育场地设施覆盖率，有效解决群众“健身去哪儿”的问题，改善人民生活品质，让人民群众真正享受到亚运红利。

二、行动目标

全区嵌入式体育设施规划设计、管理使用、监督维护机制更加完善，群众身边的体育设施有效供给不断扩大，“三大球”“三小球”和门球参与度较高的体育设施普惠可及。到2024年，临安区新增嵌入式体育场地7.18万平方米，形成供给丰富、布局合理、功能完善的“10分钟健身圈”，有效满足群众多层次多样化的健身需要。

1. 行动内容

(一）健身设施结构优化提升行动。按《2022-2024年杭州市嵌入式体育场地设施建设任务》和《杭州市嵌入式体育场地设施建设导则（试行）》要求，制定临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动实施计划，及时做好任务分解和建设指导工作，明确项目选址、规划、设计和建设，确保方案落地落实落细。（牵头单位：临安区发改局，临安区文化和广电旅游体育局；配合单位：市规划和自然资源局临安分局，临安区财政局，临安区住建局，临安区交通运输局、临安区农业农村局，各镇、街道）

(二）居住区嵌入体育设施配建行动。新建居住区按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米的标准配建公共健身设施（室外场地优先用于建设嵌入式体育设施），纳入施工图纸审查，验收未达标不得交付使用。新建、改建、扩建居民住宅区的配套公共体育设施由属地街道(乡镇)统筹使用和管理；结合老旧小区改造，支持利用建筑物屋顶、地下空间、城市空置场所、废弃厂房、临时用地、社区（村）存量建设用地，配建嵌入式体育设施、百姓健身房、多功能运动场等体育设施。（牵头单位：临安区住建局；配合单位：市规划和自然资源局临安分局,临安区文化和广电旅游体育局,各镇、街道）

(三）公园绿地嵌入体育设施建设行动。加快体育公园建设，严格按照《关于推进体育公园建设的指导意见》要求，实施公园建设三年行动计划，建设三种规模（10万平方米、6万平方米和4万平方米）的体育公园，足球场等利用天然草皮建设的嵌入式体育设施计入绿化用地，健身设施用地占比不低于20%，绿化用地占比不低于65%。（牵头单位：市规划和自然资源局临安分局；配合单位：临安区发改局，临安区住建局，临安区文化和广电旅游体育局,各镇、街道）

(四）桥下空间嵌入体育设施建设行动。借助桥下空间整治和城市风貌提升契机，在确保安全的条件下，依据所在的地形、环境以及道路本身构造情况，推动“桥下空间+体育健身”改造更新，建设更多群众身边嵌入式体育设施。（牵头单位：临安区交通运输局；配合单位：临安区发改局，临安区综合行政执法局，临安区住建局，市规划和自然资源局临安分局，临安区文化和广电旅游体育局,各镇、街道）

(五）河边绿道嵌入体育设施建设行动。在符合相关法律法规、不破坏生态、不妨碍行洪和供水安全的前提下，利用苕溪、锦溪、马溪等河道两岸、宽度30米以上的沿河绿道建设嵌入式体育设施。（牵头单位：临安区住建局；配合单位：临安区水利水电局,市规划和自然资源局临安分局，临安区文化和广电旅游体育局，各镇、街道）

(六）学校体育设施开放提质行动。深挖临安区学校体育场地对外开放潜力，一校一方案实现应开尽开。新建学校应严格按照中办、国办印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》文件中“一场两门、早晚两开”的要求规划建设，鼓励有条件的学校改建进出通道。积极推进学校室内体育场馆开放试点工作，支持第三方对区域内学校体育设施开放进行统一运营，建立完善校园健身数字服务应用场景。（牵头单位：临安区教育局；配合单位：临安区文化和广电旅游体育局,临安区公安分局）

五、工作举措

（一）加强组织领导。根据杭州市嵌入式体育场地设施建设工作领导小组关于对《杭州市嵌入式体育场地设施建设三年行动计划（2022-2024年）》工作实施要求，成立临安区嵌入式体育场地设施建设工作领导小组，切实加强组织领导，全力推动六大行动，结合实际，于每年1月底前摸排、制定临安区当年度的嵌入式体育场地设施建设清单，经杭州市体育局联合相关部门审查通过后，认真组织实施。

（二）多方筹措资金。项目建设单位要多渠道筹措资金，努力争取中央、省级专项补助资金，积极申报杭州市全民健身设施补短板工程建设，申请项目补助，用好市级财政资金。支持市场化运作，利用好社会力量，鼓励社会资本参与体育场地设施建设、管理和运营。

（三）压实主体责任。嵌入式体育场地设施建设工作列入临安区重点工作任务清单，列入重要议事日程，适时召集发改、财政、文旅、园林绿化、建设、综合行政执法、交通等相关职能部门参与的专题会议，定期听取汇报，及时研究解决工作中的困难和问题，细化完善配套政策、制度和措施，以会议纪要形式明确嵌入式体育场地设施建设工作任务、责任部门及完成时限，加强督导检查，确保各项工作任务落实落细。

附件：1.杭州市嵌入式体育场地设施建设标准

2.2022年新增嵌入式体育场地设施清单

3.2023-2024年临安区嵌入式体育场地设施建设任务分解表

4.临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动计划职责清单

附件1：

杭州市嵌入式体育场地设施建设标准

一、总体要求

嵌入式设施的器材和场地应满足节能、节地、节水、节材和环境保护等方面的要求，确保安全、卫生、坚固、耐用， 并符合相应的产品安全标准。场地设计应满足技术规范要求，主要包括缓冲区、场地布置方向、场地坡度、场地标高、场地面层、场地围挡设施、场地给排水设施，并考虑对周边环境的影响及场地多功能设计等方面。

（一）缓冲区

运动场地外侧应预留一定的缓冲区，减少意外伤害，缓冲区内不应有任何突出地面的固定障碍物（必要的体育器材除外），其设置宜符合《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）等相关技术规范要求。

（二）场地布置方向

场地的布置方向应根据嵌入式体育场地设施的规划用地、周边环境和场地条件等确定，应当尽量将场地的长轴沿南北方向布置。

（三）场地坡度

场地坡度应依据嵌入式体育场地设施的规划用地、环境条件、使用目的、场地地质和面层材料等因素确定，室外球场坡度一般不大于0.5%，宜符合《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）等相关技术规范要求，详见表1。

**表1 部分嵌入式体育场地的坡度**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **横向（短边）坡度** | **纵向（长边）坡度** |
| 足球场 | ≤0.8% | —— |
| 篮球场 | 单向坡度≤0.8% | 单向坡度≤0.6% |
| 排球场 | 单向坡度≤0.8% | 单向坡度≤0.6% |
| 网球场 | 单向坡度≤0.6% | —— |
| 门球场 | ≤0.6% | ≤0.6% |

（四）场地标高

在满足场地正常排水和清洁要求的前提下，场地宜高出周边地面。当场地设置有围挡设施时，宜高出周围地面100mm-200mm，入口处宜设置成坡道。

（五）场地面层

场地的面层宜符合《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）等相关技术规范要求，满足环保要求，保持平整无破损、摩擦程度适当、防止眩光，具有一定弹性，并定期维护和保养。嵌入式体育场地面层常用材料见表 2。

**表 2 嵌入式体育场地面层常用材料**

|  |  |
| --- | --- |
| **场地名称** | **面层材料** |
| 足球场 | 土质、天然草坪、人造草坪、合成材料预 制块（卷材）或拼装式运动地板 |
| 篮球场 | 混凝土、聚氨酯、丙烯酸面层、合成材料 预制块（卷材）或拼装式运动地板 |
| 排球场 | 混凝土、聚氨酯、丙烯酸面层、合成材料 预制块（卷材）或拼装式运动地板 |
| 乒乓球场 | 混凝土、沥青、合成材料预制块（卷材） 或拼装式运动地板 |
| 羽毛球场 | 混凝土、聚氨酯、丙烯酸面层、合成材料 预制（卷材）或拼装式运动地板 |
| 网球场 | 土质、混凝土、聚氨酯、丙烯酸面层 |
| 门球场 | 天然草坪、人造草坪 |

（六）场地围挡设施

场地的围挡设施可以分为封闭式和开放式两类，便于场地的管理维护。 其设置宜符合《城市社区多功能公共运动场配置要求》（GB/T 34419-2017）、《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）等相关规范要求。围挡设施的高度和围网密度可根据具体的周边环境、使用要求确定，部分场地的封闭式围挡设施的最小高度应符合表3要求。屋顶场地围挡设施宜采用全封闭式围网。

**表 3 部分嵌入式体育场地设施封闭式围挡设施最小高度**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **足球** | **篮球** | **排球** | **网球** | **网球（屋顶）** | **乒乓球** |
| 围挡最小高度（单位：m） | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.75 |

（七）场地给排水设施

场地应设置排水设施，根据场地使用的面层材料和基层的渗水性能，合理选择明排或暗排方式；可以根据条件考虑设置给水设施，以保证场地的清洗和维护保养。

（八）场地对周边环境的影响

通过绿化种植、设置隔音设施等措施，尽最大限度减少噪声和灯光照明对周边居民生活的不良影响。场地噪声限值宜符合表4要求。

**表 4 嵌入式体育场地环境噪声限值 单位： dB**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域功能类型 | 时段 | 昼间  （6： 00-22:00） | 夜间 （22:00-6： 00） |
| 居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公 | | 55 | 45 |
| 居住、商业、工业混合 | | 60 | 50 |

注：区域功能类型及相应的环境噪声限值取自 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。

（九）场地多功能设计

场地宜考虑“一场多用”的多功能设计。多功能运动场结合项目的特点，由数个运动项目组成，项目场地规格、缓冲区应符合《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）的相关要求，且应采用不同颜色标志线或不同颜色色块加以区分。运动场项目组合可参考《城市社区多功能公共运动场配置要求》（GB/T 34419-2017）或结合实际情况进行设计。

二、标准的嵌入式体育场地设施技术标准

标准场地技术标准宜符合《城市社区体育设施技术要求》 （JG/T 191-2006）的相关要求，其场地分类、活动尺寸、缓冲区尺寸、场地线宽和场地面积宜符合表5，各项场地的具体设计要求宜符合表6。 **表5 标准嵌入式体育场地尺寸要求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **运动项目** | **活动尺寸** | | **缓冲区尺寸** | | **场地线宽**  **（mm）** | **场地面积**  **（㎡）** |
| **长度（m）** | **宽度（m）** | **端线（m）** | **边线（m）** |
| 11人制足球场 | 90-120 | 45-90 | 3 | 3 | 100 | 4896-12096 |
| 7 人制足球场 | 45-90 | 45-60 | 1.5 | 1.5 | 100 | 2304-5859 |
| 5 人制足球场 | 25-42 | 15-25 | 1.5 | 1.5 | 80 | 504-1260 |
| 3 人制足球场 | 20-35 | 12-21 | 1.5 | 1.5 | 80 | 345-912 |
| 标准篮球场 | 28 | 15 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 50 | 558-608 |
| 3 人制篮球场 | 14 | 15 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 50 | 306-342 |
| 排球场 | 18 | 9 | 3.0 | 1.5 | 50 | 288 |
| 气排球场 | 12 | 6 | 3.0 | 1.5 | 50 | 162 |
| 羽毛球场 | 13.4 | 6.1 | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | 40 | 141-167 |
| 乒乓球场 | 7.0 | 4.6 | ----- | ---- | ----- | 32 |
| 网球场 | 23.77 | 10.97 | 6.4 | 3.66 | 80 | 669 |
| 门球场 | 20-25 | 15-20 | 1.0 | 1.0 | 50 | 374-594 |

**表 6 标准嵌入式体育场地设计要求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类型 | 图示 | 设计要求 |
| 足球场 |  | 分为11人制足球场、7人制足球场、5人制足球场和3人制足球场，可根据社区体育公园的规模大小进行选择，其场地的尺寸是相对变动的范围，不必过于严格。 |
| 篮球场 |  | 分为标准篮球场和3人制篮球场，可根据社区体育公园的规模大小进行选择，篮板和篮球架应符合现行标准《篮球架》(QB/T 1206-1991)中合格品的要求。 |
| 排球场 |  | 因发球区的需要， 端线缓冲区距离应大于边线缓冲区，同时场地应满足7m的最小净高。 |
| 羽毛球场 |  | 宜建设为标准场地， 一般应设置为双打场地，场地应尽量设置在避风的位置。 |
| 乒乓球场 |  | 建议球台以两台为一组单元设置， 宜布置在避风位置， 考虑与遮阴植物相结合， 场地周围应设置围挡，成品乒乓球台应符合 现行标准《乒乓球台》（QB/T 2700-2005）中合格品的要求。 |
| 网球场 |  | 宜布置在避风的位置，因发球区的需要， 其端线缓冲区距离应大于边线缓冲区。 |
| 门球场 |  | 比赛线外1m 处为限制线，限制线以外2m 为自由区，场地规模可结合社区体育公园的用地条件适当缩小，但不应小于12m×8m。 |

三、非标准的嵌入式体育场地设施

非标准的嵌入式体育场地设施包括笼式足球场、足球墙、网球墙等，其场地的尺寸相对灵活，可结合场地设计设置，详见表7。

**表7 非标准嵌入式场地设计要求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类型 | 图示 | 设计要求 |
| 非标准足球场 |  | 在严重受限的空间，宜根据场地原有形状建设相应的足球场地。球场可不规则形状，但应保证提供相对同等公平的比赛场地。 |
| 非标准笼式足球场 |  | 笼式足球场一般有两种，即圆形球场与八边形球场。 其场地可在任何地面材质上拼装，无需施工。其围网设施设置应符合现行标准《笼式足球场围网设施安全（GB/T 34279-2017）的要求。 |
| 足球墙 |  | 足球墙形式多样，无特定标准，主要用作足球训练，对场地要求较低，施工简单。 |
| 网球墙 |  | 网球墙主要用作网球训练，对场地要求较网球场低，地面材料宜参照标准网球场铺设。 |
| 非标准篮球场 | 1653356737(1) | 非标准篮球场在空间受限情况下，宜根据场地原有形状建设相应的篮球场地。球场可不规则形状，但应保证提供相对安全的缓冲距离。 |

附件2

2022年临安区新增嵌入式体育场地设施清单（镇、街道）

| **单位** | **场地类型** | **位置** | **面积（㎡）** | **现状** | **联系人及联系方式** | **小计（㎡）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦城街道 | 乒乓桌 | 锦城街道东门社区 | 32 | 在建 | 叶炜15888859288 | 32 |
| 锦北街道 | 乒乓桌 | 锦北街道泥川村 | 32 | 在建 | 汪晖13968020116 | 928 |
| 乒乓桌 | 锦北街道大罗村 | 32 | 在建 | 汪晖13968020116 |
| 乒乓球桌 | 锦北街道五柳社区 | 32 | 在建 | 汪晖13968020116 |
| 乒乓桌 | 锦北街道上东村 | 32 | 在建 | 汪晖13968020116 |
| 五人制足球场 | 锦北街道五柳社区 | 800 | 在建 | 汪晖13968020116 |
| 锦南街道 | 乒乓球桌 | 锦南街道上畔村 | 32 | 在建 | 蓝洪雁13735461206 | 32 |
| 玲珑街道 | 篮球场 | 玲珑街道前山村 | 560 | 在建 | 洪雁洁13616533044 | 904 |
| 羽毛球场 | 玲珑街道前山村 | 140 | 在建 | 洪雁洁13616533044 |
| 羽毛球场 | 玲珑街道前山村 | 140 | 在建 | 洪雁洁13616533044 |
| 乒乓球桌 | 玲珑街道玲珑山社区 | 32 | 在建 | 洪雁洁13616533044 |
| 乒乓球桌 | 玲珑街道化龙村 | 32 | 在建 | 洪雁洁13616533044 |
| 青山湖街道 | 篮球场 | 青山湖街道雅观村 | 560 | 在建 | 邵丽萍15857152616 | 2524 |
| 气排球场 | 青山湖街道雅观村 | 160 | 在建 | 邵丽萍15857152616 |
| 羽毛球场 | 青山湖街道雅观村 | 140 | 在建 | 邵丽萍15857152616 |
| 乒乓球桌 | 青山湖街道雅观村 | 32 | 在建 | 邵丽萍15857152616 |
| 乒乓球桌 | 青山湖街道蒋杨社区 | 32 | 在建 | 邵丽萍15857152616 |
| 篮球场 | 会锦体育文化公园 | 560 | 在建 | 陈池中18268126333 |
| 羽毛球场 | 会锦体育文化公园 | 140 | 在建 | 陈池中18268126333 |
| 乒乓球桌 | 会锦体育文化公园 | 100 | 在建 | 陈池中18268126333 |
| 五人制足球场 | 会锦体育文化公园 | 800 | 在建 | 陈池中18268126333 |
| 太湖源镇 | 篮球场 | 太湖源镇横徐村 | 560 | 在建 | 胡立萍13516727772 | 2756 |
| 篮球场 | 太湖源镇 | 560 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 篮球场 | 太湖源镇白沙村 | 560 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 笼式足球场 | 太湖源镇白沙村 | 504 | 已建 | 胡立萍13516727772 |
| 门球场 | 太湖源镇 | 400 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 羽毛球场 | 太湖源镇 | 140 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 乒乓球桌 | 太湖源镇碧淙村 | 32 | 在建 | 胡立萍13516727772 |
| 板桥镇 | 乒乓球桌 | 板桥镇牌联村 | 32 | 在建 | 方莉13588226677 | 32 |
| 高虹镇 | 乒乓球桌 | 高虹镇石门村 | 32 | 在建 | 楼刚13868026388 | 32 |
| 天目山镇 | 乒乓球桌 | 天目山镇一都村 | 32 | 在建 | 胡剑欢13706514306 | 32 |
| 於潜镇 | 乒乓球桌 | 於潜镇杨洪村 | 32 | 在建 | 朱真萱15068827666 | 32 |
| 潜川镇 | 乒乓球桌 | 潜川镇马山村 | 32 | 在建 | 楼燕钦15157180571 | 64 |
| 乒乓球桌 | 潜川镇塔山村 | 32 | 在建 | 楼燕钦15157180571 |
| 太阳镇 | 羽毛球场 | 太阳镇锦坑桥村 | 140 | 在建 | 卢琼13675859826 | 172 |
| 乒乓球桌 | 太阳镇锦坑桥村 | 32 | 在建 | 卢琼13675859826 |
| 昌化镇 | 篮球场 | 双塔村 | 600 | 在建 | 郑黎15867147311 | 1600 |
| 篮球场 | 双塔村 | 600 | 在建 | 郑黎15867147311 |
| 门球场 | 双塔村 | 400 | 在建 | 郑黎15867147311 |
| 河桥镇 | 乒乓球桌 | 河桥镇金燕村 | 32 | 在建 | 闫文龙18968031515 | 32 |
| 湍口镇 | 乒乓球桌 | 湍口镇凉溪村 | 32 | 在建 | 童雪青13757155443 | 32 |
| 龙岗镇 | 篮球场 | 龙岗镇峡谷源村 | 560 | 在建 | 汤佳良13567178681 | 1369 |
| 羽毛球场 | 龙岗镇峡谷源村 | 140 | 在建 | 汤佳良13567178681 |
| 网球场 | 龙岗镇峡谷源村 | 669 | 在建 | 汤佳良13567178681 |
| 清凉峰镇 | 乒乓球桌 | 清凉峰镇九都村 | 32 | 在建 | 翁进雅18329193623 | 568 |
| 乒乓球桌 | 清凉峰镇杨溪村 | 32 | 在建 | 翁进雅18329193623 |
| 笼式足球场 | 清凉峰镇颊口村 | 504 | 在建 | 翁进雅18329193623 |
| 岛石镇 | 乒乓球桌 | 岛石镇岛石村 | 32 | 在建 | 吕海波13868011737 | 32 |
| **总计：11173㎡** | | | | | | |

2022年临安区新增嵌入式体育场地设施清单（体育类校外培训机构）

| **序号** | **机构名称** | **场地类型** | **体育场地具体地址** | **体育场地面积(㎡）** | **联系人及联系电话** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博燚体育 | 篮球场（标准半场） | 锦城街道万马路1-23 | 230 | 蔡雯婷13758131201 |
| 2 | 博燚体育 | 击剑场 | 锦城街道万马路1-23 | 230 | 蔡雯婷13758131201 |
| 3 | 杭州烽颐体育发展有限公司 | 乒乓球场 | 临安区锦北街道西墅街748号二楼 | 550 | 黄济东18768107824 |
| 4 | 杭州临安金贝艺术培训有限公司 | 篮球场 | 西墅文体中心一楼右侧 | 320 | 黄娉娉 15957198603 |
| 5 | 立博体育 | 室内乒乓球 | 锦城街道农林大路454号三楼 | 500 | 张湛15988868178 |
| 6 | 杭州市鑫澜体育有限公司 | 篮球场3人制 | 石镜街777号 | 200 | 潘孝敏15867798359 |
| 7 | 青跃健身 | 篮羽馆 | 苕溪北街255号伊顿庄园2期 | 600 | 陈坚15990156889 |
| 9 | 杭州别样体育有限公司 | 室外标准篮球场1片 | 锦北街道锦绣钱塘健身会所 | 700 | 郑才杰18668248109 |
| 10 | 小篮球房 | 锦北街道锦绣钱塘健身会所 | 60 | 郑才杰18668248109 |
| 11 | 杭州星越篮球培训有限公司 | 篮球场 （3人制） | 苕溪时代生活广场二楼 | 265 | 陈志鹏13136160361 |
| 12 | 律动少儿 | 3号篮球场 | 钱王街1424号（室内门店） | 185 | 13634191605 |
| 13 | 2号篮球场 | 钱王街1424号（室内门店） | 87 | 13634191605 |
| 14 | 1号篮球场 | 钱王街1424号（室内门店） | 139 | 13634191605 |
| 15 | 杭州晨羽体育文化发展有限公司 | 羽毛球 | 御城涵园会所 | 400 | 黄挺13738077678 |
| 16 | 启程网球 | 网球场 | 九州街599号 | 2800 | 李芳菲15906810903 |
| 17 | 因派体育文化发展有限公司临安分公司 | 少儿篮球场（金街店） | 临安区钱王街409号金街时代广场四楼 | 450 | 何文杰15988801654 |
| 18 | 运动馆（青山店） | 青山湖街道科技大道2588号M-F-1-036-1 | 317 | 鲁孟成13777831038 |
| 20 | 丹阳乒乓球俱乐部 | 乒乓球场 | 临安区锦城街道万马路樱花健身会所二楼 | 261 | 陈丹阳15158025888 |
| 21 | 杭州众胜体育赛事策划有限公司 | 篮球场 | 临安区青山湖街道科技大道2159号1幢4楼 | 1302.48 | 陈文东13656650121 |
| **总计：9596㎡** | | | | | |

2022年临安区新增嵌入式体育场地设施清单（住建）

| **序号** | **建设地址** | **场地类型** | **建设区域** | **建设面积（㎡）** | **联系人及联系电话** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云锦玖晟府 | 网球场 | 住宅小区 | 100 | 荣玉侠13456805980 |
| 2 | 牧云里 | 足球场 | 住宅小区 | 600 | 潘忠军15372005390 |
| 3 | 牧云里 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 100 | 潘忠军15372005390 |
| 4 | 城中府 | 篮球场 | 住宅小区 | 100 | 郑永东13868023281 |
| 5 | 吴越山庄 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 50 | 汪崇士13958027120 |
| 6 | 遇见清煦里 | 羽毛球场2片 | 住宅小区 | 360 | 崔月飞13868025881 |
| 7 | 玲珑郡花园 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 80 | 叶建芳13588226037 |
| 8 | 印象苕溪城 | 篮球场 | 住宅小区 | 100 | 姚丹15905812408 |
| 9 | 印象苕溪城 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 80 | 姚丹15905812408 |
| 10 | 麓语湖苑 | 篮球场 | 住宅小区 | 200 | 牛城18205810769 |
| 11 | 成龙官山邸 | 篮球场 | 住宅小区 | 200 | 郁子华18867507284 |
| 12 | 成龙官山邸 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 100 | 郁子华18867507284 |
| 13 | 临安人家东区 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 89.7 | 钱建强13868036600 |
| 14 | 临安人家西区 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 89.7 | 钱建强13868036600 |
| 15 | 大园新城南区 | 篮球场 | 住宅小区 | 455 | 葛永明13928732926 |
| 16 | 锦绣山水苑 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 313.24 | 王旭光15168299733 |
| 17 | 绿岛花园 | 篮球场 | 住宅小区 | 500 | 马卫平15314677101 |
| 18 | 湖山云台苑 | 网球场 | 住宅小区 | 70 | 高峰18226874233 |
| 19 | 湖山云台苑 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 200 | 高峰18226874233 |
| 20 | 依山郡府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 60 | 陈飞飞13868031998 |
| 21 | 星港9月 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 50 | 沈时琴18858138007 |
| 22 | 桦之水府 | 乒乓球场2片 | 住宅小区 | 160 | 李军15715769880 |
| 23 | 桦之水府 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 144 | 李军15715769880 |
| 24 | 星雨华府 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 90 | 王旭18896910227 |
| 25 | 星雨华府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 100 | 王旭18896910227 |
| 26 | 林水山居 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 112 | 帅静芳18042028867 |
| 27 | 西墅绿洲 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 70 | 卢亚13819198286 |
| 28 | 和煦锦庭 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 80 | 陈金龙15168273381 |
| 29 | 和煦锦庭 | 篮球场 | 住宅小区 | 30 | 陈金龙15168273381 |
| 30 | 桃李春风 | 网球场 | 住宅小区 | 600 | 陈威15558161681 |
| 31 | 桃李春风 | 足球场 | 住宅小区 | 1900 | 陈威15558161681 |
| 32 | 桃李春风 | 篮球场 | 住宅小区 | 576 | 陈威15558161681 |
| 33 | 桃李春风 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 180 | 陈威15558161681 |
| 34 | 桃李春风 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 120 | 陈威15558161681 |
| 35 | 桃李春风 | 排球场 | 住宅小区 | 260 | 陈威15558161681 |
| 36 | 桃李春风 | 门球场 | 住宅小区 | 320 | 陈威15558161681 |
| 37 | 花漫里 | 篮球场 | 住宅小区 | 140.25 | 孙加华13758122042 |
| 38 | 花漫里 | 门球场 | 住宅小区 | 380.64 | 孙加华13758122042 |
| 39 | 中天珺府 | 网球场 | 住宅小区 | 260 | 陈炼15988834725 |
| 40 | 星汇花园 | 篮球场 | 住宅小区 | 450 | 谭建春15868868350 |
| 41 | 星悦城 | 篮球场 | 住宅小区 | 1350 | 谭建春15868868350 |
| 42 | 湖语澜轩 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 92 | 熊康军18668495565 |
| 43 | 湖语澜轩 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 24 | 熊康军18668495565 |
| 44 | 中赢时代 | 篮球场 | 住宅小区 | 145 | 林峰18106553131 |
| 45 | 青山湖畔 | 篮球场2个 | 住宅小区 | 280 | 史晓磊15251670600 |
| 46 | 青山湖畔 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 80 | 史晓磊15251670600 |
| 47 | 青山湖畔 | 网球场 | 住宅小区 | 800 | 史晓磊15251670600 |
| 48 | 汇锦华庭南区 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 18 | 立秋18106553232 |
| 49 | 南岸风景 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 80 | 茹静13868022605 |
| 50 | 苕溪学府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 70 | 朱莹13968022669 |
| 51 | 苕溪学府 | 台球场 | 住宅小区 | 50 | 朱莹13968022669 |
| 52 | 春天学府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 148 | 李小会18569670829 |
| 54 | 苕溪公馆 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 80 | 吴晓虎18506856758 |
| 56 | 公园家 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 280 | 梅方华13735890130 |
| 57 | 枫林晓城 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 90 | 董洁15268163332 |
| 58 | 春天华府 | 篮球场 | 住宅小区 | 500 | 尹元秀13819119332 |
| 59 | 春天华府 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 550 | 尹元秀13819119332 |
| 60 | 春天华府 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 550 | 尹元秀13819119332 |
| 61 | 春天华府 | 网球场 | 住宅小区 | 500 | 尹元秀13819119332 |
| 62 | 青山鹤岭 | 篮球场 | 住宅小区 | 450 | 方振波13429607576 |
| 63 | 青山鹤岭 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 200 | 方振波13429607576 |
| 64 | 青山鹤岭 | 乒乓球室 | 住宅小区 | 150 | 方振波13429607576 |
| 67 | 美丽湾 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 100 | 骆珊13621689036 |
| 68 | 美丽湾 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 150 | 骆珊13621689036 |
| 69 | 公园城 | 篮球场 | 住宅小区 | 300 | 董涨娜13968020308 |
| 70 | 公园城 | 羽毛球场 | 住宅小区 | 450 | 董涨娜13968020308 |
| 71 | 公园城 | 乒乓球场 | 住宅小区 | 100 | 董涨娜13968020308 |
| 72 | 公园城 | 排球场 | 住宅小区 | 500 | 董涨娜13968020308 |
| 73 | 锦绣钱塘 | 网球场5片 | 住宅小区 | 2500 | 张康13989491929 |
| **总计：20457㎡** | | | | | |

2022年临安区新增嵌入式体育场地设施清单（规资）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设地址** | **场地类型** | **建设区域** | **建设面积（㎡）** | **联系人及联系电话** |
| 1 | 中天临安珺府五期项目景观设计项目 | 羽毛球场 | 小区内 | 167.3 | 黄清华15868842606 |
| 2 | 中天临安珺府五期项目景观设计项目 | 篮球场 | 小区内 | 624 | 黄清华15868842606 |
| 3 | 中天临安珺府五期项目景观设计项目 | 五人制足球场 | 小区内 | 640 | 黄清华15868842606 |
| 4 | 中天临安珺府东区 | 羽毛球场 | 小区内 | 156 | 黄清华15868842606 |
| 5 | 中天珺府南地块景观设计 | 三人制足球场 | 小区内 | 288 | 黄清华15868842606 |
| 6 | 中天珺府南地块景观设计 | 羽毛球场 | 小区内 | 120 | 黄清华15868842606 |
| 7 | 桃李春风 | 乒乓球场 | 小区内 | 47.52 | 赵娜燕15267005354 |
| 8 | 中天临安珺府东区 | 三人制场篮球场 | 小区内 | 244.18 | 黄清华15868842606 |
| **总计:2287㎡** | | | | | |

附件3

**2023-2024年临安区嵌入式体育场地设施建设任务分解表（镇、街道）**

| **镇（街道）** | **2022年** | | | **2023年** | **2024年** | **建议建设场地类型** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **常住 人口** | **预计增嵌入式体育场地面积(㎡)** | **人均嵌入式体育场地面积(㎡)** | **新增嵌入式体育场地面积(㎡)** | **新增嵌入式体育场地面积(㎡)** |
| 潜川镇 | 15395 | 15059 | 0.98 | 880 | 880 | 门球、足球、排球、网球 |
| 太湖源镇 | 25000 | 20418 | 0.82 | 890 | 890 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 湍口镇 | 8223 | 4797 | 0.58 | 900 | 900 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 锦南街道 | 23652 | 13308 | 0.56 | 910 | 910 | 门球、足球、排球、网球 |
| 清凉峰镇 | 19724 | 9643 | 0.49 | 920 | 920 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 太阳镇 | 19475 | 9333 | 0.48 | 930 | 930 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 於潜镇 | 42419 | 20001 | 0.47 | 940 | 940 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 岛石镇 | 14605 | 6840 | 0.47 | 950 | 950 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 龙岗镇 | 15472 | 7191 | 0.46 | 960 | 960 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 昌化镇 | 24632 | 10136 | 0.41 | 970 | 970 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 玲珑街道 | 47782 | 18860 | 0.39 | 980 | 980 | 门球、足球、排球、网球 |
| 板桥镇 | 20997 | 7082 | 0.34 | 990 | 990 | 羽毛球、足球、排球、网球 |
| 锦北街道 | 85702 | 27379 | 0.32 | 1000 | 1000 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 高虹镇 | 21475 | 6409 | 0.30 | 1200 | 1200 | 羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 河桥镇 | 10895 | 3098 | 0.28 | 1400 | 1400 | 篮球、羽毛球、门球、足球、排球、网球 |
| 天目山镇 | 24108 | 4700 | 0.19 | 1600 | 1600 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 青山湖街道 | 72332 | 10566 | 0.15 | 1800 | 1800 | 羽毛球、篮球、门球、排球、网球 |
| 锦城街道 | 142667 | 11008 | 0.08 | 1200 | 1200 | 门球、足球、排球、网球 |
| **总计** | **634555** | **205828** | **0.32** | **19420** | **19420** | **羽毛球、篮球、门球、排球、网球** |

附件4

临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动计划职责清单

| 行动名称 | 行动内容 | 职责清单 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身设施结构优化提升行动 | 按《2022-2024年杭州市嵌入式体育场地设施建设任务》和《杭州市嵌入式体育场地设施建设导则（试行）》要求，制定临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动实施计划，及时做好任务分解和建设指导工作，明确项目选址、规划、设计和建设，确保方案落地落实落细。 | 1、制定并下发临安区嵌入式体育场地设施建设三年行动划； 2、分解嵌入式体育场地三年建设任务； 3、指导相关部门开展建设工作， 4、落实嵌入式体育场地建设的财政保障。 | 临安区发改局 临安区文化和广电旅游体育局 | 市规划和自然资源局临安分局 临安区财政局 临安区住建局 临安区交通运输局 临安区农业农村局 各镇、街道 |
| 居住区嵌入体育设施配建行动 | 新建居住区按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米的标准配建公共健身设施（室外场地优先用于建设嵌入式体育设施），纳入施工图纸审查，验收未达标不得交付使用。新建、改建、扩建居民住宅区的配套公共体育设施由属地街道(乡镇)统筹使用和管理；结合老旧小区改造，支持利用建筑物屋顶、地下空间、城市空置场所、废弃厂房、临时用地、社区（村）存量建设用地，配建嵌入式体育设施、百姓健身房、多功能运动场等体育设施。 | 1、摸排统计居民住宅区已有体育场地情况和可新（改）建嵌入式体育场地面积清单； 2、要求新建住宅区按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米的标准规划并配套建设“三大球、三小球”和门球场地，将嵌入式体育场地纳入验收指标。 3、老旧小区改造考虑嵌入“三大球、三小球”和门球场地； 4、落实新建、改建、扩建居民住宅区体育场地的使用和管理； 5、开展并落实嵌入式体育场地建设的审批工作。 | 临安区住建局 | 市规划和自然资源局临安分局 临安区文化和广电旅游体育局 各镇、街道 |
| 公园绿地嵌入体育设施建设行动 | 加快体育公园建设，严格按照《关于推进体育公园建设的指导意见》要求，实施公园建设三年行动计划，建设三种规模（10万平方米、6万平方米和4万平方米）的体育公园，足球场等利用天然草皮建设的嵌入式体育设施计入绿化用地，健身设施用地占比不低于20%，绿化用地占比不低于65%。 | 1、摸排现有公园体育场地建设情况，梳理可嵌入“三大球、三小球”和门球场地清单； 2、统筹规划新建公园，配套设计嵌入式体育场地布局； 3、落实现有公园和新建公园的体育场地设施植入建设。 4、开展并落实嵌入式体育场地建设的审批工作。 | 市规划和自然资源局临安分局 | 临安区发改局 临安区住建局 临安区文化和广电旅游体育局 各镇、街道 |
| 桥下空间嵌入体育设施建设行动 | 借助桥下空间整治和城市风貌提升契机，在确保安全的条件下，依据所在的地形、环境以及道路本身构造情况，推动“桥下空间+体育健身”改造更新，建设更多群众身边嵌入式体育设施。 | 1、摸排统计全区可建设嵌入式体育场地的桥下空间； 2、利用桥下空间，嵌入“三大球、三小球”和门球场地，实施建设改造； 3、开展并落实嵌入式体育场地建设的审批工作。 | 临安区交通运输局 | 临安区发改局 临安区综合行政执法局 临安区住建局 市规划和自然资源局临安分局 临安区文化和广电旅游体育局 各镇、街道 |
| 河边绿道嵌入体育设施建设行动 | 在符合相关法律法规、不破坏生态、不妨碍行洪和供水安全的前提下，利用苕溪、锦溪、马溪等河道两岸、宽度30米以上的沿河绿道建设嵌入式体育设施。 | 1、摸排统计全区河边绿道可嵌入式体育场地面积情况； 2、实施“三大球、三小球”和门球场地嵌入建设； 3、开展并落实嵌入式体育场地建设的审批工作。 | 临安区住建局 | 临安区水利水电局 市规划和自然资源局临安分局 临安区文化和广电旅游体育局 各镇、街道 |
| 学校体育设施开放提质行动 | 挖临安区学校体育场地对外开放潜力，一校一方案实现应开尽开。新建学校应严格按照中办、国办印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》文件中“一场两门、早晚两开”的要求规划建设，鼓励有条件的学校改建进出通道。积极推进学校室内体育场馆开放试点工作，支持第三方对区域内学校体育设施开放进行统一运营，建立完善校园健身数字服务应用场景。 | 1、推进学校体育场地对外开放，积极推进室内场地开放。 2、加强学校体育场地对外开放的运维与管理工作。 | 临安区教育局 | 临安区文化和广电旅游体育局 临安区公安分局 |