| 杭州市临安区“五水共治”工作领导小组办公室 杭州市临安区河长制办公室 | 文件 |
| --- | --- |

治水办发〔2018〕95号

关于印发临安区巩固城市黑臭水体治理

成果实施方案的通知

各镇（街）、有关部门，青山湖科技城管委会：

为贯彻落实《关于印发杭州市巩固城市黑臭水体治理成果实施方案的通知》(杭治水办〔2018〕186号)，区治水办（河长办）制定了《临安区巩固城市黑臭水体治理成果实施方案》，现将实施方案印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

杭州市临安区“五水共治”领导小组办公室

杭州市临安区河长制办公室

杭州市临安区“五水共治”工作领导小组办公室 2018年12月29日印发

2018年12月28日

临安区巩固城市黑臭水体治理成果

实施方案

2013年以来，我区深入贯彻落实浙江省“五水共治”的工作部署，相继开展“清三河”和剿灭劣V类水行动，持续提升河道水质。为进一步巩固城市黑臭水体治理成果，有效防止水质反弹，根据《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城〔2018〕104号）、《关于印发杭州市巩固城市黑臭水体治理成果实施方案的通知》(杭治水办〔2018〕186号)，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大和省第十四次党代会、省委十四届二次全会、市委十二届四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持生态优先、绿色发展，紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求，切实巩固城市黑臭水体治理成果。以“污水零直排区”和“美丽河湖”建设为抓手，以改善水环境质量为核心，完善长效管理机制，有效防止水质反弹，扎实推进长制久清工作，让人民群众拥有更多的获得感和幸福感。

（二）基本原则

坚持系统推进、巩固提升，持续抓好控源截污。坚持标本兼治、重在治本，加快城市环境基础设施建设。坚持上下联动、多措并举，全面落实各级政府主体责任。坚持群众满意、成效可靠，确保巩固黑臭水体治理效果与群众切身感受相吻合，赢得群众满意。

（三）主要目标

到2019年底，全区水域力争达到Ⅲ类水以上水质，到2021年底实现长制久清。

二、加快实施城市水体治理提升工程

（一）推进“污水零直排区”建设，全面控源截污

1．全面削减合流制溢流污染

深入开展“污水零直排区”2.0版建设，严格实行雨污分流。对现有截流式合流制排水系统进行改造，全面取消截流井，全面整治河水倒灌、雨污混接等问题；阳台污水合流制的小区进行分流改造；新建小区必须严格实行雨污分流，阳台污水设置独立的排水系统；对2年内拆迁改造和确因条件限制难以实施改造的区块、排水户，应根据具体情况，因地制宜建设临时截污设施，防止污水直排。到2021年前全面完成生活小区“污水零直排区”建设。〔牵头单位：区住建局，参与单位：区城管局、区国资公司、区城投公司，实施单位：各镇（街）、青山湖科技城管委会。〕

深入开展工业园区（工业集聚区）和企业内部雨污分流改造，做到厂区可能受污染的初期雨水、工业废水、生活餐饮污水的清污分流和分质分流。深入推进化工、电镀、造纸、印染等重点行业废水输送明管化改造。到2021年前全面完成工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设。〔牵头单位：区环保局，参与单位：区发改局、区经信局、区住建局、区城管局、区科技局、区商务局，实施单位：各镇（街）、青山湖科技城管委会。〕

深入开展其他类污染源“污水零直排区”建设，商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、企事业单位、在建工地、各小行业等其他可能产生污水的行业做到雨污分流，强化预处理设施监督检查。产生油污的行业，污水必须按规范经隔油池预处理后方可排入市政污水管道（餐饮油烟不得通过下水道排放）。建筑工地工程车清洗、汽车加油站、洗车店、大型公交车站等产生的污水应经隔油沉砂池后，方可排入市政污水管网。宾馆、美容美发、洗浴等场所产生的污水应经室外毛发聚集井（器）后，方可排入市政污水管道。施工泥浆水应经沉淀预处理后，方可排入市政雨水管道。垃圾中转站等环卫设施应设置专用废水收集及沉淀过滤设施，并设置防止雨水混入装置。〔参与单位：区城管局、区住建局、区环保局、区商务局、区发改局、区经信局、区教育局、区交通运输局、区水利水电局、区卫生计生局、区市场监管局、区旅游局，实施单位：各镇（街）、青山湖科技城管委会。〕

到2019年底前完成高虹镇、板桥镇、太湖源镇、天目山镇、潜川镇、太阳镇、岛石镇等7个镇“污水零直排区”建设；2020年底前完成锦北街道、锦南街道、玲珑街道、青山湖街道、清凉峰镇等5个镇街“污水零直排区”建设；2021年底完成锦城街道、於潜镇、昌化镇等3个镇街“污水零直排区”建设。全区达到“污水零直排区”建设标准。〔牵头单位：区治水办（河长办），参与单位：区住建局、区城管局、区环保局、区农办、区林业（农业）局、区发改局、区经信局、区教育局、区科技局、区财政局、区国土资源局、区交通运输局、区水利水电局、区商务局、区卫生计生局、区市场监管局、区旅游局、区规划局、区国资公司、区城投公司按职责分工负责，实施单位：各有关镇（街道）、青山湖科技城管委会。〕

2．加快污水收集处理系统建设

加快城镇污水处理厂建设。2019年底前，板桥集镇污水处理厂二期完成建设及清洁排放技术改造、太湖源污水处理厂二期完成建设；2020年底前，西天目污水处理厂、太阳污水处理厂二期完成建设。2019年青山污水处理厂清洁排放技术改造开工建设，2020年完成改造；2019年启动城市污水处理厂清洁排放技术改造工作，原则上2020年底前执行《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》。〔牵头单位：区住建局，参与单位：区发改局、区财政局、区规划局、区环保局、区国土资源局、区国资公司、区城投公司，实施单位：各镇（街）、青山湖科技城管委会。〕

加快污水收集管网和泵站建设，优先解决已建城镇污水处理厂配套管网不足的问题，重点区块雨污分流改造与污水收集管网延伸工程做到同步配套。对在建或拟建的城镇污水处理厂，要同步规划建设配套管网，同步建成投运。新建城区必须实行雨污分流、管网配套。〔牵头单位：区住建局，参与单位：区发改局、区财政局、区规划局、区城投公司、区国资公司，实施单位：各镇（街）、青山湖科技城管委会。〕

到2019年底，城区和集镇范围内具备污水收集处理能力，城市污水处理率均达到95%以上；到2020年底，城区建成区污水基本实现全收集、全处理、全达标，城镇污水处理“三个率”（运行率、负荷率、达标率）达到省考核要求。〔牵头单位：区住建局，参与单位：区城管局、区环保局、区国资公司、区城投公司，实施单位：各镇（街）、青山湖科技城管委会。〕

3．深入开展入河湖排污（水）口整治

开展入河湖排污（水）口排查、整治、标识设置工作，摸清底数，明确责任主体，实现入河湖排污（水）口身份证式管理。组织入河湖排污（水）口全面排查，建立入河湖排污（水）口档案并予以公示，开展入湖河排污（水）口标识标牌核查，确保入河湖排污（水）口的标识标牌不遗漏，标识规范正确。坚持分类处置原则，按照“一口一策”要求，对排查出的入河湖排污（水）口，分别采取保留、立即封堵或限期封堵、截污纳管、雨污分流等措施，依法依规进行清理、整治、规范。除立即封堵的以外，对长期保留或暂时保留的要实行统一标识。加强新、改、扩建城镇污水处理设施的入河湖排污（水）口设置审核，依法查处建设单位设置的、未经相关主管部门审核同意的入河湖排污（水）口。〔牵头单位：区水利水电局，参与单位：区治水办（河长办）、区城管局、区环保局。〕

4．强化工业企业污染控制和整治

城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整治。排入环境的工业污水要符合国家或地方排放标准；有特别排放限值要求的，应依法依规执行。纳管工业企业污水必须满足国家和地方相关排放标准、环评批复以及排污许可等要求；工业园区（工业集聚区）应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，禁止偷排漏排行为，入园企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。重点推进金属表面处理（电镀除外）、废塑料、农副食品加工、砂洗等涉水行业整治提升。对造纸、印染、农副食品加工、原料药制造、农药、电镀等重点行业实施清洁化技术改造。〔牵头单位：区环保局，参与单位：区发改局、区经信局、区科技局、区商务区、区住建局。〕

组织评估现有接入城市生活污水处理设施的工业废水对设施出水的影响，导致出水不能稳定达标的要限期退出。〔牵头单位：区住建局，参与单位：区环保局、城管局、国资公司、各相关镇（街）等。〕

5．加强农业农村污染控制

强化农业面源污染控制，改善城市水体来水水质，严禁城镇垃圾和工业污染向农业农村转移，避免对巩固城市建成区黑臭水体治理成果产生负面影响。减少化肥农药使用量，实现主要农作物化肥农药使用量负增长，提高农业资源、投入品利用效率和废弃物回收利用水平。调整优化水产养殖布局，科学划定禁养区、限养区，明确水产养殖空间，严格控制水库、湖泊、滩涂和近岸小网箱养殖规模。加强畜禽养殖环境管理，严格执行禁（限）养区制度，切实落实规模养殖场主体责任，确保“两分离三配套”设施正常运行，推进存栏500头以上规模养殖场全面建设封闭式集粪棚。规模化畜禽养殖场应当持有排污许可证，并严格按证排污。加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用，全面推进排泄物定点定量定时农牧对接、生态消纳或工业化处理达标排放，确保畜禽养殖污染治理第三方抽查运行合格率及网格化巡查机制到位率达到两个100%。强化畜禽养殖污染治理长效机制建设，规范线下网格化巡查和线上智能化防控，确保长效机制到位率常年保持100%。力争到2020年，畜禽排泄物资源化利用率达98%以上。〔牵头单位：区林业（农业）局，参与单位：区环保局、区国土资源局。〕

2020年底前，完成日处理能力30吨及以上、农户反映强烈、受益农户100户（含）以上、位于水环境功能敏感区域或其他急需解决农村生活污水治理设施的提升改造工作，累计完成提升改造计划任务50%；到2021年，基本完成农村生活污水治理设施的提升改造，做到农户污水应接尽接，日处理能力30吨及以上的农村生活污水处理设施基本实现标准化运维，形成“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系。〔牵头单位：区住建局，参与单位：区农办、区环保局、区财政局、区科技局，实施单位：各镇（街）。〕

积极完善农村垃圾收集转运体系，推行“2+X”的简便分类方法，优化站点布局，合理设置可堆肥垃圾处理站点，确保高效利用，防止垃圾直接入河或在水体边随意堆放。〔牵头单位：区农办，参与单位：区城管局、区林业（农业）局、区商务局、区环保局、区水利水电局，实施单位：各镇（街）。〕

（二）规范清淤疏浚和水体保洁，治理内源污染

1．科学实施清淤疏浚

在城市建成区水体淤积及底泥污染等情况调查的基础上，合理制定并实施清淤疏浚方案。严格落实淤泥检测工作，合理处置和利用淤泥，安全处置受污染淤泥，杜绝淤泥随意堆放、泥浆偷排漏排等现象发生，避免“二次污染”。加强日常淤积监测，建立完善清淤轮疏长效管理机制，确保实现“有淤常疏、清水常流”。2019年，完成河湖库塘清淤60万方；到2020年，有效清除河湖库塘存量淤泥，基本恢复水域原有功能，实现河湖库塘淤疏动态平衡。〔牵头单位：区水利水电局，参与单位：区环保局、区交通运输局、区林业（农业）局。〕

2．加强水体及其岸线保洁

规范垃圾转运站管理，防止垃圾渗滤液直排入河。及时对水体内垃圾和漂浮物进行清捞并妥善处理处置，严禁将其作为水体治理工程回填材料。建立健全垃圾收集（打捞）转运体系，将符合规定的河（湖、库）岸垃圾清理和水面垃圾打捞经费纳入地方财政预算，建立相关工作台账。〔牵头单位：区城管局、区水利水电局，参与单位：区财政局、区环保局。机构改革完成后按重新明确的职责分工负责。〕

（三）加强水体生态修复，增强自净功能

1．加强水体生态修复

强化沿河湖园林绿化建设，营造岸绿景美的生态景观。在满足城市排洪和排涝功能的前提下，因地制宜对河湖岸线进行生态化改造，采用生态护岸等方式，营造适宜的生物生存环境，恢复和增强河湖水系的自净功能，为城市内涝防治提供蓄水空间。以水域（水体）或水利工程为依托，大力推进“美丽河湖”建设。强化山水林田湖草系统治理，持续推进河湖生态修复和保护，开展河湖健康评估。加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。科学开展水生生物增殖放流，保护水生生物多样性。坚决制止小水电无序开发和破坏生态环境行为，推动农村水电生态修复与改造，保障枯水期生态基流，实现绿色发展。对废弃的山塘水库、不合理的断流设施进行整治，改善生态环境。到2020年，建成美丽河湖2条（个）。（牵头单位：区水利水电局，参与单位：区住建局、区国土局、区林业（农业）局、区旅游局。）

2．落实海绵城市建设理念

推进工程治水向生态治水转变，实现雨水径流由快速排除、末端集中、收纳治污向慢排缓释、源头分散、自然净化转变。新建生活小区、道路、城市绿地与公园广场、城市河道等，要按照低影响开发的要求，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，规划建设低影响开发雨水系统；各类改建项目，结合既有问题解决的同时，落实海绵城市建设理念，有效削减径流污染。（牵头单位：区住建局，参与单位：区发改局、区规划局、区水利水电局。）

（四）科学调配水资源，推动活水保质

打通断头河，逐步恢复坑塘、河湖、湿地等各类水体的自然连通。合理调配水资源，加强流域生态流量的统筹管理，进一步优化水利枢纽工程调度，维持重要河流生态基流。严控以恢复水动力为理由的各类调水冲污行为，防止河湖水通过雨水排放口倒灌进入城市排水系统。（区水利水电局、区城管局、区住建局按职责分工负责。）

推进再生水、雨水用于生态补水。鼓励将城市污水处理厂再生水以及经收集和处理后的雨水用于河道生态补水。推进初期雨水收集处理设施建设。（牵头单位：区住建局、区城管局，参与单位：区环保局、区水利水电局。）

三、建立健全长效管理机制

（一）严格落实河、湖长制

按照杭州市委办公厅、市政府办公厅印发的《杭州市全面深化河长制工作方案（2017-2020年）》（市委办发〔2017〕43号）、《关于深化湖长制的实施意见》（市委办发〔2018〕55号）要求，切实落实城市建成区水体河（湖）长责任，构建责任明晰、协调有序、监管严格、保护有力的河（湖）长管理体制，进一步强化河（湖）长日常监管，把落实治水责任、防范水质反弹作为重点工作，通过督查、问询、通报、约谈等多种形式，使各级河（湖）长切实承担起“管、治、保”职责，确保巩固黑臭水体治理成果到位。

加强巡河管理。河（湖）长根据有关规定做好日常巡河，并协调督促相关部门及时解决水体漂浮物、沿岸垃圾、污水直排口等问题。有条件的地区可建立监控设施，对河道进行全天候监督，着力解决违法排污、乱倒垃圾、取证难等问题。全面拆除沿河湖违章建筑，从源头控制污染物进入水体。〔牵头单位：区治水办（河长办），参与单位：各河湖长制联系部门、各镇（街）〕

（二）严格实施排水许可证、排污许可证制度

严格执行污水排入排水管网许可制度，依法核发排水许可证。各类排水户应当按照国家和地方有关规定向城镇污水管网排放污水，并符合排水许可证要求。对于应当申领污水排入排水管网许可证的排水户，未取得许可证或不按照许可证要求排放污水的，严格依法追究法律责任。严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆水等通过雨水口进入管网后直排入河。（牵头单位：区城管局、区住建局，参与单位：区环保局、区经信局、区教育局、区交通运输局、区商务局、区卫生计生局、区市场监管局、区旅游局。）

按照国家统一部署，根据《排污许可管理办法（试行）》，对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制，按行业、地区、时限核发排污许可证，全面落实企业治污责任，加强证后监管和处罚。强化城市建成区内排污单位污水排放管理，特别是城市建成区水体沿岸工业生产、餐饮、洗车、洗涤等单位的管理，严厉打击偷排漏排。对污水未经处理直接排放或不达标排放导致水体黑臭的相关单位和工业园区（工业集聚区）严格执法，严肃问责。（牵头单位：区环保局，参与单位：区经信局、区住建局、区城管局、区市场监管局。）

（三）强化运营维护

落实河（湖）日常管理和各类治污设施维护的单位、经费、制度和责任人，明确绩效考核指标，加大考核力度。严格监管城市生活污水处理设施运营情况，落实省建设厅《浙江省城镇污水处理工作规范化考核办法（试行）》和《关于进一步加强全省城镇污水处理厂运行监管工作的通知》等要求，切实保障出水达标排放，提升运行管理水平。推进机械化清扫，逐步减少道路冲洗污水排入管网。定期做好管网的清掏工作，并妥善处理清理出的淤泥，减少降雨期间污染物入河。分批、分期完成生活污水收集管网权属普查和登记造册，有序开展区域内无主污水管道的调查、移交和确权工作。建立和完善城市排水管网信息化管理系统，对管网改迁、设施移交、业态调整、水量变化等信息进行动态监管。落实管网、泵站、污水处理厂等污水收集管网相关设施的运营维护管理队伍，逐步建立以5—10年为一个排查周期的管网长效管理机制，有条件的地区，鼓励在明晰责权和费用分担机制的基础上将排水管网管理延伸到生活小区内部。推进城镇排水企业实施“厂—网—河湖”一体化运营管理机制。（牵头单位：区住建局、区城管局，参与单位：区水利水电局、区财政局、区国资公司、区城投公司。）

四、强化监督检查

各相关部门要把落实治水责任、防范水质反弹作为部门督查的重点内容，加强对辖区巩固城市黑臭水体治理成果的督促、检查和指导，对全区河道特别是已整治黑臭水体，要开展专项督查及暗访检查，对工作不力、治理不到位的地区要切实加强督查督办。建立健全督查考核机制，把巩固城市黑臭水体治理成果工作纳入各单位“五水共治”考核内容。各镇（街）、科技城要做好自查和落实整改工作，并因地制宜开展黑臭水体治理巩固提升专项行动。（牵头单位：区治水办（河长办），参与单位：区住建局、区城管局、区环保局、区水利水电局。）

五、落实保障措施

（一）加强组织领导

各地各部门要深刻认识巩固城市黑臭水体治理成果的重要意义，进一步压实责任、强化举措、狠抓落实，确保本方案确定的各项任务按期落实到位。各镇（街）、科技城管委会是巩固城市黑臭水体治理成果的责任主体，要再次开展全面排查，核清城市和集镇建成区内水体情况，逐一建立健全并实施巩固黑臭水体治理成果方案，明确工作任务，巩固治理成果；要制定本地区黑臭水体治理巩固提升实施方案，年初确定年度目标、工作计划和措施，年底将落实情况向区治水办（河长办）、区住建局、区城管局、区环保局、区水利水电局报告。对于巩固城市黑臭水体治理成果工作中涌现出的先进典型按照有关规定给予表扬奖励。区治水办（河长办）、区住建局、区城管局、区环保局、区水利水电局等部门加强统筹协调，出台配套支持政策，会同相关部门指导和督促地方落实巩固城市黑臭水体治理成果工作要求，并对治理目标和重点任务完成情况进行考核。〔区治水办（河长办）、区住建局、区城管局、区环保局、区水利水电局负责。〕

（二）严格责任追究

按照中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》要求，落实领导干部生态文明建设责任制，严格实行党政同责、一岗双责。各镇（街）、科技城管委会，要把巩固黑臭水体治理成果放在重要位置，主要领导是行政区域第一责任人，其他有关领导班子成员在职责范围内承担相应责任，要制定巩固城市黑臭水体治理成果部门责任清单，把任务分解落实到有关科室。住建、城管、环保、水利等部门要做好牵头，会同和督促有关部门做好工作，对于推诿扯皮、落实不力的，要提请有关职能部门进行问责；参与部门要积极作为，主动承担分配的任务，确保工作成效。将巩固城市黑臭水体治理成果工作情况纳入污染防治攻坚战成效考核，做好考核结果应用。对水质恶化反弹整改不力的、整改后再次恶化反弹的，以及整体水质明显恶化或黑臭河大面积反弹的，要在追究河长责任的同时，追究河长同级党政主要负责人的责任。〔牵头单位：区环保局，参与单位：区住建局、区城管局、区水利水电局、区治水办（河长办）、区纪委、区委组织部。〕

（三）落实要素保障

各镇（街）、科技城管委会要切实做好巩固黑臭水体治理成果行动资金保障，加大财政支持力度，创新投融资机制，引导和吸纳民间资金、社会资本参与黑臭水体巩固治理。完善污水处理收费政策，各地要按规定将污水处理收费标准尽快调整到位，原则上应补偿到水处理和污泥处置设施正常运营并合理盈利，加大污水处理费收缴力度，严格征收使用管理。在严格审慎合规授信的前提下，鼓励金融机构为市场化运作的城市黑臭水体治理项目提供信贷支持。按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，探索开展治污设备融资租赁业务发展。支持金融机构探索开展项目收益权、特许经营权、排污权等质押产品创新。（区财政局、区发改局、区住建局、区城管局、区环保局、区水利水电局按职责分工负责。）

结合“最多跑一次”审批制度改革，在严格前期决策论证和建设基本程序的同时，对城市黑臭水体治理巩固提升项目开通绿色通道，加快审批流程。（区发改局、区住建局、区环保局、区水利水电局、区国土资源局按职责分工负责。）

加强城市黑臭水体治理巩固提升科研攻关和技术支撑，不断提炼实用成果，总结典型案例，推广示范适用技术和成功经验。针对城市黑臭水体治理巩固提升过程中出现的技术问题，开展与大专院校的产学研合作，提供技术支撑。（牵头单位：区科技局，参与单位：区住建局、区城管局、区环保局、区水利水电局。）

（四）加强信用管理

将从事城市黑臭水体治理的规划设计、施工、监理、运行维护的单位及其法定代表人、项目负责人、技术负责人纳入信用管理，建立失信守信黑红名单制度并定期向社会公布。（牵头单位：区住建局，参与单位：区城管局、区发改局、区环保局、区水利水电局。）

（五）强化公众参与

各镇（街）、科技城管委会要做好城市黑臭水体治理巩固提升信息发布、宣传报道、舆情引导等工作，限期办理群众举报投诉的城市黑臭水体问题，保障群众知情权，提高黑臭水体治理巩固提升重大决策和建设项目的群众参与度。加强涉水方面法律法规规章标准宣传，增强企业商户环保自律意识，自觉履行治水社会责任。利用电视、广播、报纸、网络等媒体向社会宣传黑臭水体治理巩固提升的措施和成效，做好已整治黑臭水体附近居民的宣传工作，引导群众自觉维护治理成果，不向水体、雨水口违法排污，不向水体丢垃圾，鼓励群众监督治理成效、发现问题，形成全民参与治理的氛围。〔区治水办（河长办）、区住建局、区城管局、区环保局、区水利水电局负责。〕