临安区既有住宅加装电梯实施方案

（征求意见稿）

为适应社会经济发展和人口老龄化的需要，完善我区既有住宅使用功能，提高居住品质，方便居民生活，根据《杭州市区既有住宅加装电梯工作的实施意见》（杭政办函〔2017〕123号）文件精神，结合我区实际，特制定临安区既有住宅加装电梯实施方案。

一、适用范围

本方案适用于临安区城市规划建设用地范围内的既有住宅（别墅、排屋除外）。既有住宅同时满足以下条件的，可以申请加装电梯：

（一）具有合法权属证明；

（二）未列入房屋征收范围和计划；

（三）已建成投入使用的无电梯住宅。

二、实施原则

（一）开展临安区既有住宅加装电梯工作应当遵循“业主主体、社区主导、政府引导、各方支持”的原则。

（二）既有住宅加装电梯应当经本单元、本幢或本小区房屋专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意并签订加装电梯协议。拟占用业主专有部分的，还应当征得该专有部分的业主同意。

三、部门职责

临安区既有住宅加装电梯工作领导小组负责统筹领导既有住宅加装电梯工作。领导小组办公室（以下简称加梯办）设在区住建局，负责既有住宅加装电梯的政策制定、统筹协调、指导监督等工作。

各镇、街负责属地范围内既有住宅加装电梯的具体组织协调和推广工作。社区或居民委员会负责既有住宅加装电梯的政策宣传、业务指导、矛盾协调等工作。

住建、国土资源、规划、城管、安监、市场监管、消防、财政等行政主管部门及各管线单位应当根据职责分工，按照简便高效的原则，依法支持既有住宅加装电梯有关审查和备案工作。

四、组织实施

（一）确定实施主体

本单元、本幢或本小区相关业主作为既有住宅加装电梯申请人，负责意见统一、工程报建、设备采购、工程实施、维护管理等相关工作。

申请人可以推举业主代表作为实施主体负责上述工作，也可以书面委托电梯企业、具有设计施工资质的单位、物业服务企业、原建设单位、原产权单位、第三方代建单位等作为实施主体代理上述工作。受托人应当与委托人签订委托协议，明确双方的权利义务。

鼓励政府机关、企事业单位对自行管理的职工住宅组织实施加装电梯工作。

申请人作为建设单位承担相应法律法规规定的义务。

（二）制定方案。

由申请人编制符合建筑设计、结构安全、消防安全和特种设备等相关规范、标准的既有住宅加装电梯方案。

- 协议公示

申请人或实施主体应当将加装电梯初步设计方案、实施方案征求相关业主意见，并对征求意见的全过程和结果负责。

既有住宅加装电梯应当经有关业主同意后签订加装电梯协议，协议需明确项目负责人或委托单位主要职责、资金概算及费用筹集方案、电梯运行维护保养费用分摊方案以及加装完成后的电梯使用管理单位等内容。

以上协议和方案由加装电梯房屋所在社区、居委会在拟加装电梯单元楼道口、小区公示栏等位置公示10天，公示期间因加装电梯可能受到影响的利害关系人无实名制书面反对意见的，由社区（居委会）盖章备案；有异议的，所在社区、居委会应业主请求，应当组织调解，促使相关业主在平等协商基础上自愿达成调解协议。调解不成功的，社区、居委会不予盖章备案。

（四）筹集加梯资金

既有住宅加装电梯所需建设资金及运行使用、维护管理资金主要由业主承担，具体费用应根据业主所在楼层等因素协商，按一定分摊比例共同出资。业主可以申请使用本人及配偶的住房公积金、住房补贴。

(五)、现场勘察。由镇、街组织电梯公司、设计单位、专家及相关业主代表，对房屋质量、消防通道等情况进行现场勘察，并对加装电梯可行性进行评估分析，综合各方意见，确定是否具备加装条件。

(六)、委托专项设计。申请人或实施主体委托原设计单位或具有相应资质的设计单位对加装电梯方案进行专项设计。专项设计方案应符合《浙江省既有多层住宅加装电梯设计原则》的规定。

(七)、施工图图审。专项设计方案经业主充分协商、公示认可后，申请人或实施主体委托具有相应资质的设计单位按改建工程进行施工图设计。施工图经有资质的图审机构审查后报区建设行政主管部门备案。

(八)、联合审查。申请人或实施主体应当向属地镇、街提出加装电梯的申请，并由属地镇、街统一汇总后报区住建局。区住建局组织规划分局、国土资源、市场监管、消防、城管等部门以及有关管线单位进行联合审查，出具联合会审纪要。申请人或实施主体提供的材料有：

（1）相关业主身份证、房屋权属证明复印件；

（2）代理人身份证、授权委托书；

（3）加装电梯方案文本（相关文字说明、图纸等）；

（4）施工图审查备案证明文件；

（5）经所在社区、居委会备案的加装电梯协议；

（6）区住建局要求提供的其他材料；

加装电梯涉及电力、供水、燃气、电信、移动、联通、华数等管线移位及其他配套设施项目改造的，相关单位应开通绿色通道，根据联合审查意见，予以优先办理。

（九）、工程施工。加装电梯施工前，申请人或实施主体应向区建设行政主管部门办理工程质量安全监督登记手续。施工单位应向有资质的特种设备检验检测机构申报电梯监督检验。施工过程接受特种设备安全监督管理部门和建设工程质量安全监督部门的质量安全监督。

（十）、竣工验收。

1.工程验收。加装电梯有关业主对加装电梯工程施工全过程的安全生产负总责，设计、施工、监理单位和电梯企业等按有关法律法规规定负相应责任。工程竣工后，申请人应组织设计、施工、监理单位和电梯企业等对加装电梯工程进行质量竣工验收。竣工验收应邀请所在社区居委会参加。

2.使用登记。申请人应依法在电梯投入使用前或者投入使用后30日内向所在区特种设备安全监督管理部门办理使用登记，取得使用登记证书。

3.建档移交。既有住宅加装电梯竣工验收合格后，对包括工程前期、施工、竣工在内的相关资料进行整理，并移交城建档案管理部门存档审核后接收存档。

五、相关要求

（一）安全要求

既有住宅加装电梯的设计、施工、监理单位应具备相应资质。加装的电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关标准和安全技术规范的要求，由具备相应资格的单位制造和安装，安装前应书面报告区特种设备安全监督管理部门，投入使用前应经监督检验合格。

各镇、街作为组织实施既有住宅加装电梯的属地责任主体，要加强对本辖区既有住宅加装电梯工作的协调和安全监督工作。

（二）规划要求

既有住宅加装电梯应以实用性为原则，不得侵占城市道路，不得影响城市规划实施；应尽量减少占用现状绿化，尽量减少对周边相邻建筑的不利影响，不得增加或变相增加住宅使用空间，建筑面积不计入容积率。在满足消防、安全条件，保障各项功能正常适用的前提下，加装电梯体量不纳入建筑间距计算。

六、保障措施

（一）资金保障

1.临安区国有土地上四层及以上的非单一产权既有住宅加装电梯，政府给予20万元/台的补助，由区、镇街两级财政按1:1分摊。补助资金拨付给各镇、街管理，专项用于加装电梯事宜。

2.既有住宅加装电梯的管线迁移（供水、电力、燃气、电信、移动、联通、华数等）的费用原则上区财政承担5万元。（10万元以内的管线迁移费用区财政统筹）。

3、社区补助经费。每安装一台电梯区财政补助所在社区工作经费8000元，各镇、街要建立跟踪审计制度并在竣工验收后进行决算审计，将相关资料报区住建局汇总，经区住建局与区财政局审核后分批拨付给各镇、街。

4.各管线单位应在属地镇、街统一组织下，先行垫付管线迁移费用并负责组织实施。各镇、街要建立跟踪审计制度并在竣工验收后进行决算审计，将相关资料报区住建局汇总，经区住建局与区财政局审核后分批拨付给各镇、街。

4、社区补助经费

（二）施工保障

1.各管线单位原则上要在既有住宅加装电梯项目通过联合审查之日起15日内组织进场施工。

2.管线迁移涉及的地面开挖、复原工作及雨、污水管道迁移由属地镇、街负责组织相关单位实施。

3.既有住宅加装电梯原则采用公变供电形式及单路供电方式。业主主动要求实行双路供电方式的，增加的费用由业主与电力部门自行协商。既有住宅物业配套设施由专变供电的，加装电梯业务按照高压新装或者根据实际情况按照其他类别进行用电申请。涉及的电表前管线迁移与接入、增设、电杆移位、路灯迁移等工作由电力部门负责。

4.既有住宅加装电梯用电电表开户，原则上以所属小区物业公司名义开户（没有物业公司的小区，以统一推荐的业主代表加所属单元楼道号名义开户）。

七、其他

（一）加装电梯新增部分，不再另行测绘，不计入各分户业主的产权面积，不再办理不动产登记。

（二）对已经依法办理有关施工手续的既有住宅加装电梯工程，相关业主应当提供必要的施工便利，不得阻挠、破坏施工。

（三）区加梯办联合特种设备安全监督管理部门应当统一公布有资质的既有住宅加装电梯制造、安装、改造、修理单位名单等信息，方便群众自主选择。

（四）加装电梯的生产、经营、使用、维护保养、检验、检测、安全风险评估、监督管理按照《杭州市电梯安全管理办法》的相关规定执行。

（五）既有住宅加装电梯工作应结合实际，积极探索使用新材料新技术新办法，鼓励购买相关保险。

（六）各镇、街及有关部门要通过各种途径加强宣传发动，使社会公众广泛了解既有住宅加装电梯的意义、基本条件、办理流程、相关政策等内容，切实提升群众的积极性。

（七）未明确事宜及后续有关情况由区既有住宅加装电梯工作领导小组讨论确定。

（八）本实施方案自2018年10月  日实施，有效期至2021年12月31日。

附件:1.授权委托书（样本）

2.临安区既有住宅增设电梯业主意见征询表

3.临安区既有住宅增设电梯业主信息汇总表

4.临安区既有住宅加装电梯申请表

5.临安区既有住宅增设电梯项目协议书（范本）

6.镇、街初步审核意见表

附件1

授权委托书（样本）

委 托 人：   幢  单元      位业主（名单附后）。

受委托人：   为   位业主代表作为实施小组。

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 房号 | 联系电话 | 签名（加盖手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

申请对象代表人：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 房号 | 联系电话 | 签名（加盖手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

委托事项：

因   幢  单元增设电梯事宜，委托人特委托受委托人办理相关手续。

委托权限：一般授权（或特别授权），包括代为提交申请、委托设计、公示征求意见、与业主进行协调、代为领取相关审批文书等。

年   月   日

注：授权委托书签订，应根据《物权法》七十六条规定执行。

委托人名单：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 房号 | 联系电话 | 签名（加盖手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

附件2

临安区既有住宅增设电梯业主意见征询表

业主：

源于广大业主关于增设住宅电梯的意愿，现根据省市既有住宅增设电梯工作的相关规定，经业主讨论，拟申请增设住宅电梯。为确保增设电梯工作顺利进行，并在增设电梯期间得到你的支持配合，现特将业主意见征询表送达给您，请您在仔细阅读后认真填写。

一、增设电梯

1.是否同意增设电梯的意见

| 业主（产权人） |  | 地址 | 路号楼室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否同意增设 | 是 |  | 否 |  |

注：1.填表人在是否同意增设/方案一栏只能用（✓）选择一项，

放弃填写的一律视做同意。

2.业主本人不方便填写的，可由业主委托其他人代填本征询

表，但需出具业主委托书和身份证复印件。

二、资金筹措

1.前期建设费用（含设计、土建、电梯和安装等费用）

本工程建设资金采取多渠道筹措方式，经初步测算，总费用约    万元，首先不考虑政府财政补贴的前提下，所在楼栋业主需自筹资金共   万元。

业主自筹费用分摊到户的计算规则为：以整个项目总资金为100%为基准，一楼____%、二楼____%、三楼____%、四楼____%、五楼____%、六楼____%、七楼____%。如有不出资的______________，其他楼层按上述计算方式缴付。（不参与出资的，由所有出资的业主平摊。）

具体每户应承担费用：

| 楼层 | 户数 | 每户分摊费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |
| 四 |  |  |  |
| 五 |  |  |  |
| 六 |  |  |  |
| 七 |  |  |  |
| 总计： 万元 |

2.后期费用分摊方案（电费、电梯保养、修理和日常保洁费用等）

日常运行资金初步测算为   元/年，全部由所在楼栋业主承担。分摊到户的计算规则为：以整个费用总资金100%为基准，一楼____、二楼____、三楼_____、四楼____、五楼_____、六楼_____。如有不出资的______________，其他楼层按上述计算方式缴付。（不参与出资的由所有出资的业主平摊。）

具体每户应承担费用：

| 楼层 | 户数 | 每户分摊费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |
| 四 |  |  |  |
| 五 |  |  |  |
| 六 |  |  |  |
| 总计： 元/年 |

3.应补充筹集电梯大修和更新维修基金

根据相关规定，电梯增设后，业主应按物业管理有关维修资金筹集的相关规定，补充筹集或再次筹集维修资金，每平方米维修资金不得少于每平方米建筑面积成本价的  %，按现行公有住房出售的成本价每平方米建筑面积元计，本栋每平方米应补充筹集电梯大修和更新的维修资金为每平方米建筑面积的成本价乘以%，即____*____%，为______元/平方米。每户应承担的费用由所有出资业主平摊。

4.是否同意上述前期建设费用、后期日常运营费用、补充筹集电梯大修和维修基金的意见

| 业主（产权人） |  | 地址 | 路号楼室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否同意 | 是 |  | 否 |  |

业主签名：

杭州市____区____小区业主委员会（章）

____年___月____日

附件3

临安区既有住宅增设电梯业主信息汇总表

| 序号 | 房号 | 楼层 | 户主 | 面积 | （是或否）同意 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人数比例 | 为同意户数人数/所有户数人数的百分比 |  |
| 面积比例 | 为同意面积/所有户数总面积 |  |

注：附件1、2、3业主完成后，领取《既有住宅加装电梯申请表》主送社区（村）同时抄送镇、街及区加梯办。

附件4

临安区既有住宅加装电梯申请表

| 申请地址 |  | 总层数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 该楼总梯数 |  | 每梯总户数 |  | 是否有架空层 |  |
| 业主代表负责人姓名 |  | 住房号 |  | 联系电话 |  |
| 房屋申请 情况说明 | 房屋结构 |  | 建成时间 |  |
|  | 申请房屋业主同意比例（百分比） |  |
|  | 资金分摊是否签订协议 |  |
|  | 是否有后续管理方案 |  |
| 申请提供 材料 | 附件： 1.业主代表负责人身份证复印件 2.全体申请业主授权委托书 3.全体申请业主委托人名单 4.全体申请人产权证明复印件 5.临安区既有住宅增设电梯项目协议书 6.临安区既有住宅增设电梯业主意见征询表 |

附件5

临安区既有住宅增设电梯项目协议书

（范本）

根据国家有关法律法规，本单元相关业主经过友好协商，就本单元增设电梯项目达成如下协议：

一、房屋坐落：本单元相关业主同意在本单元（小区幢单元）增设载客电梯一部。

二、产权归属：增设电梯后的新增面积，不再另行测绘，不计入各分户业主的产权面积和土地分摊面积，不再办理不动产登记。

三、申请主体：本单元相关业主同意选择以下第种方式组织实施。

（一）自行实施：业主民主推选出     为本单元增设电梯项总负责人。

（二）委托实施：本单元相关业主经过友好协商，现委托托     代为申办增设电梯的有关事宜。

四、业主、电梯项目负责人或委托单位主要职责：

（一）业主主要职责：

（二）电梯项目负责人或委托单位主要职责：

五、资金分摊比例：业主承担的建设资金部分和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊：

1.电梯建设总资金暂以    万元估算，各住户的分摊比例按以下办法执行，在完成项目结算后按比例多退少补：

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户分摊数（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.电梯电费运行费用的分摊办法

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户分摊数（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.电梯维护费用的分摊办法

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户分摊数（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、电梯投入使用后，除协议提到的有关事项外，其他凡涉及本梯使用的相关事宜，按照现行住宅电梯管理统一办法执行。不尽事宜由本梯业主协商解决。

七、本协议一式3份，区梯改主管部门执1份，每梯项目总负责人或代理单位执1份，所属镇街或社区（村）备案1份。本协议书复印至每位业主1份。

八、本协议自签订之日起生效。签约日期  年   月　　日。

九、其他约定：

十、本单元业主（产权人）签名：

| 701： | 702： | 703： | 704： |
| --- | --- | --- | --- |
| 601： | 602： | 603： | 604： |
| 501： | 502： | 503： | 504： |
| 401： | 402： | 403： | 404： |
| 301： | 302： | 303： | 304： |
| 201： | 202： | 203： | 204： |
| 101： | 102： | 103： | 104： |

见证单位(盖章):

年   月   日

注：所有申请业主签订协议后报镇、街审核

附件6

镇、街初步审核意见表

| 申请地址 |  | 总层数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主信息 |  |
| 业主代表信息 |  | 联系方式 |  |
| 业主代表身份证号码 |  |
| 审核内容 | 拟加装电梯业主同意比例： |
|  | 有无授权委托书（有或无）： |
|  | 是否有加装电梯资金分摊方案（是或否）： |
|  | 是否有加装电梯协议（是或否）： |
|  | 是否公示（是或否）： |
|  | 是否有书面反对意见（是或否）： |
| 审核意见 | （街道（镇）盖章） 年 月 日 |