附件1

临安区巩固城市黑臭水体治理成果2021年四季度工作进展情况表

| **序号** | **工作措施** | **2021年任务计划** | **报送单位** | **四季度进展情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 推进“污水零直排区”建设，全面控源截污。 | 创建“污水零直排”镇（街道）3个，创建“污水零直排”生活小区不少于50个。 | 治水办督查一组 | 3个镇街：锦城街道、於潜镇、昌化镇均已完成建设并通过验收；  50个生活小区：均已完成建设并通过验收。 |
| **2** | 完成昌化镇精密元件功能区、太湖源镇工业集聚区、横溪中小企业创业园、潜川西乐工业集聚点、天目山镇工业集聚区、於潜横山工业园区、天目医药港化工集聚区“污水零直排区”创建。 | 生态环境局临安分局 | 7个工业园区：均已完成建设并通过验收。 |
| **3** | 开展其它类污染源“污水零直排区”建设，完成主城区维修洗车行业“污水零直排”沉淀池改造55家。 | 区交通运输局 | 已完成57家，投入资金约74万，资金由企业自筹。 |
| **4** | 加快污水收集处理系统建设 | 城乡污水处理扩容提标：太阳镇第二污水处理厂新建项目建成投运。完成高虹、藻溪、潜川、河桥、湍口、岛石污水处理厂和临安城市污水处理二厂清洁排放提标改造。开工建设昌化、於潜、龙岗污水处理厂清洁排放提标改造。 | 区住建局 | 太阳镇第二污水处理厂新建项目已建成并试运行。高虹、藻溪、潜川、河桥、湍口、岛石污水处理厂和临安城市污水处理二厂清洁排放提标改造均已完成。昌化、於潜、龙岗污水处理厂清洁排放提标改造均已开工。 |
| **5** | 建设城区污水管网10公里，集镇污水管网7公里。 | 已完成建设城区污水管网10.5公里、集镇污水管网12.5公里。 |
| **6** | 深入开展入河湖排污（水）口整治 | 加强我区入河排污口的监管，深化入河排污口规范化建设，持续深入开展入河湖排污（水）口排查、整治工作。 | 生态环境局临安分局 | 在2020年入河排污口规范化整治基础上再完善，加大企业入河排污口的巡查，确保水质达到相关排放标准。 |
| **7** | 强化工业企业污染控制和整治 | 对涉水行业整治完成的企业开展“回头看”。 | 生态环境局临安分局 | 已完成整治效果评估。 |
| **8** | 加强农业农村污染控制 | 完成省下达省级美丽牧场和渔业健康养殖示范创建等任务。 | 区农业农村局 | 高虹镇、於潜镇共2家省级美丽牧场项目均已建设完成，并通过验收和资金拨付。青山湖街道、天目山镇2家渔业健康养殖示范创建均已完成并通过验收。 |
| **9** | 农村生活污水治理新建扩面（一期）项目，做好全区全面排查，重点解决管网接户、主管网铺设，终端建设等问题，提高污水收集率。 | 区住建局 | “临安区2021年农村生活污水治理扩面工程”已开工。 |
| **10** | 规范清淤疏浚和水体保洁，治理内源污染。 | 完成水利工程标准化提升改造25处；完成全区水域调查和水域保护规划编制。 | 区水利水电局 | 水利工程标准化提升改造已完成25处；已完成全区水域调查和水域保护规划编制。 |
| **11** | 加强水体生态修复，增强自净功能。 | 创建完成2条美丽河湖，1个水美乡镇。 | 区水利水电局 | 完成锦溪省级美丽河湖创建并通过市级验收；完成南苕溪市级美丽河道创建并通过验收；完成湍口镇水美乡镇创建并通过验收。 |
| **12** | 2021年完成海绵城市建设区域总面积不低于3.7平方公里，其中完工项目10个。 | 区住建局 | 10个项目已完工 |