附件

2022年政府工作报告重点工作完成情况表

| 序号 | 工作目标 | 工作任务 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、优空间，增动能，让产业质效更高 |
|  | 实施“腾拓”双提能行动 | 全面实施新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚计划。 | 1.制定《临安区新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动实施方案（2021-2023年）》；2.推进低效整治、创新强工、招大引强、质量提升四大攻坚行动，全区共盘活低效工业用地2926.61亩；腾出用能52409.76吨标煤。 |
|  | 坚决推进全域工业用地低效整治，强化“亩均论英雄”结果应用，制定更加科学有效的高耗低效企业认定标准，实现工业企业用地履约监管全覆盖。 | 1.制定高耗低效企业标准，出台《2022年杭州市临安区工业企业亩产效益综合评价办法》；2.2022年出让工业用地全部纳入履约监管。 |
|  | 通过改造提升、兼并重组、项目招引、倒逼腾退等方式，整治提升高耗低效企业300家。 | 全区共完成高耗低效企业整治销号468家。 |
|  | 实施“腾拓”双提能行动 | 坚决推进“清单化”管理，建立批而未供、供而未用和低效用地三张清单，通过政府回购收储、企业自行改造、市场主体联合开发等方式，消化批而未供、供而未用土地1.1万亩，盘活存量工业用地1000亩以上。 | 全年消化批而未供土地1573亩，供而未用土地12877亩，盘活存量工业用地1650亩。 |
|  | 坚决遏制“两高”项目盲目发展，腾出用能3万吨标煤。 | 全年共腾出用能52410吨标煤。 |
|  | 按照规划引领、框架先行、片区做地、逐宗推进的原则，加快推进锦北金马区块、玲珑九州街区块平台空间拓展。 | 锦北金马区块和玲珑九州街区块配套基础设施进场施工。 |
|  | 按照规划引领、框架先行、片区做地、逐宗推进的原则，加快推进科技城横畈区块平台空间拓展。 | 1.完成横畈扩展区选址论证和控规调整；2.新智造产业园完成雅观村803亩土地征用及林转用报批；3.横畈扩展区的龙跃街、泉口街进场施工。 |
|  | 有序开展征地拆迁和企业搬迁，加快完善基础设施配套。  | 1.岳庙前区块、青罗线区块、吴越文化历史商业街区、8300厂文创园区块和限价期房（锦绣三产留用地）区块全部完成签约；2.新横线西区块完成159户签约，桃树山和老阀门厂完成511户签约，13省道西侧完成签约9户，老青山区块完成模拟拆迁。 |
|  | 全年拓展工业承载空间3000亩以上，工业用地供地规模达1300亩以上。 | 全年拓展平台空间3027.43亩，供地1350亩。 |
|  | 深化小微园建设，建成投用装饰纸产业园，创成省级小微园1个，新增入园企业20家以上。 | 1.於潜装饰纸产业园一期项目建成投用，入驻企业6家；2.青山湖科技城森湖科创园获评第十批省级小微企业园；3.全年新增小微企业园入园企业28家。 |
|  | 实施“腾拓”双提能行动 | “工创园”要围绕打造产城融合和产学研一体化样板街区目标，完善道路基础设施，加快重大项目建设。 | 1.“工创园”创新路、溪北路、博远路、兴业街西延、塘塍街进场施工；2.普昂项目主体结顶，双湾项目和暾澜项目启动主体施工，优必选项目完成地下室围护桩施工。 |
|  | “硬科技”产业园要围绕打造产城融合与工业上楼的高品质产业空间目标，完成区块拆迁，做好基础设施项目前期工作。 | 硬科技”产业园已签约34家，其中4家已拆除，8家正在腾空。 |
|  | “鲲鹏”总部产业园要围绕打造楼宇经济新标杆目标，完成产业规划编制。 | “鲲鹏”总部产业园完成产业规划方案专家评审。 |
|  | “鲲鹏”总部产业园要围绕打造楼宇经济新标杆目标，完成园区一期做地。 | “鲲鹏”总部产业园完成征迁、初步平整、环评、建筑垃圾清运和考古勘探。 |
|  | 新智造产业园要围绕打造先进装备制造集聚区目标，完成园区单元控规修编、拓展区征地550亩。 | 1.横畈扩展区完成选址论证和控规调整；2.新智造产业园完成雅观村803亩土地征用及林转用报批。 |
|  | 都市工业产业园要围绕打造新制造、生物医药和都市型工业产业集聚区目标，完成园区整体规划，做地1200亩以上。 | 1.玲珑首发区块配套基础设施项目进场施工；2.玲珑老工业区一期和三期10宗地28家企业全部签约；3.小堰山东侧区块完成道路设计；4.都市工业产业园全年做地1200亩。 |
|  | 大健康产业园要围绕打造生命健康科创高地目标，加快项目落地。 | 1.天目医药港孵化园一期共签约项目21个；2.隆基生物主体结顶，启动装修；3.鑫富项目完成场平工程35%；4.锦南小微园一期精装修基本完成。 |
|  | 实施“引落”双提速行动 | 建立企业履约数字化评估平台，健全签约、摘地、建设、达产、见效等全链条监管体系，优化项目决策、推进、服务和绩效评价机制。 | 招商项目管理平台系统完成建设。 |
|  | 坚持“眼睛向内”，树立“支持在临企业再投资也是招商”的理念，鼓励引导“以商招商”“以企引企”，全力推动“临商回归”。 | 全年完成“临商回归”亿元以上项目10个。 |
|  | 坚持“眼睛向外”，紧盯微电子（精密仪器）、生物医药、新材料等重点领域，大力招引“链主型”企业、产业链头部企业，力争在引领性重大产业项目招引上实现大突破。 | 制定发布《临安区“招大引强提质”三年行动方案》，全年落地产业链头部亿元以上项目8个。 |
|  | 坚持“眼睛向上”，主动融入和服务发展大局，紧盯国家、省市政策导向，积极争取重大项目、重大要素、重大改革。 | 1.区人民医院和妇幼保健院整体迁建项目、329国道临安玲珑至於潜段改建工程，S206（14省道）临安段改建工程、省中医药研究院和浙江公路技师学院青山湖校区项目等列入2022年省重点项目计划，信创动力、万马高端电缆、交工集团总部、鑫微动力电池产业园和锦南小微企业园列入2022年“4+1”重大项目计划；2.2022年储备专项债项目17个，其中实际发行项目14个，发行额度27.31亿元。 |
|  | 全年引进亿元以上产业项目40个，10亿元以上项目5个，实到外资2亿美元。 | 全年引进亿元以上产业项目40个，10亿元以上项目8个，实到外资2亿美元。 |
|  | 实施“引落”双提速行动 | 探索建立工业项目“土地等项目、拿地即开工”工作机制，进一步缩短项目建设周期。 | 制定《临安区一般工业用地“拿地即开工”操作指引（试行）》，隆基生物、斑斓谷新材料、童食味食品等6个项目实现“拿地即开工”。 |
|  | 健全重大项目攻坚机制，动工建设鑫富科技、杭叉三期、福斯特感光干膜、所托瑞安、优必选、普昂等项目，加快推进凤凰光学、可靠智能工厂、谱育科技二期等在建项目，确保万马高端电缆、华正铝塑膜等项目建成投产，“152”项目全部落地开工。 | 鑫富科技、杭叉三期、福斯特感光干膜、优必选、普昂等项目开工建设，万马高端电缆、华正铝塑膜等24个项目建成投产，4个“152”项目全部落地开工。 |
|  | 加快中电海康国家重点实验室建设，推动驰拓科技新型高端存储芯片量产项目实质性落地。 | 1.中电海康国家重点实验室通过国家科技部评审；2.驰拓科技新型高端存储芯片量产项目按计划有序推进。 |
|  | 全年实施重点项目94个，完成投资139.45亿元。 | 97个项目共完成投资162.4亿元，完成年度计划投资的114.1%。 |
|  | 深化落实人才新政，推进“天目系列”人才工程，引育海内外创新创业领军人才10名，新增F类及以上高层次人才1000名。 | 全年引育海内外创新创业领军人才21名，累计新增F类及以上高层次人才1206名。 |
|  | 新增大学生青年人才7000名。 | 全年开展线上线下招引活动8场，落实就业创业政策6498万元，实现新增大学生青年人才7749名。 |
|  | 弘扬新时代“工匠精神”，发展技能大师工作室。 | 全年新增区级技能大师工作室7个。 |
|  | 实施“引落”双提速行动 | 弘扬新时代“工匠精神”，发展劳模工作室。 | 1.全区推选产生全国“五一”劳动奖章获得者1名、杭州市劳动模范（集体）23 个；2.认定“浙江工匠”2名、“杭州工匠”2名、“天目工匠”10名；3.推选产生省级最具有影响力高技能人才（劳模工匠）创新工作室1家、市级2家、区级10家。4.全市首建“天目匠心馆”并成功入选全市工会改革创新“十佳成果”。 |
|  | 壮大“金蓝领”和紧缺型、实用型人才队伍。 | 全年培育高技能人才3280人次。 |
|  | 实施“转育”双提质行动 | 实施科技企业“双倍增”行动，新增国家高新技术企业86家、省科技型中小企业150家。 | 全年新增国家高新技术企业118家、省科技型中小企业234家。 |
|  | 深化“揭榜挂帅”“赛马制”，申报省级以上重点研发项目6个、工业设计中心3家，新增省级企业研发机构5家。 | 全年共申报省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目8个，立项4个。申报省（重点）企业研究院3家，省研发中心（技术中心）13家，工业设计中心3家。 |
|  | 深化制造业产业基础再造和产业链提升，培育微电子、高端装备等标志性产业链。 | 1.全年完成“三化”转型项目53个；2.推荐首台（套）产品认定项目10个、首批次新材料认定项目5个，其中福斯特和万马高分子新材料实现临安国内首批次新材料零突破。 |
|  | 战略性新兴产业占规上工业比重达到42.5%。 | 全区战略性新兴产业占规上工业比重为37.8%。 |
|  | 高新技术产业增加值占规上工业比重达到80%。 | 全区实现高新技术产业增加值212.23亿元，占规上工业增加值比重84.2%。 |
|  | 实施“转育”双提质行动 | 迭代升级电线电缆等专项扶持政策，打造传统制造业改造提升2.0版。 | 1.制定《关于全面推进传统制造业改造提升的若干政策意见（初稿）》；2.完成传统制造业企业改造提升154家（次），举办产业链对接会10场。 |
|  | 实施数字赋能工程，新增“未来工厂”培育企业20家，力争数字经济核心产业增加值增长14%以上。 | 1.全年新增“未来工厂”体系企业22家，其中华正新材列入省级“未来工厂”试点企业，西子富沃德列入省级智能工厂，万马天屹、优迈科技列入省级数字化车间，33家企业入围市级“未来工厂”体系培育企业；2.全年数字经济核心产业增加值增幅5.7%。 |
|  | 深入实施“鲲鹏计划”，建立百亿级龙头企业、十亿级骨干企业培育库，鼓励支持龙头骨干企业建立产业链配套园区，全年新增十亿级企业2家，力争百亿级企业再添新员。 | 全年新增十亿级企业2家。 |
|  | 深入实施“凤凰行动”，强化优质企业发现培育，支持开展兼并重组，帮助指导股改上市，保障上市企业募投项目落地。 | 全年共组织企业上市辅导培训6次，辅导股改上市7次，开展“金融智囊送千企”活动和“一对一”走访服务企业1000余次，累计兑现市区两级资本市场扶持资金1274.2万。 |
|  | 深入实施“雏鹰行动”，积极培育“单项冠军”“隐形冠军”，新增亿元企业15家、省专精特新中小企业5家。 | 1.新增亿元企业20家；2.奥星电子等7家企业成功认定第四批国家级专精特新“小巨人”企业；万晟药业等4家企业成功认定第一批省专精特新中小企业。 |
|  | 深入实施小微企业成长计划。 | 全区新增小微企业3149家。 |
|  | 实施“转育”双提质行动 | 加大杭师大、贝壳社等加速器引育企业力度，着力打造众创-孵化-加速-产业化全链条，推动形成以专业化分工和协作为基础的企业集群。 | 1.制定《临安区创新创业企业孵化全链条工作实施方案》；2.杭师大孵化平台项目签约落地；3.青蓝港湾（贝壳社）孵化器创成杭州市级专业化孵化器，并成功招引企业21家。 |
|  | 全年培育市级以上科技企业孵化器、众创空间3家。 | 全年培育国家级众创空间2家，市级标准化孵化器2家、专业化孵化器1家、众创空间1家。 |
| 二、建新城，兴古城，让城市能级更强 |
|  | 畅通城市交通 | 建成牧松线一期。 | 牧松线一期建成通车。 |
|  | 建成临金高速先行段。 | 临金高速先行段建成通车。 |
|  | 加快推进329国道玲珑至於潜段改建工程。 | 329国道玲珑至於潜段路基完成25%。 |
|  | 深化329国道银湖至玲珑段项目前期。 | 329国道银湖至玲珑段完成工可报审稿编制。 |
|  | 深化胥高线项目前期。 | 胥高线完成初步设计审查。 |
|  | 高度关注杭州西站聚核效应，积极争取临安轨道交通互联，推动文一西路西延项目加快建设。 | 文一路西延与科技大道余杭段一期开工建设，二期完成招标，三期完成余杭范围基本农田调整。 |
|  | 畅通城市交通 | 加快推进吴越街（玲珑入城口-锦天路段）改造工程。 | 完成吴越街（玲珑入城口-锦天路段）扩建半幅道路路基工程。 |
|  | 完成万马路（城中街-吴越街）等新改建道路20条。 | 全年共完成万马路（城中街-吴越街）、白泥路、临水一弄等20条新改建道路。 |
|  | 完善地铁站点、公共枢纽点接驳线路。 | 全年新增公交线路4条，优化25条。 |
|  | 建成投用公交西站综合体。 | 公交西站建成投用。 |
|  | 提升新城能级 | 优化新城商务、文旅等业态功能布局。 | 1.彭祖公园建成开放；2.成功引进碳中和产业链企业—浙江知溦生物科技有限公司。 |
|  | 启动“一厅一桥”建设。 | 1.城市客厅完成智慧路东段、架空平台主体工程、科创路、竞技路路基，完成基础设施总工程量90%；2.跨湖大桥完成水保、环评和初步设计方案编制。 |
|  | 加快推进国际商务中心二期项目。 | 国际商务中心二期完成幕墙工程，东塔楼客房完成基层，西塔楼墙体完成砌筑，裙房完成机电安装。 |
|  | 建成新天地综合体。 | 新天地北塔楼完成主体结构及砌体工程；南塔楼浇筑完成至26层，墙体砌至19层；购物中心结顶，外墙龙骨安装85%，铝板安装完成900平方米；酒店完成主龙骨安装。工程总包已全面复工。 |
|  | 大力实施青山湖综保工程，确保北岸线精彩亮相。 | 1.完成北岸线整治工程；2.完成南岸线线型优化，并启动征迁；3.完成库区AB区块、I区块（一期）防洪库容验收。 |
|  | 提升新城能级 | 以打造康泽锦南城市风貌样板区为抓手，完成新城扩容提升规划编制。 | 1.完成新城扩容提升规划编制；2.康泽锦南获评杭州市级城市风貌样板区。 |
|  | 动建新城南路，加快锦南新城未来社区项目建设，投用康养广场。 | 1.康养广场建成交付；2.锦南新城未来社区项目优化设计方案；3.新城南路项目（一期）进场施工。 |
|  | 投用太保家园颐养社区一期。 | 太保家园颐养社区一期建成投用。 |
|  | 开放石山亚运山地公园。 | 石山亚运山地公园建成开放。 |
|  | 完善老城功能 | 深化吴越国王陵考古遗址公园建设，推进塔山路历史文化街区项目前期，动建吴越国衣锦城址公园，基本建成功臣山区块。 | 1.塔山路历史文化街区项目完成方案设计；2.吴越国衣锦城址公园完成可研批复和初设批复；3.吴越国王陵考古遗址公园功臣山区块项目基本建成。 |
|  | 积极发掘吴越国文化内涵，推动城市建设与历史文化有机融合。 | 1.塔山路历史文化街区项目完成方案设计；2.吴越国衣锦城址公园完成可研批复和初设批复；3.吴越国王陵考古遗址公园功臣山区块项目基本建成；4.天目窑遗址群保护规划完成初稿编制。 |
|  | 打造苕溪锦带城市风貌样板区。 | 苕溪锦带创成省级城市样板区。 |
|  | 建成投用钱王大酒店。 | 钱王大酒店建成试运营。 |
|  | 确保人民广场地铁TOD综合开发项目开放运营。 | 人民广场地上开放，地下停车场和商业公共区域完成建设。 |
|  | 完善老城功能 | 做活苕溪南北街等区域夜间经济。 | 全年新增铂盛汇、时代广场等区域夜间经济。 |
|  | 启动建设临安印象综合体。 | 临安印象综合体完成施工图图审。 |
|  | 推动三星级以上农贸市场“五化”全覆盖。 | 锦南农贸市场“五化”市场完成验收，实现三星级以上农贸市场“五化”全覆盖。 |
|  | 健全物业服务考核评价体系，着力提升小区管理水平。 | 每季度对161个小区进行物业服务考核。 |
|  | 完成马溪未来社区省级试点建设。 | 马溪社区创成省级未来社区。 |
|  | 新增城市绿地110万平方米。 | 全年新增城市绿地110.4万平方米。 |
|  | 动建玲珑山山体公园。 | 玲珑山山体公园南北线贯通。 |
|  | 制定城市规划建设导则。 | 完成城市规划建设导则（送审稿）。 |
|  | 制定城市精细化管理导则，高效运行“一网智治”指挥体系。 | 制定《临安区城市精细化管理导则（试行）》，组建精细化管理咨询委员会专业服务队伍。 |
|  | 推进“一网统管”城运中心建设。 | “一网统管”城运中心共接入六大领域1736项指标，完成“人房企事物”五大类298张表归集，上线“指挥调度中心”、“AI赋能中心” 和“应用集成中心”三大模块。 |
|  | 促进产城融合 | 大力推进集镇有机更新，有序实施老青山等区块城改征迁，加快青山、聚贤未来社区建设。 | 1.青罗线东区块完成征迁，章家边区块完成签约，老青山区块完成模拟拆迁；2.科技城三小主体结顶，开展装修；3.骆杨街和滨河南路进行可研报批。 |
|  | 深入开展“靓镇”专项行动，促进集镇洁化序化美化，打造“镇城合一”“城镇交融”的城市面貌。 | 横畈集镇新建停车场7个；完成路灯提升改造和保洁招标，并开展“见底色”行动。 |
|  | 加快杭十四中青山湖学校建设，积极招引优质医疗教育资源。 | 杭十四中青山湖学校完成主体建设。 |
|  | 加快科技城三小建设、人才公寓建设，建成投用科技城第一幼儿园。 | 科技城第一幼儿园建成投用；科技城三小完成主体工程，并开展装修；青航区块人才公寓完成工程量的70%。 |
|  | 实施“微公交”提升工程。 | “微公交”项目完成优化方案。 |
|  | 完成星港路南延等道路建设。 | 星港路南延、发达路跨苕溪桥和星港路跨苕溪桥建成通车。 |
|  | 推进苕溪休闲景观带建设，建成会锦体育文化公园、胜联山地公园。 | 苕溪锦带创成省级城市样板区，会锦体育文化公园、胜联山地公园建成开放。 |
|  | 坚持产业入园、工业入楼、孵化入室，盘活用优存量楼宇厂房，通过以企引企等方式，招引科技型小微企业80家，新增入楼创业人员5000人以上。 | 全年共招引科技型小微企业96家，新增创业人员5008人。 |
|  | 大力实施“夜晚留城”工程，加快创业广场、环球物流等区块商业集聚，谋划一批特色街区、网红业态。 | 全年完成商业布点10个，招引各类商业配套项目17个。 |
|  | 推进古城复兴 | 高标准编制千年古城复兴规划，推进昌化省级试点、於潜市级试点工作，进一步增强副中心城市辐射带动作用。 | 1.完成锦城、於潜、昌化三个千年古城综合规划编制；2.昌化镇东坡廊桥建成投用，吴越国王陵考古遗址公园（功臣山区块）基本完成，於潜镇天目溪扶西堰—观新桥段治理一期项目完成工程量的50%。 |
|  | 加快於潜迎宾大道建设。 | 於潜迎宾大道启动建设。 |
|  | 完成昌化滨江路东延工程。 | 昌化滨江路东延道路完成建设。 |
|  | 有序推进8300工业遗存整体开发。 | 8300“行者之家”完成改造。 |
|  | 实施天目溪等流域综合治理工程。 | 天目溪堤防完成1.8公里。 |
|  | 推动南屏山、秀峰山景观公园提质升级。 | 南屏山、秀峰山景观公园完成初步设计。 |
|  | 建成投用东坡廊桥。 | 东坡廊桥建成投用。 |
|  | 大力招引高端度假型酒店、商业综合体，进一步提高城镇综合承载力。 | 成功招引太湖源镇指南高档商务艺术酒店、太湖源竹海生态园和融旺酒店综合体等高端度假型酒店和商业综合体项目。 |
|  | 持续推进新时代美丽城镇建设，确保创成省市样板镇2个以上。 | 玲珑、太湖源和湍口等3个镇街创成省级新时代美丽城镇样板镇，板桥、太阳和龙岗等3个镇创成市级新时代美丽城镇样板镇。 |
|  | 开展城乡风貌整治提升，加快打造秘境寻源、风情唐昌县域风貌样板区。 | 风情唐昌县域风貌区荣获省级县域样板，秘境寻源县域风貌区完成市级验收。 |
| 三、优环境，振农业，让乡村韵味更浓 |
|  | 做优美丽生态 | 完成农村生活污水治理扩面工程。 | 全年完成17个行政村农村生活污水扩面项目。 |
|  | 高标准开展青山湖流域水环境治理。 | 青山湖水库化学需氧量、生化需氧量、氨氮年均值为14.17、2.59、0.21，达到湖库二类标准；高锰酸盐指标年均值为4.0，优于湖库三类标准。 |
|  | 创成市级以上“幸福河湖”2个。 | 南溪、南苕溪获评省级美丽河湖。 |
|  | 深化“五气共治”，持续改善空气质量，PM2.5浓度达到国家二级标准以上。 | 实施空气环境质量保障项目，持续开展餐饮油烟、秸秆焚烧、扬尘等大气污染源巡查整治，PM2.5浓度30.3微克/立方米，达到国家二级标准。 |
|  | 深化无废城市建设，推进固废源头减量、污染防治和资源化利用。 | 1.完成“无废城市”的40个“无废细胞”创建；2.完成农用地污染源解析工作。 |
|  | 加强天目山国家级自然保护区管理。 | 1.完成四级网格化林长制管理体系构建；2.完成平溪、西关保护站及天目山视频监控系统建设；3.完成古树救护、天目铁木和羊角槭人工繁育保护。 |
|  | 加强清凉峰国家级自然保护区管理。 | 1.制定和修订保护区护林员管理办法、护林员考核办法、森林消防器具管理办法；2.开展浙皖生态警务室联合巡查；3.完成地空联防配套设施建设工程。 |
|  | 做优美丽生态 | 加强青山湖国家森林公园管理。 | 编制《青山湖生态治理规划》，完成青山湖智管平台建设。落实山湖国家森林公园巡查和保洁制度，强化公园日常管理和汛期保洁。 |
|  | 全面推行林长制，实施森林质量精准提升工程，建设战略储备林1万亩、美丽林相2000亩。 | 完成1万亩战略储备林和2000亩美丽林相建设。 |
|  | 深入推进省级低碳试点县创建，加快太湖源低碳小镇、湍口零碳小镇建设。 | 1.太湖源低碳小镇完成低碳科普公园、现代农业管理服务中心及中心幼儿园节能改造。打造绿色经营低碳示范茶园350亩，改良土壤增施有机肥500亩，新增太阳能灯60个。实施垃圾分类智慧化管理项目，实现垃圾分类覆盖l00%。2.湍口零碳小镇完成小镇客厅屋顶光伏项目，完成集镇景观灯、办公楼能源综合管控系统建设。完成候鸟碳汇林和亚运碳汇林各50亩。 |
|  | 争创国家“绿水青山就是金山银山”实践基地。 | 1.临安区已纳入 2022年省级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地储备库；2.完成2022年度生物多样性调查评估工作，并在浙江省生物多样性宣传片中展示临安生物多样性保护成果。 |
|  | 持续巩固“无违建区”创建成果，完善防违控违“三大体系”，坚决遏制新增违建，力争创成省“无违建”创先争优示范区。 | 完成“违建控新”、镇街“无违建”指数评价指标考核、存量违建销号分类处置体系建设，防违控违管理云平台完成升级改造。临安区荣获无违建创先争优示范县（市、区）称号。 |
|  | 建设美丽村落 | 实施新一轮美丽乡村五年行动计划，实现省级新时代美丽乡村全覆盖，建成市级未来乡村6个，争创全省美丽乡村标杆区。 | 完成46新时代美丽乡村和6个未来乡村项目建设。 |
|  | 建设美丽村落 | 开展“陌上花开”专项行动，全力扮靓公路村道、山边田边，打造一批花海景观。 | 1.完成高后线整治，打造花海景观；2.完成光明畈高标农田示范区水稻病虫害绿色防控项目。 |
|  | 深化垃圾革命。 | 全年创成南苑小区、什锦台、美丽湾等6个省级垃圾分类示范小区；市坞村、青南村、上田村、光明村等4个省级垃圾分类示范村。 |
|  | 深化厕所革命，创建省星级公厕5座。 | 完成5座省星级公厕创建。 |
|  | 深化庭院革命，建成美丽庭院示范村30个。 | 完成美丽庭院示范村创建31个，建成景观带31条。 |
|  | 全面完成国家数字乡村试点，打造数字乡村样板镇（村）12个。 | 完成昌化镇后营村、天目山镇月亮桥村、於潜镇光明村等12个村的“天目云农”驾驶舱、数据决策应用建设。 |
|  | 打通藻百线等“断头路”3条。 | 启动藻百线等3条“断头路”建设。 |
|  | 加快双溪口水库建设。 | 双溪口水库浇筑高程至317.5米，完成总浇筑量12.5万方。 |
|  | 实施山塘水库保安工程，治理农村河道20公里，完成山塘水库除险加固60座、河湖库塘清淤50万立方米。 | 完成山塘水库除险加固91座，治理农村河道20公里，实施河湖库塘清淤50万方。 |
|  | 打造美丽景区 | 高标准推进“一廊三圈十八景”建设。 | 1.编制《临安区“一廊三圈十八景”全域景区建设项目实施方案》和《临安区“一廊三圈十八景”全域景区发展专项规划》；2.青山湖国家4A级景区和临安区省4A级景区城，通过省文旅厅检查。龙岗镇创成省4A级景区镇，板桥、玲珑、潜川、太阳、天目山、清凉峰等6镇创成省3A级景区镇，省A级景区村庄实现全覆盖。 |
|  | 打造美丽景区 | 做好杭徽高速两侧山体生态修复。 | 完成杭徽高速两侧61处裸露山体和地块生态修复。 |
|  | 加快打造天目山名山公园。 | 1.完成天目山名山公园带富行动计划编制；2.完成天目山名山公园logo设计；3.珍稀植物园完成建设；4.滨江天目山晓城酒店完成装修工程的85%。 |
|  | 大力推进高后线共同富裕示范带建设。 | 完成高后线共同富裕示范带建设，并获评省级共同富裕示范带。 |
|  | 启动清凉峰名山公园规划编制。 | 完成清凉峰名山公园带富行动计划编制。 |
|  | 力争青山湖创成国家4A级景区。 | 青山湖国家4A级景区通过省市验收。 |
|  | 支持大明山创建国家5A级景区。 | 1.万松岭滑雪场完成综合提升改造规划方案；2.大明山地质馆（地质研学）完成建设；3.野奢酒店完成初步设计。 |
|  | 精心打造“一镇一品”，新增省3A级景区镇5个、景区村庄6个，持续做精做强“天目村落”。 | 1.完成6个A级景区镇创建；2.完成13个省3A景区村庄验收；3.完成3家“天目村落”运营商招引。 |
|  | 推进观光游、休闲游、主题游、会展游“四位一体”联动发展，着力打造旅游产业新格局。 | 1.开展省内客源城市推介促销2场，省外促销推介3场；2.完成浙西天路户外圈提升改造、和尚坪山地运动公园等2个冰雪旅游产业布局。 |
|  | 大力推进保亿高虹度假村建设。 | 保亿高虹度假村酒店完成结构基础和园区内道路浇筑，一期度假屋内外粉刷工程完成70%。 |
|  | 打造美丽景区 | 大力推进浙西户外大本营建设。 | 浙西户外大本营完成地下室工程量的50%。 |
|  | 大力推进凤凰山温泉酒店建设。 | 凤凰山温泉酒店主楼结顶，合院完成基础浇筑。 |
|  | 建成投用天目山度假酒店。 | 天目山度假酒店建成投用。 |
|  | 全力以赴推动主题乐园头部企业签约落地。 | 主题乐园项目仍在积极洽谈。 |
|  | 加快清凉峰省级山地休闲度假试点建设。 | 1.完成8300户外运动中心“行者之家”改造及相见、望湖、太子尖驿站建设；2.和尚坪山地运动公园项目生态红线已获批。 |
|  | 推出特色露营基地5个、精品徒步线路2条以上。 | 1.制定发布《临安区露营地管理办法（试行）》；2.全年共推出5个特色露营基地和2条精品徒步线路。 |
|  | 加强民宿标准化、品牌化建设，新建和改造提升精品民宿20家，打响“天目乡宿”品牌。 | 完成《临安民宿发展报告》，全年新建和改造提升精品民宿20家。 |
|  | 提振美丽农业 | 全面落实粮食安全责任制。 | 全年共完成4.35万吨粮食和285吨食用油储备任务。 |
|  | 完成“非粮化”整治任务。 | 完成8.01万亩粮食生产功能区内非粮化整治。 |
|  | 完成“非农化”整治任务。 | 全区共完成审计通报的“非农化”整治任务582亩。 |
|  | 提振美丽农业 | 实施高标准农田建设和粮食生产功能区提标改造2万亩，建成天目山、於潜、潜川等高标准农田示范区，打造天目溪流域“万亩天目粮仓”。 | 1.完成粮食生产功能区提标改造8.01万亩，高标准农田建设2.07万亩；2.完成高标准农田示范区（万亩天目粮仓於潜核心区块）验收。 |
|  | 做强山核桃、竹笋、畜牧业三大主导产业，力争生猪出栏数达到18万头。 | 1.新增张网采收0.5万亩，完成山核桃规模流转0.5万亩，秋冬覆绿2万亩；2.完成雷笋产业大脑和太湖源鲜笋产地仓建设。3.完成2个生态示范猪场和2个提升改造生猪养殖场验收，全区生猪出栏数预计达18万头。 |
|  | 启动“一区十园百基地”建设，重点打造天目香薯、板桥香榧等区域型特色农业示范园10个，加快清凉峰、潜川整乡镇推进山区农业产业发展，创建“双强示范基地”7个。 | 1.创成特色农业示范园10个；2.完成清凉峰和潜川山区农业产业年度建设任务；3.完成7个“双强示范基地”建设并开展省级评审。 |
|  | 全力培育农村经营主体，新增农业龙头企业2家、示范性家庭农场2家。 | 新增农业龙头企业2家，示范性家庭农场2家。 |
|  | 深化生产供销信用“三位一体”综合改革。 | 1.创成省级示范性乡镇农合联1家，省百强基层社1家，省级为农服务中心1家；2.推进金融服务支农惠农工程，全年实现担保额1.3亿元，完成山核桃花期指数保险11766亩，特色农业主体综合保险1082户；3.建成“天目山宝”区域公用品牌线下体验中心，完成品牌授权企业54家，实现“天目山宝”品牌化销售超过2000万元，带动农产品销售2.2亿元。 |
|  | 提振美丽农业 | 做强做优“天目山宝”区域公用品牌，加快推进白牛智慧物流园、太湖源鲜笋产地仓建设。 | 1.完成“天目山宝”笋、茶叶、山核桃相关产品开发及广告投放；2.山核桃透明工厂建成投用，山核桃文化博物馆和冷库完成基础建设；3.太湖源鲜笋产地仓建成投用。 |
|  | 做强做优“天目暖锅”区域公用品牌。 | 1.“天目暖锅”器具批量上线餐饮店。同时，完成外卖包装系列设计、品牌VI系统；2.开展“天目暖锅”美食节美食讲解员大赛；3.全年共培育天目美食旗舰店、体验店各1家。 |
|  | 建成新农人农创园。 | 新农人农创园建成投用。 |
|  | 开展全国农业社会化服务创新试点工作。 | 制定农业社会化服务体系实施方案，搭建区域数智服务平台，探索建立农业社会化服务标准体系。 |
|  | 创成全国农产品质量安全县。 | 全区食用农产品检测合格率达98%以上，规模主体二维码追溯合格证使用率达100%，绿色品质农业，“三品一标”率达61.2%，正在等待全国农产品质量安全县验收。 |
| 四、惠民生，促共富，让百姓生活更暖 |
|  | 推进共同富裕 | 积极推动共同富裕先行先试，探索先富帮后富有效路径。 | 1.全年重点打造标志性成果15项，完成“天目共富+”等20个标志性项目，实施80项重点工作和58项重大改革；2.完成6个未来乡村建设；3.成功举办乡村运营招引新闻发布会，招引运营商3家。创成A级景区村庄44个，2A级景区村庄53个，3A级景区村庄13个。 |
|  | 推进共同富裕 | 突出高校毕业生、退役军人、困难群体等重点人群就业创业，实现城镇新增就业3万人以上，零就业家庭实现动态清零。 | 全区实现城镇新增就业30106人，零就业家庭动态清零。 |
|  | 完成各类就业技能培训1万人次以上，发放各类就业创业补贴6500万元，资助创业项目100个，发放创业担保贷款2000万元。 | 全年开展各类就业技能培训14970人次，认定大学生见习（实习）基地34家。资助创业项目120个，发放各类就业创业补贴8827万元，创业担保贷款5540万元。 |
|  | 实施新一轮低收入农户增收行动，低收入农户人均可支配收入增长10%，全面消除家庭人均年收入14000元以下现象。 | 全区低收入农户人均可支配收入增长12.6%，全面消除家庭人均年收入14000元以下现象。 |
|  | 深化宅基地“三权分置”。 | 完成临安区农村住房建设管理实施办法（试行）初稿。 |
|  | 深化农村集体经济水权交易改革。 | 制定《推进农村集体经济水权交易指导意见》。 |
|  | 充分发挥强村公司作用，健全“两进两回”长效机制，激活乡村发展潜能。 | 1.全年强村公司共实施各类项目363个，吸收农村剩余劳动力14万余工，预计收益3000万余元；2.建立首席农技专家联村结对机制，推广“１个专家团队+１个地方服务小组＋Ｎ个区级科技引领示范村（镇）”模式，全年培训高素质农民150人、农村实用人才830人。 |
|  | 全面实现村集体经济“5030”目标，确保70%以上行政村经营性收入达到50万元。 | 完成100%的行政村两项收入“5030”目标、70％的行政村经营性收入达到50万元。 |
|  | 推进共同富裕 | 持续深化山海协作、对口帮扶、对口支援、对口合作。 | 1.落实对口支援白玉县的援建资金，打造白玉县乡村振兴示范点1个。引导21家企业赴白玉县开展结对帮扶，企业累计赴四川投资2.25亿元。帮助销售四川等对口地区农特产品3738.56万元，动员社会各界向对口地区捐赠410.48万元。援建白玉县就业车间1个，共建产业园区1个。完成6个学校、3个医院、3个社会组织的结对帮扶。2.全年落实龙游、淳安援建资金400万元，帮助销售龙游、淳安等地的农特产品1371.49万元。 |
|  | 发展社会事业 | 动建钱锦学校。 | 钱锦学校完成预算编制。 |
|  | 动建戚家桥学校。 | 戚家桥学校完成招标。 |
|  | 动建特殊学校（扩建）项目。 | 特殊学校进场施工。 |
|  | 加快公路技师学院项目建设。 | 公路技师学院具备投用条件。 |
|  | 完成昌化初中改扩建。 | 昌化初中完成改扩建。 |
|  | 建成投用职教中心。 | 职教中心建成投用。 |
|  | 全面落实义务教育“双减”政策，营造良好教育生态。 | 完成学科类、非学科类机构分类管理，全区10家义务教育阶段学科类校外培训机构全部落实“安心培训”平台登记备案。实施非学科类机构准入联审联批，推进非学科类机构参与课后服务。 |
|  | 发展社会事业 | 推动学前教育普及普惠，大力发展社区教育，努力提高职业教育发展水平。 | 1.全年共建成投用幼儿园8所，完成一级幼儿园创建1所，二级幼儿园创建6所；2.苕溪社区老年学校建成投用；3.城西科创城智能制造产业学院正式落地。 |
|  | 完善教育人才引进、储备、服务管理机制，健全教师专业发展梯队培养体系，壮大“名师、名班主任、名校长”队伍。 | 1.新建杭州市级名师乡村工作室30个；2.全年共引进研究生48人，引育特级教师4人；3.全区共有6人入选浙派名师、名校长、杭州市卓越教师。 |
|  | 持续推进健康临安建设，深化医联体、医共体建设，加大卫健人才引育力度，促进优质医疗资源下沉。 | 全年共招引各类人才171名，其中博士研究生2名，硕士研究生33名。中级以上成熟性骨干性人才12名，其中副高以上职称7名，学科带头人1名。 |
|  | 完成区人民医院整体装修，投用昌化中医骨伤医院。 | 1.昌化中医骨伤医院建成投用；2.区人民医院完成墙幕90%，精装修70%，机电85%，市政工程60%。 |
|  | 全面实施“数字健康”战略，推广“临医在家”可视化应用，建成智慧健康服务站点10个。 | 1.优化完善“临医在家”可视化诊疗平台，建成AI慢病助手系统，新增“临医在家”点位100个；2.完成10个智慧健康服务站点建设。 |
|  | 完善区、镇、村三级公共文化设施，推进城市书房建设。 | 完成青山湖越秀悦心书院和新华书店吴越书房建设。 |
|  | 推进乡村会客厅建设。 | 建成乡村会客厅18个。 |
|  | 深入实施文化惠民工程，全年举办文化下乡活动108场。 | 全年开展文化下乡活动188场。 |
|  | 发展社会事业 | 鼓励引导文艺精品创造，大力扶持文创基地建设。 | 1.完成歌舞剧《吴越风》首演，电视剧《乡村合伙人》入选杭州市文艺精品扶持工程扶持重点项目，《未来舞蹈家》入选杭州市文艺精品工程一般扶持项目。文学《吴越王》、文艺理论研究文集《冲突与变革：20世纪浙江美术论稿》入选浙江文化艺术发展基金项目。广播剧《红船 初心》、文学《大国治村》入选杭州市第十五届精神文明建设“五个一工程”；2.青山湖琴山蓝湾文化产业园建成投用。 |
|  | 全面开展文化资源普查，建立文化资源数据库，完善“线上+线下”文物安全监管体系。 | 1.完成临安区文化资源普查；2.“天目文保”正式上线运行。 |
|  | 启动国家文物保护利用示范区创建。 | 完成国家文物保护利用示范区申报。 |
|  | 完善社保体系 | 稳步推进社保提质扩面。 | 全年完成社保政策宣传培训29场，全民基本养老保险参保率达99.01%。 |
|  | 加快“智慧医保”建设，确保西湖益联保参保率达50%以上。 | 上线“智慧医保”项目，“西湖益联保”参保率达到50%。 |
|  | 建立生育全流程服务体系，营造生育友好的社会环境。 | 1.开展孕妇早期筛查2057例，中期筛查3092例；2.提供联办新生儿出生“一件事”1829例；3.全区实现每千人婴幼儿照护服务托位数3.79个。 |
|  | 强化“一老一小”服务保障，新增智慧养老院1家、康养联合体2家。 | 全区新增智慧养老院1家，康养联合体2家。 |
|  | 完成重点公共场所无障碍设施改造10处。 | 完成重点公共场所无障碍设施改造10处。 |
|  | 完善社保体系 | 争创省级无障碍社区1个。 | 青山湖街道胜联社区创成省级无障碍社区。 |
|  | 扩大保障性住房供给，启动共有产权房、公租房项目建设。 | 双林区块建设项目开展围护桩施工；锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目完成施工证办理。 |
|  | 建成交付余村限价期房。 | 余村限价期房建成交付。 |
|  | 建成交付柯家限价期房。 | 柯家限价期房建成交付。 |
| 五、保运行，靓环境，让亚运效应更大 |
|  | 筹办亚运赛事 | 全面优化组织机构，建立反应灵敏、协调有序、统筹高效的指挥保障体系。 | 成立亚运会杭州市临安区运行保障指挥部，制定运行机制、任务交办制度、三级会议制度等八项制度，确保亚运运行保障指挥体系高效顺畅，全力保障亚运筹办工作。 |
|  | 全面优化场馆运营，高效运行赛事团队，形成更加完备的压力测试演练机制。 | 组建临安场馆运行团队，完成场馆运行计划、应急预案等方案编制。 |
|  | 打造一支高素质的志愿者队伍。 | 深化“幸福来临”志愿服务品牌，以亚运城市志愿服务十大行动为统领，广泛开展“天目护苗”“助力双减”等志愿服务。全区建成“亚运青年V站”11家，注册志愿者达18.5万余人，各类志愿服务组织、队伍达790余支，月均志愿服务活动240余场次， 志愿服务总时长3.8万小时。 |
|  | 办好华东青少年摔跤邀请赛。 | 因亚运会延期暂缓实施。 |
|  | 筹办亚运赛事 | 加快“智能亚运”建设，实施智能场馆、智能安防、智能指挥等一批智慧应用场景，确保赛事运行零失误。 | 完成“智慧亚运”应用场景建设。 |
|  | 扮靓亚运环境 | 深化“美丽杭州”创建。 | 吕家弄街区获评省级“高品质示范街区”，万马路获评省级“街容示范街”。 |
|  | 推进杭徽高速（汪家埠-临安互通）沿线、东入城口景观环境提升，确保6月底前全面亮相。 | 完成杭徽高速（汪家埠-临安互通）沿线和东入城口景观环境提升。 |
|  | 推进场馆周边景观环境提升，确保6月底前全面亮相。 | 完成亚运场馆周边景观环境提升。 |
|  | 深入开展道路两侧“三化一平”整治。 | 全年共整改道路两侧“三化一平”点位696处。 |
|  | 完成九州街等亚运通勤路线沿线绿化提升。 | 完成九州街等亚运通勤路线沿线绿化提升。 |
|  | 高标准实施裸露山体治理，营造整洁、有序、靓丽的城市面貌。 | 完成21处城市重点可视区的景观化、公园化提升。 |
|  | 高标准实施建筑工地管理，营造整洁、有序、靓丽的城市面貌。 | 全年共开展建筑工地专项检查4次，培育临安区建设工程施工安全生产标准化管理优良工地28个。 |
|  | 持续完善城市国际化标识系统。 | 全年完成九州街、高速区域、秀泉路、双拥路等8条道路的国际化标识提升改造。完成主城区国际化标识改造476处。 |
|  | 打造亚运场馆“最后一公里”体验区。 | 亚运场馆“最后一公里”范围内环境整治和建设项目基本完成。 |
|  | 释放亚运效应 | 借助亚运会举办的契机，精心规划亚运功能区块，大力发展康养休闲、运动休闲等产业，开拓赛会经济新蓝海。 | 完成石山亚运山地公园、太保家园一期项目建设。 |
|  | 提前谋划场馆赛后利用，推进文体会展中心专业化运营，争取更多国内外高端会议、赛事落户临安。 | 启动临安文体会展中心整体专业化运营，成功举办杭州市青少年柔道锦标赛、杭州市青少年街舞赛事、长三角攀岩大赛等赛事。 |
|  | 深化“亚运四进”活动，组织各类体育活动100场次以上，继续办好龙门秘境水上攀岩、半程马拉松等品牌体育赛事，形成“参与亚运、共享亚运、健康亚运”的浓厚氛围。 | 全年共举行钓鱼、拔河、跳绳等体育活动860场。 |
| 六、促改革，强服务，让发展环境更好 |
|  | 以改革优环境 | 深入推进数字化改革，全面构建“智慧天目”全景图，形成项目前期谋划、开发建设、绩效评估的全流程规范管理体系。 | 制定《杭州市临安区政务信息化项目建设管理办法》、《政务信息化项目建设运行绩效评估规范》和《杭州市临安区政务信息化项目建设指南》，并迭代升级政务信息化项目全流程管理系统，形成政务信息化项目全流程规范管理体系。 |
|  | 加快“天目文保”特色应用场景建设。 | “天目文保”正式上线运行。 |
|  | 迭代升级“地灾智治”项目。 | 全区共新增地质灾害预警监测设备50处，并在重点防范区及行政村（社区）安装雨量报警器808套，下发单兵监测设备468台。结合“地灾智防APP”为基层群众提供更精准、更及时、更明确的预警、巡查、撤离信息。 |
|  | 以改革优环境 | 迭代升级“平安天目”项目。 | 完成“平安天目”系统组件化迭代升级，完成社会风险预测预警综合建模工具、精神障碍患者全位感知模型、危化物流人车企三因子模型等7个功能组建及技术规范。 |
|  | 深入推进“县乡一体、条抓块统”改革，扎实开展青山湖街道试点工作，着力构建上下贯通、区镇一体的整体治理格局。 | 1.制定《“县乡一体、条抓块统”改革实施意见》；2.完成青山湖街道“县乡一体、条抓块统”改革试点建设，形成高效协同的整体智治格局。 |
|  | 高标准做好湍口省级农村综合改革集成试点工作。 | “湍口温泉小镇”省级农村综合改革集成示范区建设试点共完成具体项目43个，并起草《杭州临安湍口镇率先打造“零碳小镇”的创新做法与启示》和《多方参与全域联动打造共同富裕乡村》两篇总结报告。 |
|  | 大力推广全国自然灾害综合风险普查成果试点应用。 | 完成全国自然灾害综合风险普查成果应用试点验收，并在第二次全国普查成果应用交流会上做典型经验交流。 |
|  | 深入推进国资国企管理。 | 制定《临安区全面深化国资国企改革实施方案》《深化区属国有企业人事劳动分配三项制度改革的指导意见》和《出资人权力与责任清单》，正式上线临安国资国企信息化监管平台。 |
|  | 深入推进村社基层治理改革。 | 1.实现18个镇街306个村社“浙江解纷码”全覆盖，累计收到解纷码用户申请1053件；2.完成村社矛盾纠纷化解辅助运用开发建设及推广使用，累计受理2323件，办结率达97.85%。 |
|  | 以服务优环境 | 深化政务服务“一件事”集成改革，实现不动产登记60分钟办结、企业开办30分钟完成。 | 实现“不动产登记企业专窗”的高频简易事项60分钟办结，其中抵押注销和线上预购商品房预告登记等12项服务45分钟办结。简化企业开办审批程序，实现企业开办30分钟办结，全程网上收件率达94.74%。 |
|  | 以服务优环境 | 加快推进“一网通办”，推动政务服务就近办、网上办、掌上办升级扩面，确保政务2.0平台收件率达85%以上。 | 全年政务2.0平台共收17.62万件，“一网通办”收件率达97.7%，居杭州市第一位。 |
|  | 深化“大综合一体化”行政执法改革，推行“一支队伍管执法”，实现行政检查事项全覆盖。 | 1.成立行政执法统一协调指挥中心，统筹协调指挥全区综合行政执法工作。全区18个镇街授牌成立综合行政执法队；2.全面推开执法监管数字应用，全区共开展“综合查一次”检查1227户次，覆盖“监管一件事”50个。 |
|  | 深化为企服务，持续开展双线“三服务”活动，落实落细降本减负政策。 | 1.全年共减负降本32.54亿元，完成率103.3%；2.全年累计兑现扶持资金10.3亿元。 |
|  | 发挥“库港联动”“一键找订单”等模式作用，支持企业开拓多元化市场，力争货物进出口总额增长5%。 | 全区货物进出口总额同比增长31.6%。 |
|  | 大力弘扬新时代企业家精神，实施“天目之鹰”新生代企业家队伍培育计划，全力支持民营经济发展。 | 1.全年组织企业家座谈会等活动13次，其中企业家座谈会2次、产业人才活动6次、“天目之鹰”培训5次；2.成功召开产业强区大会，表彰年度营收首次上百亿企业、年度上市企业、年度制造业税收贡献“十强”企业、年度外贸“十强”企业等各类先进企业。 |
|  | 以平安优环境 | 常态化抓好疫情防控，不断扩大新冠疫苗接种覆盖面，进一步巩固疫情防控成果。 | 有序推进新冠疫苗接种，全区新冠疫苗接种总针次达176.15万剂次，其中60岁以上人群第一剂次接种13.38万剂次，80岁以上人群第一剂次接种1.42万剂次。 |
|  | 以平安优环境 | 加强应急管理体系建设，全力防范梅汛、台风、强寒潮等自然灾害。 | 完成全区基层防汛体系建设，迭代升级防灾天目平台。成功应对“轩岚诺”“梅花”台风等自然灾害。“极端天气灾害短临预警分析应用”获批成为全省“一地创新、全省共享”应用试点并全省推广。 |
|  | 加大地质灾害防治力度。 | 全年共完成地质灾害综合治理132个。 |
|  | 深入开展第二轮安全生产综合治理三年行动，扎实推进消防、道路交通、城市运行、工矿商贸等领域安全监管，推广企业安全生产社会化服务，坚决遏制各类安全生产事故。 | 1.完成危化、矿山企业两轮安全体检，发现并整改问题576个；2.完成企业安全生产社会化服务，全区864家小微企业发现并整改隐患3560处；3.对工矿商贸、消防、建设施工、道路交通、城市运行等领域开展专项隐患暗访曝光，共涉及81家企业（单位）273处隐患，全部完成整改闭环。 |
|  | 强化食药安全监管，持续推进浙食链建设。 | 1.开展食用农产品和食品生产、流通、餐饮环节风险监测，全年共完成抽检4312批次,其中不合格169批次。完成精麻药品经营企业全覆盖检查；2.全面推广使用浙食链系统，全年食品生产企业浙食链上链品种6153种，批次25052批。 |
|  | 打造城乡放心农贸市场3家、“阳光餐饮”街区1个，新增“阳光工厂”25家，新建农村家宴“放心厨房”6家。 | 完成钱王财富中心阳光餐饮街区创建，打造城乡放心农贸市场3家，新增“阳光工厂”30家，新建农村家宴“放心厨房”6家。 |
|  | 建成“民生药事”服务站3家。 | 建成“民生药事”服务站3家。 |
|  | 强化金融风险防控，不良贷款率控制在合理水平。 | 1.全年开展《防范和处置非法集资条例》培训和政银企对接活动8场；2.全区不良贷款率控制在合理水平。 |
|  | 以平安优环境 | 严格落实“六项制度”，全力打好根治欠薪攻坚战。 | 严格落实“六项制度”，共检查、督查在建项目215个，全年共处置各类欠薪纠纷和案件13251件。 |
|  | 常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、网络赌博、环食药森等领域违法犯罪活动。 | 常态化开展扫黑除恶、打击治理电信网络诈骗等专项行动，共打掉犯罪团伙92个，其中黄赌团伙13个。抓获电诈犯罪嫌疑人227人，追回被骗资金1340万元。破获环食药案件35起，抓获犯罪嫌疑人94人。 |
|  | 完善基层治理智慧中心和全科网格体系，迭代升级“基层治理四平台”。 | 1.制定《临安区“小脑+手脚”一网统管基层治理系统平安法治应用建设操作指导意见》《临安区镇街综合信息指挥室规程(试行)》和《关于规范做实加强网格建设的通知》，全面优化网格至1238个，并按照“1+3+N”模式建强网格治理团队；2.青山湖街道和天目山镇获评杭州市“小脑+手脚”警网协同机制推进基层治理工作体系建设示范镇街。 |
|  | 高效运行社会矛盾纠纷调处化解中心。 | 1.制定矛调中心大厅规范化管理巡查制度；2.建成村社矛盾纠纷化解辅助运用平台；3.常态化开展矛盾纠纷排查化解，每月形成《每月矛盾纠纷分析研判》和《人民意见摘报》。 |
|  | 集中开展“积案清零和源头治理攻坚年”行动，争创全省信访工作现代化示范区和全国信访工作示范县。 | 1.制定《积案清零和源头治理攻坚年行动实施方案》，开展区领导领衔包案、接听接访、下访约访活动260余次；2.全国信访工作示范县、全省信访工作现代化示范县、省无信访积案区创建各项指标良好，信访生态明显好转。 |
|  | 高标准做好党的二十大、杭州亚运会等重大节点维稳安保工作。 | 围绕“十一国庆、党的十九届七中全会、党的二十大”三个重要时段，坚决打好安保维稳攻坚仗。全年有效警情同比下降4.6%，刑事、治安、交通警情同比分别下降21.3%、17.2%、12.2%。 |
| 全面加强政府自身建设 |
|  | 强化法治建设 | 深入开展“八五”普法，不断提升公民法治素养。 | 全年共创成省级民主法治村（社区）11个，建成基层法治阵地11个。 |
|  | 强化廉政建设 | 坚持政府过“紧日子”，牢固树立“大财政、大平衡、大绩效”理念，严格控制和压减一般性支出，集中财力办大事实事要事，积极化解政府隐性债务。 | 1.联合区纪委等四部门修订并下发《临安区部分经费开支事项及标准》（2022版）；2.全年共发行债券30.31亿元（一般债券3亿，专项债券27.31亿元）。 |
|  | 加强审计监督，规范国有资产、政府采购等重点领域监管。 | 完成区储备粮管理情况、财政同级审和领导干部经济责任审计等工作。 |
|  | 迭代升级远程异地评标模式。 | 实现建筑、交通、水利三大行业“1+N”远程异地评标全覆盖，全年全流程电子标远程异地评标率达88%。 |