附表：

临安市“十二五”服务业重大项目规划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 规划总投资 | “十二五”计划投资 | 预计开工时间 | 预计完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（85个） |  |  |  | 3455516 | 2985198 |  |  |
| 一 | 商贸物流业（27个） |  |  |  | 606957 | 475857 |  |  |
| 1 | 临安市家政培训基地 | 续建 | 板桥镇 | 建设家政学校、幼儿园、养老院、商业服务中心等。 | 16000 | 9400 | 2010 | 2013 |
| 2 | 定点屠宰场建设项目 | 续建 | 锦北街道 | 新建屠宰厂房，购置安装机械化设备，形成年宰15万头生猪及生牛、生羊定点屠宰、批发场。 | 5400 | 3900 | 2010 | 2011 |
| 3 | 临安市中心粮库迁扩建工程 | 续建 | 於潜镇 | 建成库容4万吨粮食库、100吨/日加工能力的大米加工厂、办公用房。 | 6500 | 6500 | 2010 | 2012 |
| 4 | 浙皖农贸城二期 | 续建 | 锦北街道保锦路 | 市场扩建 | 10000 | 5000 | 2009 | 2011 |
| 5 | 华兴复合型商业中心 | 新建 | 锦城街道 | 集购物、娱乐、餐饮为一体的复合型商业中心 | 13000 | 8000 | 2011 | 2012 |
| 6 | 青山湖（科技城）客货运中心 | 新建 | 青山湖街道 | 建设停车场，候车室等，建成客货运中心 | 9800 | 9800 | 2011 | 2013 |
| 7 | 宝马4S店 | 新建 | 玲珑街道 | 建成宝马4S店 | 9000 | 9000 | 2011 | 2012 |
| 8 | 临安西部工业功能区（中国坚果炒货食品城） | 新建 | 龙岗镇 | 土地征用、平整及工业功能区基础设施建设，标准厂房建设等；坚果食品综合交易市场建设。 | 150000 | 50000 | 2003 | 2015 |
| 9 | 国际时装产业研发交流中心项目 | 新建 | 锦北街道 | 建设行政办公楼、生活楼、3幢业务大楼，总建筑面积42000平方米 | 11000 | 11000 | 2010 | 2014 |
| 10 | 汽车西站区块商业综合体项目 | 新建 | 锦城街道 | 区块整体拆迁、土地整理，建设商住楼、地下停车场以及区块配套设施，建筑总面积约7万平方米。 | 50000 | 50000 | 2011 | 2013 |
| 11 | 临安汽车北站（临安公交总站） | 新建 | 锦北街道 | 建设停车场、候车厅等，建成公交总站 | 13500 | 13500 | 2012 | 2015 |
| 12 | 绿色照明市场 | 新建 | 高虹镇 | 规划用地90亩，总建筑面积5万平方米 | 20000 | 20000 | 2011 | 2015 |
| 13 | 溪滨路商业一条街 | 新建 | 清凉峰镇颊口村 | 结合颊口村集镇建设，逐步打造溪滨路商业街 | 3000 | 3000 | 2011 | 2015 |
| 14 | 临安市横畈物流中心 | 新建 | 青山湖街道 | 建设停车场、仓储等物流设施，建成交通物流基地。 | 13070 | 13070 | 2012 | 2014 |
| 15 | 临安家居城 | 新建 | 玲珑街道 | 高档家居市场，规划用地70亩 | 7000 | 7000 | 2012 | 2015 |
| 16 | 再生资源交易市场 | 新建 | 锦城 | 再生资源交易专业市场，规划用地100亩 | 8000 | 8000 | 2012 | 2015 |
| 17 | 浙江临安创越物流有限公司创越物流项目 | 新建 | 开发区 | 规划用地200亩，建成仓储、运输、配送、报关、信息等于一体的现代物流基地． | 50000 | 50000 | 2013 | 2015 |
| 18 | 临安经济开发区天柱街商业中心 | 新建 | 开发区 | 规划用地100亩，规划总建筑面积15万平方米，建成小型商业城市综合体 | 50000 | 50000 | 2011 | 2015 |
| 19 | 临安市玲珑物流中心 | 新建 | 玲珑街道 | 规划用地225亩，总建筑面积10万平方米，建成城西区块仓储、商务中心 | 15000 | 15000 | 2014 | 2016 |
| 20 | 临安太阳配送中心 | 新建 | 太阳镇 | 规划用地60亩，建筑面积30000平方米 | 5000 | 5000 | 2013 | 2015 |
| 21 | 临安龙岗配送中心 | 新建 | 龙岗镇 | 规划用地60亩，建筑面积30000平方米 | 5000 | 5000 | 2013 | 2015 |
| 22 | 临安客运中心 | 新建 | 锦南新城 | 规划用地8.3公顷，总建筑面积1．5万平方米． | 25000 | 12000 | 2012 | 2016 |
| 23 | 临安於潜中心客运公交站 | 新建 | 於潜 | 项目拟建设用地30亩，国家三级站 | 3000 | 3000 | 2014 | 2016 |
| 24 | 临安昌化中心客运公交站 | 新建 | 昌化 | 项目拟建设用地30亩，国家三级站 | 3000 | 3000 | 2014 | 2016 |
| 25 | 於潜城市中心商贸休闲综合体 | 新建 | 於潜镇 | 建成集商住、广场、酒店、超市卖场、餐饮配套等于一体的商贸综合体 | 15000 | 15000 | 2012 | 2015 |
| 26 | 电力大厦区块商业中心改造项目 | 改扩建 | 锦城街道 | 区块整体改造成商住综合体，其中商业面积60000平方米，拟建成以精品百货为主，集休闲、餐饮、娱乐为一体的商业中心。 | 84687 | 84687 | 2012 | 2015 |
| 27 | 天工市场搬迁改建项目 | 新建 | 锦城街道 | 一是在江桥路原市农机厂区块规划新建经营面积4000平方米的城中农贸市场，安置经营户150家。二是拟改建城东水果市场，分区增设水果市场和农贸市场，安置经营户150家。三是向城区其他市场分流经营户80家。 | 6000 | 6000 | 2012 | 2014 |
| 二 | 休闲旅游业（28个） |  |  |  | 566694 | 482274 |  |  |
| 28 | 天目山综保工程(五星级酒店) | 续建 | 天目山镇 | 五星级酒店主体及配套设施建设。 | 20000 | 20000 | 2011 | 2013 |
| 29 | 青山湖郡原列岛花园酒店 | 续建 | 锦城街道 | 高星级酒店及配套设施工程建设。 | 15000 | 12700 | 2010 | 2012 |
| 30 | 中海假日酒店 | 续建 | 潜川镇 | 中心会所，防洪堤、围堰坝建设。 | 7000 | 4000 | 2010 | 2012 |
| 31 | 剑门十八瀑景区转型改造项目 | 续建 | 清凉峰镇 | 完成剑门十八瀑景区项目建设 | 5000 | 3000 | 2009 | 2013 |
| 32 | 大明山老景区升级改造工程 | 续建 | 清凉峰镇白果村 | 大明湖高山度假区二期建设；大明山驾云景区建设；大明湖及山庄度假区升级改造；高山草甸（千亩田）建设；索道移位、滑雪场建设 | 8400 | 4400 | 2010 | 2013 |
| 33 | 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店 | 续建 | 湍口镇 | 温泉浴场、酒店、餐饮、会议、会所及配套设施建设。 | 35000 | 31680 | 2010 | 2013 |
| 34 | 东天目一期追加及二期建设项目 | 续建 | 太湖源镇东天目村 | 景区改造提升工程主要建设有门楼、游客接待中心、停车场、索道、道路改造等设施建设；高山度假休闲山庄建设 | 19000(其中景区改造工程3500万元) | 18000 | 2008 | 2013 |
| 35 | 昌化丽景四星级宾馆 | 续建 | 昌化镇 | 宾馆主体工程建设，内部装饰装修。 | 6000 | 5500 | 2010 | 2012 |
| 36 | 柳溪江乡村旅游度假区 | 续建 | 潜川镇 | 青山殿综合服务中心、配套设施；高坪游船码头、多功能服务中心。 | 7230 | 7230 | 2010 | 2012 |
| 37 | 天目世界休闲乐园建设项目 | 续建 | 天目山镇 | 山地休闲度假区、东关溪漂流发展轴和山乡休闲服务基地等建设 | 87600 | 50000 | 2010 | 2020 |
| 38 | 神龙川景区改造提升项目（二期度假区） | 续建 | 太湖源镇临目村 | 7000平方米第二度假村及索道建设，滑道、门楼改建，道路修建 | 6000 | 5300 | 2010 | 2012 |
| 39 | 河桥休闲农业观光园 | 续建 | 河桥镇 | 生态农业基地；清水鱼养殖基地；畜牧养殖基地；观光水果基地；运动休闲基地；秀溪山庄建设。 | 6800 | 4800 | 2008 | 2014 |
| 40 | 盛世华庭大酒店改造项目 | 新建 | 锦城街道 | 酒店改造升级，四星级酒店 | 7500 | 7500 | 2010 | 2012 |
| 41 | 浙西大龙湾二期漂流项目 | 新建 | 龙岗镇 | 建设游客接待中心、大坝、停车场等，完善漂流项目设施 | 4663.5 | 4663.5 | 2011 | 2014 |
| 42 | 西径山综合提升改造项目 | 新建 | 锦北街道 | 景区提升改造和创投基地 | 23000 | 23000 | 2010 | 2015 |
| 43 | 天目乐园建设项目 | 新建 | 锦城街道 | 建设摩天轮等游乐设施 | 8000 | 8000 | 2011 | 2012 |
| 44 | 任天崖观光农业生态园建设项目 | 新建 | 清凉峰镇 | 完成星级休闲度假酒店建设 | 4000 | 4000 | 2011 | 2012 |
| 45 | 清凉峰森林生态综合保护工程 | 新建 | 清凉峰镇 | 按照五A级景区要求建设旅游基础设施，建设星级度假设施等 | 58000 | 30000 | 2011 | 2020 |
| 46 | 临安开元国际度假村建设项目 | 新建 | 锦北街道 | 四星级酒店主体及配套设施建设 | 40000 | 40000 | 2011 | 2012 |
| 47 | 华光潭生态旅游区 | 新建 | 龙岗镇 | 华光潭水上观光娱乐带；接待娱乐中心占地250平方；龙山湾集散渔乐中心具有集散、娱乐、民俗文化欣赏等功能；1万平方的疗养度假中心 | 8000 | 8000 | 2011 | 2015 |
| 48 | 临安南天目生态休闲旅游区 | 新建 | 天目山镇桂芳桥村 | 规划用地50亩，建成集旅游观光与生态休闲设施 | 4500 | 4500 | 未定 |  |
| 49 | 众汇置业高星级酒店项目 | 新建 | 锦北街道 | 高星级酒店及配套设施工程建设 | 22000 | 22000 | 2011 | 2013 |
| 50 | 天目香水湾大酒店 | 新建 | 天目山镇月亮桥村 | 建设成星级酒店 | 2000 | 2000 | 2010 | 2013 |
| 51 | 浙旅控股有限公司河桥风情小镇建设项目 | 新建 | 河桥 | 规划用地25亩，规划总建筑面积20000平方米，建成综合服务、古街人文风情、老街特色商业、沿江休闲娱乐及民俗风情体验风情一条街道． | 4000 | 4000 | 2010 | 2013 |
| 52 | 临安经济开发区星级大酒店 | 新建 | 青山湖街道 | 规划用地100亩建设商务、住宿、餐饮及娱乐一体的星级大酒店 | 40000 | 40000 | 2011 | 2013 |
| 53 | 玲珑山森林公园项目 | 新建 | 临安 | 规划控制规模：约8.5平方公里,规划定位：以自然山体及历史文化为特色的城市综合性公园 | 18000 | 18000 | 2011 | 2015 |
| 54 | 浙西大峡谷九龙旅游度假区 | 新建 | 昌化 | 高山滑雪场、索道、高山拓展基地、小木屋群等建设 | 50000 | 50000 | 2011 | 2014 |
| 55 | 鹤山山顶湖休闲度假区 | 新建 | 龙岗 | 游览景区、度假区，服务、商业、宾馆以及与之配套的道路、景区游览设施、生活设施等方面。 | 50000 | 50000 | 2011 | 2015 |
| 三 | 文化创意产业（6个） |  |  |  | 295722 | 268422 |  |  |
| 56 | 钱王文化广场、图书馆项目 | 续建 | 锦城街道 | 占地面积9874平方米、建筑面积7500平方米，建成广场和图书馆。 | 7728.81 | 6228.81 | 2010 | 2012 |
| 57 | 临安市体育文化会展中心项目 | 续建 | 锦南新城 | 建成5000座体育馆、游泳综合馆（游泳、超市、KTV、电影院、餐馆等），标准田径场等。 | 58600 | 57800 | 2010 | 2013 |
| 58 | 太湖源·动漫文化创意产业园 | 续建 | 太湖源镇 | 建成动漫创意中心、国际英语村、国际疗养中心、影视科技体验拍摄基地 | 200000 | 180000 | 2010 | 2013 |
| 59 | 浙江昌化国石文化创意集聚区二期 | 续建 | 昌化镇 | 建设以昌化石为主的融我国四大国石展、销售、鉴定、文化交流，五大专属功能平台的综合性国石创意文化集聚区。 | 13000 | 8000 | 2009 | 2012 |
| 60 | 临安市博物馆 | 新建 | 锦城街道 | 建成博物馆：总建筑面积7445平方米。 | 7500 | 7500 | 2010 | 2012 |
| 61 | 吴越文化遗址公园 | 新建 | 锦城街道 | 建成吴越文化遗址公园 | 8893 | 8893 | 2011 | 2013 |
| 四 | 科技服务业（2个） |  |  |  | 900000 | 800000 |  |  |
| 62 | 青山湖科技城核心区块基础设施及科研院所建设项目 | 续建 | 临安经济开发区 | 土地征用、平整，市政道路等基础设施建设和科研院所建设等 | 500000 | 500000 | 2010 | 2013 |
| 63 | 高新技术产业园总部经济地块项目 | 新建 | 锦北街道 | 总部经济区块位于高新技术产业园核心区块，现园区引进产业定位以电子信息、生物医药、新能源、新材料等为重点的高新技术产业，建立起以信息技术为主，服务外包和文化创意为辅，生态型、综合型、开放型的总部经济。本项目建成后约能引入100家左右国内外电子信息、外包服务和文化创意企业在国内建立总部。 | 400000 | 300000 | 2011 | 2017 |
| 五 | 金融服务业（2个） |  |  |  | 4298 | 3600 |  |  |
| 64 | 农村信用社改造升级 | 续建 | 青山湖街道、太阳、岛石 | 联社和横畈、青山、太阳、岛石及业务网点装修改造 | 1298 | 600 | 2010 | 2011 |
| 65 | 杭州银行临安支行新建大楼 | 新建 | 锦城街道 | 新建大楼 | 3000 | 3000 | 2011 | 2014 |
| 六 | 信息服务与软件业 （5个） |  |  |  | 46740 | 36240 |  |  |
| 66 | 临安电信3G网络建设 | 续建 | 各有关镇（街道） | 建设和开通3G站点，在临安全市范围内覆盖3G信号。 | 18000 | 18000 | 2010 | 2011 |
| 67 | GSM无线网络建设（移动） | 续建 | 全市范围 | 优化建设移动无线基站150个 | 12000 | 8000 | 2009 | 2011 |
| 68 | 信息化建设（数字电视公司） | 续建 | 全市范围 | 完善政府信息化网络和服务体系；移动电视（多媒体）系统；特色电子商务平台；无线宽带城域网 | 1800 | 700 | 2009 | 2011 |
| 69 | 3G通信网络建设（移动） | 续建 | 全市范围 | 在现有的基站中完成第三代移动通信网络的建设，建设100个3G基站 | 7600 | 4800 | 2009 | 2011 |
| 70 | 数字电视向农村延伸（数字电视公司） | 续建 | 全市各镇（街道） | 对有线电视传输网络实施数字化双向改造；对农村有线电视实施整体转换；农村信息化网络服务体系建设 | 7340 | 4740 | 2009 | 2015 |
| 七 | 房地产业（13个） |  |  |  | 1024135 | 907835 |  |  |
| 71 | 临安市第四期保障性住房建设项目 | 续建 | 锦北街道 | 建成11.2万平方米保障性住房（其中廉租房100套、5500平方米） | 24000 | 24000 | 2009 | 2012 |
| 72 | 绿城西子·青山湖玫瑰园 | 续建 | 锦北街道民主村 | 低密度住宅 | 320000 | 291100 | 2007 | 2014 |
| 73 | 六合盛·湖光山社 | 续建 | 锦北街道潘山村 | 低密度住宅 | 91694 | 81294 | 2007 | 2015 |
| 74 | 同人山庄 | 续建 | 锦北街道潘山村 | 低密度住宅 | 100000 | 88000 | 2008 | 2015 |
| 75 | 锦天·岛上 | 续建 | 青山湖街道太阳湾 | 低密度住宅 | 70000 | 60000 | 2009 | 2015 |
| 76 | 山湖印墅园 | 续建 | 板桥镇屏风村 | 低密度住宅 | 80000 | 71000 | 2009 | 2015 |
| 77 | 玲珑天城 | 续建 | 玲珑街道玲珑村后山 | 低密度住宅 | 54000 | 46000 | 2010 | 2014 |
| 78 | 郡原列岛花园 | 续建 | 锦城街道泥山湾 | 低密度住宅，酒店 | 18011 | 5011 | 2010 | 2013 |
| 79 | 青山鹤岭住宅小区 | 新建 | 青山湖街道鹤亭大街南侧 | 低密度住宅 | 41430 | 41430 | 2010 | 2012 |
| 80 | 绿城·青山湖红枫园 | 新建 | 青山湖大坝东侧 | 低密度住宅 | 120000 | 95000 | 2010 | 2014 |
| 81 | 九豪庄园 | 新建 | 锦城街道吴越大街南侧 | 居住小区 | 15000 | 15000 | 2011 | 2012 |
| 82 | 青山湖大园新城建设一期项目 | 新建 | 临安经济开发区 | 临余公路、长西线复线、和科技城建设等拆迁安置用房，总建筑面积249020平方米 | 50000 | 50000 | 2011 | 2013 |
| 83 | 滨湖商住中心 | 新建 | 锦城街道 | 综合型商业住宅、休闲文化活动中心、星级酒店、娱乐广场等 | 40000 | 40000 | 2010 | 2016 |
| 八 | 社区服务业（2个） |  |  |  | 10971 | 10971 |  |  |
| 84 | 市福利康复中心 | 续建 | 锦城街道 | 总用地23.52亩，建筑面积13311平方米，含地上11层，地下1层。 | 5671 | 5671 | 2011 | 2012 |
| 85 | 市烈士公园 | 新建 | 锦城街道 | 规划用地60亩 | 5300 | 5300 | 2011 | 2014 |