附件

2023年政府工作报告重点工作完成情况表

| 序号 | 工作目标 | 工作任务 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、以更强的定力促产兴业，推动总量和质量“双提升” |
|  | 扩空间 | 以工业用地履约监管为总抓手，建立项目盯引、签约、落地、开工、竣工、达产数字化闭环管理平台。 | 升级搭建工业项目全生命周期管理“一图四库”，增加驾驶舱和项目库管理；上架政府侧移动端“掌上项目”模块，支持部门、镇街进行掌上办公；制定《工业云图-标准地项目信息修改完善操作指引》，开展镇街业务培训；实现项目数据增补更新，共计上线项目361个，开展从立项储备、开工入库，投资建设直至项目竣工全生命周期分析监管。 |
|  |  | 全面开展工业“标准地”项目达产复核验收。 | 牵头区达产复核验收小组，制定验收原则和办事指南，全面梳理2018年以来工业“标准地”项目总体情况，完成两批次共28个“标准地”项目达产复核验收。 |
|  |  | 消化清理批而未供、供而未用、用而未尽土地9500亩以上。 | 全年共清理“三块地”22853亩，其中清理批而未供土地4286亩，清理供而未用土地11587亩，再开发低效用地6980亩。 |
|  |  | 全年腾出用能3万吨标煤。 | 全年淘汰落后产能227家，共计腾出用能3.5万吨标准煤；编制完成《临安区腾出用能企业用能核算第三方审核报告》并通过专家评审。 |
|  |  | 持续推进“1+3”工业主平台有机更新，有序启动镇街“X”平台有机更新工作，完成拆迁1200亩以上。 | 全年累计完成“1+3”工业主平台拆迁1238.07亩，完成“X”平台工业集聚点有机更新111.31亩。 |
|  |  | 继续推进“五片区”拓展，加快金马首发区块、都市工业园首发区块基础设施建设，完成小堰山区块征地拆迁和路网规划。 | 金马首发AB区块道路具备通车条件，河道贯通投用；建成通车吴九街、规划一、二、三路道路;完成小堰山区块企业评估8家，签约4家。 |
|  |  | 完成金马、天目医药港化工集聚区等二期拓展区块土地征收。 | 完成锦北街道金马二期土地征收；完成天目医药港化工集聚区二期区块土地征收923亩。 |
|  |  | 完成横畈二期拓展区块土地征收。 | 完成横畈二期拓展区块土地征收。 |
|  |  | 工业用地供地1000亩以上。 | 全年共出让工业用地49宗1613亩，工业用地出让规模达到近五年最高水平。 |
|  |  | 青山湖科技城“工创园”要加快塘塍街、博远路、兴业街等基础设施建设，推进普昂项目竣工，双湾、暾澜项目部分主体结顶。 | 完成塘塍街路基工程并完成青山大道至梅岭路段粗沥青铺设；完成博远路、兴业街部分路段管道和路基平整；完成普昂项目土建主体，逐步开展各项验收工作；完成双湾项目4幢楼结顶；完成暾澜项目结顶。 |
|  |  | 青山湖科技城“硬科技”产业园要加快蒋墅街、天柱街等基础设施建设，做好项目招引落地。 | 完成博尔玛、粤浦项目跨青航路、蒋墅街、鹤山街地下连接通道施工，青航路基本完成路基平整。 |
|  |  | 新智造产业园要启动松园街、雅泉路等基础设施建设。 | 取得初步设计批复，完成施工图编制。 |
|  |  | 滨湖新城“鲲鹏”总部产业园要优化规划方案，加快启动基础设施建设。 | 完成配套道路工程的概念方案，实施岗平岗临杆线迁移；完善“鲲鹏”总部产业园入园意向企业库。 |
|  |  | 锦南新城都市工业园要加快九州街两侧城市设计和重点项目建设，启动吴九街等基础设施建设。 | 完成发网主体建设50%；建成通车吴九街。 |
|  |  | 大健康产业园要建成小微园一期，启动小微园二期建设，隆基生物项目建成投产，完成孵化园二期主体装修，建成上扬路等基础设施。 | 建成投用小微园一期；完成小微园二期正负零零，部分主体混凝土浇筑；完成隆基生物主体装修；完成孵化园二期主体装修；完成上杨路绿化种植、水稳浇筑和人行道铺设。 |
|  | 抓项目 | 优化招商工作机制，充分发挥锦南新城重要平台作用。 | 落地亿元以上项目34个，其中10亿元以上项目4个；新增招商合作结构2家，举办大型招商推介活动5场；招引生物医药产业链项目10个。 |
|  |  | 紧盯集成电路、高端装备、生命健康、新材料、新能源等重点产业，细化产业赛道，精准引进一批引领型、支撑型、税源型优质项目，全年落地亿元以上产业项目40个，其中10亿元以上产业项目8个， | 落地亿元项目58个，其中，10亿元以上产业项目8个。 |
|  |  | 实际利用外资2亿美元。 | 完成实际利用外资2.19亿美元。 |
|  |  | 加强项目全生命周期管理服务。 | 制定企业项目和政府项目全生命周期工作指引及流程图；完成临安区投资项目全生命周期管理平台升级优化，并在浙政钉APP和电脑端试运行。 |
|  |  | 推动“拿地即开工”常态化，进一步提高项目履约率、到资率和开工率。 | 全年共出让工业用地49宗1613亩。 |
|  |  | 动建鑫富科技二期、发网、都美电气等项目，加快福斯特、嘀视科技、归创通桥等在建项目进度，确保信创动力二期、禾川科技、谱育科技等项目建成投产。 | 鑫富科技二期、发网、都美电气动工建设；福斯特、嘀视、归桥等项目主体完工；信创动力二期、禾川科技、谱育科技建成投产。 |
|  |  | 加快全域土地综合整治，高标准推进329国道沿线跨乡镇土地综合整治省级试点。 | 全域土地综合整治与生态修复工程获省政府督查激励，全省绩效评价区县市第二名；龙岗镇土地综合整治项目获评省级精品工程；於潜镇土地综合整治项目获得杭州市精品工程第一名。完成光明村等3个永久基本农田集中连片整治项目、高标准农田提质改造和垦造耕地项目。临安区G329沿线（玲珑至於潜段）土地综合整治项目实施方案获得省自然资源厅批复。 |
|  | 促转型 | 加大优质企业培育力度，鼓励企业深耕行业细分领域，培育国家级“单项冠军”、专精特新“小巨人”2家，省“专精特新”中小企业6家、创新型中小企业10家。 | 开展专精特新培育专项行动，全年推荐上报国家级“单项冠军”1家、隐形冠军企业1家、新增国家级专精特新“小巨人”5家、省级“专精特新”中小企业77家、创新型中小企业141家。 |
|  |  | 实施区域品牌竞争力提升工程，新增“品字标”企业10家，发布“浙江制造”标准6项。 | 全年新增“品字标”品牌企业20家，发布“浙江制造”标准11项。 |
|  |  | 全面完成“小微企业三年成长计划”，新增小微企业1800家。 | 新增小微企业3701家。 |
|  |  | 深入实施数字经济“一号工程”升级版，推进电线电缆行业数字化改造试点，培育省市级“未来工厂”20家，实施数字化改造攻关项目20个。 | 排摸电线电缆行业规上企业81家，开展两批电线电缆行业数字化改造项目征集，实施数字化改造41家，初步评定天杰、天屹等行业改造样本企业、推广企业6家；推进未来工厂体系培育，开展数字化改造攻关项目40个，入库省级“未来工厂”梯队培育企业11家，市级“未来工厂”梯队培育培育企业27家。 |
|  |  | 深入推进“大孵化器”战略，新增市级以上孵化器（众创空间）2家，市级以上孵化器面积突破9万平方米。 | 全年通过市级众创空间认定5家，市级孵化面积累计已达9.3万平方米。 |
|  |  | 引育市级以上领军型创新创业团队2个。 | 成功入选市级领军型创新创业团队2个。 |
| 二、以更大的力度兴城聚人，推动新城和老城“双并进” |
|  | 新城出形象 | 完成《临安区国土空间分区规划》编制，强化中心城区总体城市设计刚性执行。 | 《临安区国土空间分区规划（2021—2035年）》目前正在省级部门进行审查论证；高质量完成中心城区总体城市设计。 |
|  |  | 全面启动首发区块地标性建筑和公共服务设施等重大项目建设。 | 完成首发区块招投标工作。 |
|  |  | 建成国际商务中心项目二期。 | 建成国际商务中心项目二期。 |
|  |  | 新天地商业综合体。 | 新天地C49地块完成规划验收；新天地D12地块正在进行外立面施工和公共区域装修。 |
|  |  | 持续推进青山湖综保工程建设。 | 1.I（二）期区块完成开挖20万方； 2.南岸线整治进场施工。 |
|  |  | 建成滨湖新城、锦南新城等3个未来社区，创成省级未来社区2个。 | 完成5个省市未来社区创建工作，青龙、兰锦为省级引领型未来社区，新民里、蒋杨社区为省级普惠型未来社区，玲珑山社区为市级未来社区。 |
|  | 老城添韵味 | 完成4个城镇单元详规新编。 | 完成锦北、锦南、锦城、玲珑等4个城镇控规单元编制并提交市级审查。 |
|  |  | 改造提升老旧小区15个。 | 改造提升老旧小区15个。 |
|  |  | 加快城市道路建设，吴越街（玲珑入城口-锦天路）等18条道路建成通车。 | 吴越街（玲珑入城口-锦天路）、九州街（玲珑高速口-玲珑山路）、青中街、学达路等23条道路建成通车。 |
|  |  | 新增公共停车场2个、公共停车泊位2000个。 | 新增公共停车场3个，公共停车泊位2824个。 |
|  |  | 建成开放玲珑山公园。 | 建成开放玲珑山公园。 |
|  |  | 全力推进“陌上锦门”“千年衣锦”城市风貌样板区建设，确保创成省级样板1个。 | “陌上锦门”成功获评2023年杭州市第二批城乡风貌样板区；“千年衣锦”吕家弄特色街道改造提升、文化品牌打造及活动策划、智慧管理平台搭建已完工，通过验收。 |
|  |  | 坚持城市精细化管理，全面提高城市管理水平。 | 打造城市精细化管理平台并全面应用于工作中，涵盖了执法、勤务、工作日志、城市管理问题处置闭环等各个方面，不断提升精细化城市管理能力。 |
|  | 老城添韵味 | 加快“共富广场”建设。 | 完成“共富广场”主体施工50%。 |
|  |  | 加快“临安印象”综合体建设。 | 完成围护桩施工，支撑梁施工50%，资源外运6.3万方。 |
|  |  | 开放运营苕溪商业街，不断放大“TOD”集群效益。 | 苕溪商业街正式开放运营。 |
|  |  | 投用人民广场地下商业体，不断放大“TOD”集群效益。 | 人民广场地下商业正式投用。 |
|  |  | 持续扩大消费，提升传统消费，发展服务消费，培育新型消费，倡导绿色消费，组织形式多样的促消费活动，做到“月月有活动、季季有精彩”。 | 1-12月，开展年货节、美食节、汽车节、购物节、音乐节（啤酒节）、杨梅节、太阳庙会等促销活动。 |
|  |  | 加快吴越国王陵考古遗址公园建设，完成衣锦城址公园展示馆主体结构。 | 完成衣锦城址公园展示馆主体结构和砌体结构。 |
|  |  | 动建塔山路历史文化街。 | 完成临设搭建、围挡规范化改造、施工出入口、道路硬化、水槽沉淀池浇筑，桩基进场等工作。 |
|  |  | 开放功臣山区块。 | 建成开放功臣山区块。 |
|  |  | 改建吴越国博物馆。 | 完成展品展项深化设计，展陈、安防、装修等工程平均完成率达65%以上。 |
|  | 产城增活力 | 完成青航区块人才公寓主体工程。 | 完成青航区块人才公寓主体工程。 |
|  |  | 建成大园新城二期保障房项目。 | 建成大园新城二期保障房项目。 |
|  |  | 杭十四中青山湖学校今年9月招生。 | 建成投用杭十四中青山湖学校。 |
|  |  | 科技城三小今年9月招生。 | 建成投用青山湖育才科技小学（科技城三小）。 |
|  |  | 坚持产业入楼、孵化入室，大力推动国有企业、科研院所闲置空间盘活利用，出台企业入驻扶持政策，提高政策的覆盖面和精准度，盘活存量楼宇空间10万平方米。 | 开展楼宇盘活提量专项攻坚，制定出台《关于加快推进全区楼宇利用的若干意见》及实施细则，举办第八届中国杭州大学生创业大赛等双创大赛10场，新建双创平台6家，累计盘活存量楼宇空间18.7万方。 |
|  |  | 招引科技型小微企业200家以上，新增入楼创业人员4000名以上。 | 完成招引科技型小微企业208家，新增入楼创业人员4278名。 |
|  |  | 万丽酒店装修工程完成70%以上。 | 完成机电安装，精装修达70%。客房吊顶基层完成95%，墙面基层完成90%，卫生间防水完成22户，地坪施工完成90%；宴会厅中庭厅天花完成90%；大堂公区天花基层施工完成95%。 |
|  |  | 大力构建多层次、便捷化的生产生活服务圈，布局落地商业配套点10个以上。改善消费条件，创新消费场景，进一步集聚人气、商气、烟火气。 | 招引商业配套15个。 |
| 三、以更快的步伐强农兴旅，推动村美和民富“双促进” |
|  | 打造现代 农业 | 以万亩“天目粮仓”建设为抓手，全面做好“非粮化”整治后半篇文章，新建高标准农田和粮食功能区提标改造1.18万亩，打造万亩“天目粮仓”示范区2个，实现粮食总产量4万吨以上。 | 完成新建高标准农田和粮食功能区提标改造项目验收；打造万亩“天目粮仓”示范区2个；实现粮食种植面积11.08万亩以上，总产超4万吨。 |
|  |  | 推进高产示范，推广粮油新品种2个、新技术示范方1200亩。 | 完成10个区级水稻百亩高产示范方建设；完成区级粮油新品种百亩示范方2个，示范面积1200亩。 |
|  |  | 全力抓好保供稳价，新建“菜篮子”基地500亩，生猪出栏19万头。 | 完成“菜篮子”基地项目验收，新建“菜篮子”基地500亩；完成生猪提升项目验收，生猪出栏19万头任务。 |
|  |  | 以实施农业“双强”行动为抓手，大力提升农业生产科技化、机械化水平。深化全国农业社会化服务创新试点，实施现代化农事服务中心等省级“双强”项目2个，创成省级农机服务中心等“一县三基地”4个。 | 完成2个省级农业“双强”项目建设，创成省级农机服务中心、应用基地以及试验基地4个。 |
|  | 打造现代 农业 | 着力打造现代园区，推动板桥省级现代农业园区、於潜省级农村产业融合发展示范园建设，争创国家现代农业产业园。 | 完成“於潜北片数字农耕园”绿色试点建设，获评浙江省高标准农田建设最佳实践案例，建成“天目耕织”县域风貌区省级样板区。 |
|  |  | 以“天目山宝”品牌建设为抓手，着力加强品牌推广和品质管理，带动农产品销售2.5亿元。 | 完善《“天目山宝”商标管理使用规范》、《“天目山宝”区域公用品牌管理办法》；打造54家“天目山宝”供应基地。加快渠道建设，建设品牌展示点15个，镇域共富点3个；深化“品牌＋人物IP”，推出“老郭说山宝”系列短视频34条，累计播放量达500万+；开展线上直播带货，组织线下展示展销，对21所学校食堂食材开展配送，实现品牌农产品销售1亿元，带动农产品销售3亿元。 |
|  |  | 做大做强龙头企业，支持赛诺湖羊、姚生记等重点企业发展，新增市级以上龙头企业2家。 | 完成姚生记创成国家级龙头企业培育，赛诺湖羊创建“省种业阵型企业”；新增市级以上龙头企业2家。 |
|  | 打造美丽 乡村 | 打好碧水保卫战，全面落实“河（湖）长制”，完成“幸福河湖”试点县建设。 | 1.完成昌北溪、昌西溪、虞溪、青坑溪等4条河湖健康评价，完成方案编制并通过审查；完成全区21条区级以上河道及7座大中型水库“一河一策”（2024-2025年）方案编制； 2.完成临安区幸福河湖试点县“水安全”、“水生态”、“水景观”、“水文化”、“水经济”、“水管护”等24个工程项目建设，截止11月底投资4.939亿元，投资完成率为102%。 |
|  |  | 创成省级美丽河湖2条。 | 完成两条美丽河湖（昌南溪、昌西溪）创建任务并通过考核验收，11月28日杭州市林水局发布了2023年杭州市“美丽河湖”评定结果，昌南溪、昌西溪名列其中。 |
|  |  | 创成省级重要湿地2个。 | 完成青山湖和英公水库2个省级重要湿地申报。 |
|  |  | 打好蓝天保卫战，深化省级低碳试点县建设。 | 1.临安区2022年度低碳试点县建设评估为优秀； 2.临安天目水果笋低碳数字化基地项目入选杭州十大低碳示范场景； 3.成立临安光伏建设专家人才库，建立光伏全生命管理机制，完成光伏并网装机7.22万千瓦。 |
|  |  | 加强大气污染综合治理，PM2.5浓度达到国家二级标准以上。 | 开展PM2.5和臭氧协同防控，完成柴油货车和叉车等非道机械淘汰、多领域新能源车替代等移动源污染减排，涉挥发性有机物行业等工业源结构调整和治理，施工工地、道路、矿山、餐饮、汽修、露天焚烧等面源排放控制。1-12月，PM2.5平均浓度30.9微克/立方米，达到国家二级标准。 |
|  |  | 打好净土保卫战，深化危险废物数字化建设，建成“无废细胞”50个，争创省级“无废城市”。 | 建设用地安全利用率达到100%，完成23家重点产废单位数字化建设，完成50个“无废细胞”创建。 |
|  |  | 加强生物多样性保护，积极推动“天目山-清凉峰”联合国世界生物圈保护区申报工作。 | 根据临安区各相关部门和专家的意见建议，对申报材料进行修改完善，并进行英文翻译，于9月25日向中国人与生物圈国家委员会秘书处提交申报不可缺材料（《天目山-清凉峰生物圈保护区提名表》、《天目山-清凉峰世界生物圈保护区管理计划（2023-2032年）》及相关附录）。 |
|  |  | 持续推进天目山省级名山公园建设。 | 出版天目山杂志1-2期；完成生物防火林带抚育；完成野生动植物繁育保护及监测。 |
|  |  | 持续推进清凉峰省级名山公园建设。 | 完成维修百步岭至清凉峰顶步道；完成保护区总体规划评审；完成年度防灭火物资购置、防灭火设施建设与维修、开展护林联防；完成梅花鹿抢救性保护项目。 |
|  | 打造美丽 乡村 | 深化“林长制”，完成国土绿化1000亩，新增千万亩森林质量提升1万亩。 | 完成造林绿化1000亩；完成森林质量提升30%；完成森林质量提升1万亩。 |
|  |  | 深建成美丽乡村精品村30个、数字乡村样板村11个、未来乡村6个， | 完成31个美丽乡村精品村验收；完成11个数字乡村样板村评定验收；完成6个未来乡村市级验收。 |
|  |  | 完成“天目耕织”县域风貌样板区创建。 | 天目耕织成功获评浙江省2023年第三批城乡风貌样板区。 |
|  |  | 深入推进乡村建设行动，完成10个乡村单元详规新编。 | 完成河桥镇、湍口镇、清凉峰镇、锦城外围、锦北外围、玲珑外围、青山湖南、青山湖北、昌化镇、於潜镇等10个详规单元编制并提交市级审查。 |
|  |  | 加快基础设施建设，深化里畈水库加高扩容工程项目前期。 | 完成实物调查工作大纲、禁建令批复和可研批复等项目前期工作。 |
|  |  | 完成双溪口水库大坝主体工程。 | 完成双溪口水库大坝主体工程；完成302.5高程以上2个坝块的封拱灌浆工作。 |
|  |  | 提标改造农饮水项目8个。 | 完成3个新建农饮水提标改造项目主体工程，完成5个续建农饮水提标改造项目 |
|  |  | 农村生活污水治理工程二期完成总工程量30%。 | 第一批农污3+3+5民生实施段已进入收尾阶段，完成农污总量40%。 |
|  |  | 大力实施“强村富农”行动，进一步发挥强村公司作用，确保85%以上行政村实现“8050”目标。 | 实施“天目共富帮共体”结对帮扶活动，做好强村公司分级管理；“8050”完成率达99.6%。 |
|  | 打造美丽 乡村 | 高标准打造省级“天目叠翠”新时代美丽乡村共富示范带。 | 完成3个市级未来乡村项目建设；完成六大共富地景项目，完成天目溪整治提升项目，完成部分绿道建设。 |
|  |  | 深化“两进两回”，上线农创客云服务平台，培育农创客320人。 | 完成农创客云服务平台后台系统开发；完成培育农创客320人。 |
|  |  | 创成省级农村“三位一体”改革实施县。 | 高标准完成全省深化“三位一体”改革实施县创建，建成投用“三位一体”为农服务中心；制定出台《临安区深化农村“三位一体”改革实施县实施方案》，明确目标任务；建成“一厅九中心”区级为农服务中心，实现农业、农资、农机、保险、金融等涉农资源整合，打造覆盖全过程的新型为农服务中心；新建粮油、山核桃、小香薯产业农合联，产业农合联总数达到9个，实现主导产业全覆盖，建成区级农合联数字化应用场景。 |
|  | 打造全域 景区 | 加快建设“一廊三圈十八景”，推动清凉峰省级运动休闲乡镇创建。 | 完成清凉峰镇双溪口环湖生产便道、环浙步道（市级）清凉峰镇路段、驾云台至悬崖秋千速滑梯三个项目；清凉峰运动休闲乡镇成功入选第六批省级运动休闲乡镇培育名单。 |
|  |  | 做强“天目叠翠·吴越千年”文旅区域公共品牌，形成临安文旅标准化、品牌化管理体系。 | 构建形成“1个总品牌+12个主品牌+N个子品牌”的“天目叠翠·吴越千年”品牌架构体系，建成品牌运维中心；全年开展“天目叠翠·吴越千年”文旅区域品牌系列推介活动5场。 |
|  |  | 加快建设“一廊三圈十八景”，支持大明山创建5A级景区。 | 对外开放8300提升改造项目、百丈岭自然探索公园；完成浙西天路沿线驿站（一期）项目建设；基本完成临安大明山景区小木屋区域危房修缮改造项目（野奢酒店）主体结构工程；完成万松岭滑雪场综合提升改造项目雪场概念性规划定稿和大明山省级地质公园总规定稿。 |
|  | 打造全域 景区 | 确保青山湖创成4A级景区。 | 12月19日，浙江省旅游区（点）质量等级评定委员会公告，确定杭州市临安区青山湖景区为4A级旅游景区。 |
|  |  | 打造示范型村落景区3个。 | 完成陌上花开村落景区建设70%；完成五凤朝阳、深山渔村村落景区建设75%。 |
|  |  | 深化“旅游＋”文章，积极招引新业态、新项目，努力构建温泉度假、冰雪运动、山地休闲等主题式旅游产品体系。 | 建成运营湍口温泉文旅小镇访泉隐项目和“嗨森集了”大草坪项目；对外开放运营8300户外运动中心（户外+骑行区块）；对外开放百丈岭自然探索公园项目；建成投用大明山居项目。 |
|  |  | 以大项目带动业态提升，完成太湖源竹海生态园主体工程。 | 完成太湖源竹海生态园主体工程竣工验收。 |
|  |  | 以大项目带动业态提升，建成大明山居酒店。 | 建成投用大明山居酒店。 |
|  |  | 提升村庄运营水平，培育乡村运营师20名、民宿共富师30名，建成民宿小集群8个。 | 举办运营商招引会议暨“乡村运营商相会”2次；实施“万户农家旅游致富计划”，实现扩中提低户524家，累计培育乡村运营师100名、民宿共富师30名，建成民宿小集群16个；开展运营工作问诊25次。 |
|  |  | 结合本地游、周边游、短途自驾游等个性需求，整合环湖绿道、村落景区、文化景点等特色资源，开发一批菜单式、可选配的游玩线路。 | 上线“游临安”小程序，完成行程定制功能，可根据用户选择的偏好生成N条路线。 |
|  | 打造全域 景区 | 培育壮大网红露营基地5个。 | 完成临安网红露营地区级以上媒体平台宣传推介26余次，评定龙门秘境星空之城露营地、半亩塘营地、见特门露营地、牧光谷营地、忱山营地5家露营地为2023年度临安区星级露营地。 |
|  |  | 打造省级环浙步道211公里。 | 打造省级环浙步道211公里，完成省市部门验收，上传特色点位信息54个。 |
| 四、以更高的标准创新争先，推动改革和开放“双驱动” |
|  | 强化改革 引领 | 纵深推进“大综合一体化”行政执法改革，动态调整优化执法事项，构建“一支队伍管执法”基层治理新格局。 | 制定《区综合行政执法协同指挥、法制保障、执法监督“三位一体”运行机制（试行）》，并实体化运行，完善执法事项动态管理制度，形成《杭州市临安区推进“一支队伍管园区”工作方案》，建立“一支队伍管园区”涉企事项一次性告知机制，在生态环境、市场监管等8个领域262个事项落实轻微违法首违免罚工作。 |
|  |  | 协调联动“县乡一体、条抓块统”治理体系改革。 | “基层智治综合应用”贯通省市区应用33个，其中省级贯通14个，市级贯通8个，区级贯通11个。 |
|  | 强化改革 引领 | 迭代升级“天目文保”，提升文物保护AI预警等能力，争创全国重点文物保护单位安全防范示范基地。 | 签订课题合作协议；成功创建吴越国王陵为全国第四个“国家重点研发计划项目文化遗产保护利用专项应用示范单位”。 |
|  |  | 完善“工业云图”，夯实全量全要素数据底座，推动全域工业智治。 | 迭代优化“工业云图”二期，升级搭建工业项目全生命周期管理“一图四库”，增加驾驶舱和项目库管理，上线“高耗低效”“经济运行全感知”场景和“智能报告”功能，上架政府侧移动端“掌上项目”模块，支持部门、镇街进行掌上办公，实现项目数据增补更新，开展从立项储备、开工入库，投资建设直至项目竣工全生命周期分析监管。 |
|  | 深化融杭 交通 | 深化留石快速路西延、青山大道北延、塘塍街东延等项目的研究对接。 | 深化329国道富阳银湖至临安玲珑段改建工程工可方案；完成留祥路西延等项目线位的初步深化方案。 |
|  |  | 329国道玲珑至於潜段改建工程完成路基80%。 | 完成329国道玲珑至於潜段改建工程路基90%。 |
|  |  | 确保临金高速临安段3月底前全线建成通车。 | 建成通车临金高速临安段。 |
|  |  | 完成农村公路大中修60公里。 | 实施农村公路大中修148公里。 |
|  |  | 打通天目山朱顶线至横坞等断头路2条。 | 打通天目山朱顶线至横坞等断头路2条。 |
|  | 做优营商 环境 | 持续推进“放管服”改革，着力推动“一件事一次办”，企业全流程网办率达90%以上。 | 企业开办全流程网上办结率为97.41%。 |
|  |  | 深化政务服务2.0落地应用，新设基层服务点16个。 | 全区317个村社均已完成2.0窗口设置、硬件及人员配备，“一网通办”收件率达98.95%。 |
|  | 做优营商 环境 | 打造良好政策环境，用足用好制造业、服务业、农业高质量发展政策，做到制定政策“准”、兑现政策“快”。 | 出台《关于推动临安区经济高质量发展的若干政策》《关于加快推进全区工业楼宇利用的若干意见》《关于全面推进传统制造业改造提升的若干政策意见》《杭州市临安区人民政府关于进一步支持浙江杭州青山湖科技城高质量发展的若干意见》等政策，农林牧渔业总产值增长4.5%，社会消费品零售总额增长9.8%，规上工业增加值降幅持续收窄。全年累计兑现各级涉企政策资金13.4亿元。 |
|  |  | 完善“重点企业直通车”机制，进一步增强跨部门综合监管效能，做到“企业有求必应、政府无事不扰”。 | 建立区领导联系服务企业、重点项目工作清单，完善“重点企业直通车”机制，扩展重点直通车企业至60家。截至目前，已开展各类培训、政策讲解、平安宣传等活动47次，开展各类政企沟通活动26场。 |
|  |  | 完善政企恳谈机制，进一步增强跨部门综合监管效能，做到“企业有求必应、政府无事不扰”。 | 完善政企恳谈机制，进一步增强跨部门综合监管效能，做到“企业有求必应、政府无事不扰”，组织召开3场“亲清直通车·政企恳谈会”。 |
|  |  | 深化与宁波舟山港、杭州海关等战略合作，持续推进“库港联动”。 | 公共保税仓与杭州桥宇国际货运代理有限公司签订合作协议，作为库港联动项目国际物流服务商；促成保税仓和舟山港、安吉港合作并分别签订合作协议；“库港联动”模式累计服务企业55余家，助力企业降本增效。 |
|  |  | 组织企业出境抢订单，进一步拓宽新兴市场，货物进出口总额保持稳定。 | 组织51个企业团组，出海参展拓市，出境企业282家次，达成意向订单50.06亿元；积极推广“一键找订单”应用场景，目前已上线企业372家，累计登陆次数2114次。 |
| 五、以更实的举措惠民暖心，推动民生和平安“双保障” |
|  | 优化公共 服务 | 优化教育资源布局，钱锦学校完成主体工程。 | 完成房屋主体建设并通过验收，目前房屋墙体砌筑全部完成，内外面抹灰完成80%，屋面完成50%。 |
|  |  | 优化教育资源布局，戚家桥学校完成主体工程。 | 完成戚家桥学校内墙砌筑及水电预埋50%。 |
|  |  | 锦城六中改扩建项目建成投用。 | 锦城六中一期竣工，于2023年9月投入使用。 |
|  |  | 特殊学校改扩建项目建成投用。 | 建成投用特殊学校改扩建项目。 |
|  |  | 完成6所薄弱学校改造任务。 | 完成於潜二小、昌化二小、昌化中学、太阳小学、横畈小学、玲珑小学和青云小学改造。 |
|  |  | 加大优质教育资源引进力度，持续放大“陈立群校长工作室”引领效应。 | 启动陈立群工作室第二期20名学员培养计划；对於潜、昌化等8所学校办学进行评估诊断；举办“天目山 中国基层校长教师师德师风建设促进会”。 |
|  |  | 深化与锦绣育才教育科技集团、杭州学军中学、杭州第十四中学合作办学。 | 锦绣育才教育科技集团托管科技城区块5所中小学，被托管学校融入育才文化，嵌入教师常规六必做、师生教学六步法、质量管理九策略等成熟管理模式。临安中学加盟杭州学军中学教育集团，天目高中加盟杭州第十四中学教育集团，切实发挥12个名师、名校长工作室的驻点引领作用，配备名校固定学科专家进校指导，形成需求、供给、共享三张清单，形成全学年全时段、全年级全班次、全组员全学科的备课研讨机制。 |
|  |  | 大力发展学前教育，学前教育公办率达76%、普惠率达97%以上。 | 2023年，推进学前教育扩容增位，建成启用於潜镇中心幼儿园，学前教育公办率达81.01%、普惠率达97.04%。 |
|  |  | 加快重大医疗项目建设，区人民医院新院区6月建成投用。 | 建成投用临安区第一人民医院及妇幼保健院。 |
|  |  | 大力推进医院差异化特色化发展，推动“五大”救治中心和重点学科建设，培育一批具有影响力的特色专科品牌。 | 临安区第一人民医院通过中国胸痛中心标准版认证，完成卒中中心建设；区中医院通过三级乙等中医院评审；第五人民医院通过二级甲等专科医院评审；第三、第四人民医院通过二级乙等综合医院复评。 |
|  |  | 加大文化研究力度，启动实施吴越文化研究三年行动计划。 | 正式印发《吴越文化研究三年计划（2023-2025）》和《杭州市临安区吴越文化研究工作专班职责分工方案》，明确今后3年工作计划和专班人员配置；成功举办第五届吴越文化论坛；开展“吴越文化名家市民讲堂”活动6期；举行文献集成、通识读物、基础研究理论研讨会5场；联合南开大学启动“吴越文化研究青年学者扶持计划”，努力吸引更多的人才加入到吴越文化研究队伍；举办“一图传千年 一城越古今”临安区耕织文化周，并承办“耕织万古 文润千年”耕织文化主题论坛；编撰出版“吴越历史文化丛书”。 |
|  | 优化公共 服务 | 做好非物质文化遗产的活态传承。 | 完成临安区级非遗工坊认定、第九批临安区级非遗项目和杭州市级非遗传承人申报，举办第九批非遗项目申报培训班，全年开展非遗集市共计12场。 |
|  |  | 推动文化赋美乡村，加快文创产业发展，办好第二届吴越文化节。 | 1.文化赋美乡村。完成下发《临安区“天目乡创·文化赋美乡村计划”实施方案》，打造1-2个未来乡村文化振兴样板村，龙岗镇相见村等乡村与网易、清华大学等互联网头部企业、知名高校成功牵手； 2.文创产业发展。下发《成立临安区文化产业工作领导小组》，参与制定《关于支持引进重大服务业项目的若干政策意见》，出台支持引进重大服务业项目政策作为《关于大力推进现代服务业高质量发展的若干政策意见》（临现服办〔2022〕2号）的有益补充； 3.文化活动。举办第二届吴越文化节，组织开展“吴越之夜”开幕式、“吴越焕彩”国风论坛、“梦回吴越”国潮新秀、“吴越经典”国粹巡演等“吴越六记”系列活动；举办“亚运同行 幸福来临”—西泠名家亚运主题篆刻艺术展活动；组织参加第十七届杭州文博会，集中展示临安文创特色，讲好临安文创故事。 |
|  |  | 深化文化惠民工程，新建城市书房4个、文化驿站1个、完成“送戏下乡”108场以上。 | 新建城市书房4个、文化驿站1个，完成送戏下乡演出110场，开展各类文化活动60余场。 |
|  |  | 打造“15分钟品质文化生活圈”50个。 | 建成投用“15分钟品质文化生活圈”54个。 |
|  |  | 新建乡村博物馆6个。 | 新建成乡村博物馆8家，省级2家，市级6家，完成专家组验收。 |
|  | 加强社会 保障 | 健全完善就业服务体系，新增就业3万人。 | 新增就业3万人。 |
|  |  | 深化产业工人队伍建设改革，不断扩大高技能人才占比。 | 组织开展职工技能竞赛21场、新增等级认定试点企业10家，院企合作9家；培训产业人才10000人以上，其中新增技能人才0.68万人，新增高技能人才2877人。 |
|  |  | 新增认知症障碍照护专区床位80张。 | 新增认知症照护专区床位117张。 |
|  |  | 家庭养老服务床位370张以上。 | 实施居家和社区基本养老服务提升行动项目，重点细化区级实施方案，完成18个镇街399张家庭养老床位建设，完成率108%。 |
|  |  | 新增托育机构1家、普惠托位100个。 | 新增托育机构2家、普惠托位158个。 |
|  |  | 推动房地产市场健康稳定发展，加快双林区块公租房、戚家桥限价房等项目建设。 | 1.双林区块公租房：完成局部主楼结构至5层； 2.双林地块人才专项租赁住房：完成竣备验收，现已配租； 3.青航一期人才专项租赁住房：完成竣工验收； 4.青航二期人才专项租赁住房：完成主体结构30%； 5.小岱里一期人才专项租赁住房：完成精装修70%； 6.小岱里二期公租房：完成地上结构平均至10层； 7.戚家桥限价房一期项目：完成公共区域精装修50%； 8.戚家桥限价房二期项目：完成主体结顶； 9.大园新城南区二期限价房：完成室外景观工程，具备竣备条件，各专项验收中。 |
|  |  | 稳步扩大住房保障和公积金覆盖面。 | 新增公积金缴存5688人。 |
|  |  | 深入推进全民参保计划，“西湖益联保”参保率达50%以上。 | 深入推进全民参保计划，完成“西湖益联保”参保率达50%以上。 |
|  |  | 基本养老保险覆盖率达99%以上。 | 开展各类社保政策、业务经办培训和宣传24场，基本养老保险覆盖率达99.3%。 |
|  | 推动共同 富裕 | 着力探索“天目共富”新路径，谋划实施“1+7+N”重点工作和“1+5+N”重大改革项目，进一步缩小“三大”差距，加快形成更多具有临安辨识度的标志性成果。 | 1.“‘村庄经营’探索未来乡村运营机制”成功入选浙江省第三批共同富裕最佳实践； 2.“幸福村社”创建、“吴越文化‘点亮’计划”等2个项目入选全市第二批共同富裕最佳实践； 3.“露营地全生命周期管理”“天目雷笋共富联合体建设带动共同富裕”“天目寻匠—民间匠人带动低收入群体就业增收”等3个项目入选杭州市第三批共同富裕试点； 4.“临安村庄经营探索共富新路”被国家发展改革委——支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区工作简报刊发； 5.“山区乡村医疗优质共享”改革列为国家发展改革委印发浙江省高质量发展建设共同富裕示范区第一批典型经验推广。 6.《临安区打造“乡村运营师”探索美丽乡村高质量发展》《临安区着力打造“天目寻匠·共富工坊”带动低收入群体就业增收》《临安“龙门秘境”创新“村庄经营”模式打造乡村共富新路径》《杭氧集团打造企业与员工利益共同体 促进共建共享共富》《临安金惠粮油专业合作社联合社获评全国农民合作社典型案例》等5篇共富经验稿件在《杭向共富》简报刊登。 |
|  |  | 持续推进“天目医享·山区乡村医疗优质共享”改革，力争《乡村医疗优质共享巡回诊疗服务规范》成为国家标准。 | 1.出台《临安区重塑新时代乡村医生队伍管理机制方案》《临安区乡村医生管理办法（试行）》《天目医享.乡村医疗优质共享”巡回诊疗医师职称晋升制度》《“天目医享·乡村医疗优质共享”改革巡回医疗服务制度（试行）》《2023年度杭州市临安区基本公共卫生服务项目绩效考核办法》和《2023年杭州市临安区家庭医生签约服务考核方案》，乡村医生队伍得到系统性重塑； 2.成功发布《乡村医疗优质共享巡回诊疗服务规范》为杭州市地方标准。 3.拓建“医养护一体化服务链”，推出“巡回诊疗”进养老院进企业进社区“三进”服务和“天目医享·天目颐养”老年人重阳分支付项目。“临医在家”覆盖全区27养老机构；智能穿戴服务扩面，从“两慢病”群体扩大至老年人群体，面向高龄、失能失智老人开展动态安居守护，在锦南街道、青山湖街道、天目山镇试点。共派出医务人员2.5万人次，服务群众36.8万人次，筛查出各类疾病1.57万例，实现疾病早发现早治疗； 4.完成救护员培训1.3万多人，目前全区共有持证救护员41519人，在各卫生院、天目医享巡回诊疗车、警车、各行政村等重点场所配置AED，25辆天目医享巡回车、10辆警车、14辆消防车已配置到位。 |
|  |  | 推动低收入农户增收，低收入农户人均可支配收入增长10%，全面消除家庭人均年收入1.4万元以下现象。 | 动态完成镇街干部与低收入农户结对帮扶、走访、微心愿认领，实现低收入农户结对100%、走访100%、红黄码清零；完成低收入农户小额贷补助；完成低收入农户参保城乡居民基本医疗保险全额补助；完成低收入农户参保西湖益联保全额补助。 |
|  |  | 优化社会救助服务，实施“同帮共富”困难人员再救助帮扶工程，推动慈善事业高质量发展。 | 打造用地2989平方米的区级慈善综合体，引入以应急救援、职业培训、爱心志愿为主的多家救援队和社会组织入驻开展慈善公益事业；完成18个镇街道慈善服务站的创建，并在每个镇街道设立1个村（社区）慈善服务点，开展相关慈善捐赠及志愿服务活动；完成困难群众就业帮扶307名。 |
|  | 推动共同 富裕 | 完成困难残疾人家庭无障碍改造100户以上。 | 完成困难残疾人家庭无障碍改造112户。 |
|  |  | 优化社会救助服务，实施“同帮共富”困难人员再救助帮扶工程，完成困难残疾人家庭无障碍改造100户以上，推动红十字事业高质量发展。 | 大力推进“爱在天目·情暖临安”，做受困群众和最易受损群体的服务者和暖心人，累计募集款物510万元，发放款物510万元；建成太湖源镇红叶指南、於潜镇耕织故里、昌化镇白牛电商小镇、河桥镇古韵河桥等4个“天目村落”博爱家园。 |
|  | 维护安全 稳定 | 持续优化防灾减灾救灾应急体系。 | 完成区应急救援指挥中心标准化建设，每个村社建立一支应急突击队；与安徽省宣城市、宁国市、绩溪县、浙江湖州市安吉县等四地召开应急管理部门第二届皖浙四市（区、县）突发事件应急联防联动联控联席会议，建立区域联动机制。 |
|  |  | 巩固省级食品安全示范区创建成果，培育放心消费商圈2个、“放心工厂”30家。 | 完成2个放心消费商圈、30家“放心工厂”后评价工作，全面完成放心消费培育验收。 |
|  |  | 完成危旧住房解危76处。 | 完成城镇危房解危17处，农村危房解危132处。 |
|  |  | 地质灾害点整治48个。 | 完成48处地质灾害综合治理，其中，应急处置27处、避让搬迁5处、加强监测16处。 |
|  |  | 深入推进“平安村社”创建，全面提升社会风险预警处置能力。 | 制定2023年平安村社考核方案，从矛盾化解、信访处置、治安安全、交通安全、生产和消防安全等5个方面科学设定评价指标，并对创建情况进行及时晾晒，压实镇街和属地村社责任，夯实村社平安建设基础。 |
|  |  | 深化“小脑+手脚”基层治理体系，全面提升社会风险预警处置能力。 | 推进锦南街道、青山湖街道、天目山镇、清凉峰镇试点，形成《“小脑+手脚”基层治理工作体系建设与运行规范》地方标准。 |
|  | 亚运筹办 工作 | 高效运行赛事团队，精心打造“智能亚运”，圆满承办跆拳道、摔跤等赛事项目。 | 临安体育文化会展中心顺利举办跆拳道和摔跤两项亚运赛事，共计519场比赛。 |
|  |  | 持续推进迎亚运城市环境品质提升行动，营造整洁、有序、靓丽的城市面貌，实现“办好一个会，提升一座城”。 | 制定《2023年临安区“美丽杭州”创建暨“‘迎亚运’城市环境大整治、城市面貌大提升”长效管理工作考核办法》，完成亚运通勤道路（临安高速口-钱王街-万马路-锦天路）提升改造项目以及环广场周边环境品质提升综合整治工程等项目，持续开展全区区查区改工作，打造整洁有序靓丽的城市面貌，亚运赛马行动成绩全市领先。 |
|  |  | 大力实施亚运通勤道路提升改造工程。 | 完成亚运通勤道路提升改造项目（临安高速口-钱王街-万马路-锦天路、锦天路与九州街交叉口-体育场馆及周边道路）。 |
|  |  | 深化亚运场馆综合利用和惠民开放。 | 成功举办跆拳道和摔跤两项亚运赛事，聘请浙江大丰体育运营发展有限公司作为第三方运营商，做好场馆赛后运维工作。 |
|  |  | 积极发展竞技体育、群众体育，组织各类体育活动100场次以上。 | 成功举办半程马拉松、浙西天路骑行、摔跤测试赛等赛事，圆满完成亚运会跆拳道和摔跤比赛，全年完成并录入全国群众体育赛事活动信息平台130余场体育赛事。 |
|  |  | 新增嵌入式体育场地1.8万平方米。 | 新增嵌入式体育场地面积9.48万平方米。 |
|  |  | 全力办好半程马拉松、浙西天路骑行等重大赛事。 | 成功举办半程马拉松、浙西天路骑行大型体育赛事。 |